ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 15-i ülésére

Javaslat a Városháza fejlesztésével kapcsolatos belsőépítészeti koncepcióterv jóváhagyására

A TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Városháza épületének felújítása” című pályázat (továbbiakban: pályázat) Támogatási szerződése 2016. december 20. napján aláírásra került.

A Városháza épületének felújítása során támogatásból megvalósul a nyílászárók cseréje, tető- és homlokzati hőszigetelés, gépészeti és világítási rendszerek korszerűsítése, valamint napelemeket helyeznek el a tetőn. Önkormányzatunk a Városháza épületének felújításával kapcsolatban a támogatásból megvalósuló tervezési feladatokra, illetve a pályázati forrásból nem támogatott munkákra a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel külön – külön tervezési szerződéssel rendelkezik.

A tervezési feladatok ellátásával megbízott Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. alvállalkozója (Mátis és Egri Tervező Kft.) a külső homlokzati megjelenést komplexen vizsgálja, a homlokzati felújítás az épülethez méltó, egyedi megjelenést biztosító, igényes anyagok használatával történik. A Városháza épületének felújítására vonatkozóan elkészült építészeti koncepcióterv a tervezők által a 2017. áprilisi Közgyűlésen bemutatásra, és a 85/2017.(IV.27.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került. Indokolt, hogy a Városháza külső megjelenése és a belső építészeti kialakítása összhangban legyen, egységes tervezői koncepció alapján kerüljön kidolgozásra.

A 385/2016.(XII.15.) Kgy. sz határozatnak megfelelő tervezési feladat belsőépítészeti munkarésze a földszinti aula, koccintó, házasságkötő terem és az előtér, valamint az I. emeleti nagyterem felújítására terjed ki. Ez esetben a terek és helységek meglévő alaprajzi elosztás szerinti belsőépítészeti áttervezése tervezői feladata. A Városháza épület felújításának projekt-előkészítése során tartott tervezési egyeztetéseken megfogalmazott belsőépítészeti jellegű felújítási javaslatok ezen túlmutatnak. A tervezők részéről érkezett észrevételek szerint indokolt a meglevő funkciók határozottabb leválasztása és a jelenlegi funkciók új funkciókkal történő kiegészítése. A javaslat szerint a polgármesteri hivatal épülete az alábbi módon kerül áttervezésre:

- A földszinti bejárati épületrész három, funkcionálisan elkülönített részre tagolható. Indokolt az ügyféltér, a házasságkötő terem és az előtér külön-külön funkcionális egységként való megjelenése. Lehetőség nyílhat mindhárom funkcionális egység főbejárat felőli önálló megközelíthetőségére. A hátsó udvar felől az előcsarnokba  való bejutás kedvező lehetőség a gépjárművel érkező vendégek számára.

- A házasságkötő terem többfunkciós rendezvényteremként alakítható ki. Egy multifunkcionális rendezvény helyszín, amely igény szerint több teremre osztható, vagy az előcsarnokkal összenyitható, biztosítja annak lehetőségét is, hogy az I. emeleti nagyterem kizárólag közgyűlési, bizottsági ülések számára fenntartott helyiség legyen. A házasságkötő melletti vizesblokk felújítása szintén szükséges.

- Az átalakítás után megoldható a Kossuth u. 7. sz. alatti épület földszinti önálló megközelítése az ügyintézői munkaterületek érintése nélkül.

- Városháza I. emeleti épületrész tervezésekor kiemelt jelentőségű a közgyűlési munkának helyet adó nagyterem, ahol ezt a funkciót kiemelten erősíteni lehet. A nagyteremben rögzített technika kiépítésére van mód a földszinti átalakítással összefüggésben. A kisterem és az előterek újragondolása lehetséges ezzel összefüggésben. Az I. emeleten a vendégfogadó előtér, a kisteremi tárgyaló, a vizes blokk is a tervezési terület részét képezi a nagyterem mellett.

Tekintettel arra, hogy a belsőépítészeti kialakítás egyes pontokon kapcsolódik a külső megjelenéshez, a pályázati támogatásból megvalósítandó energetikai felújításhoz, ezért annak ellenére, hogy a belsőépítészeti terv csak a későbbiekben - esetleg ütemezetten-kerül megvalósításra, a koncepció tervről való döntés időszerű.

Pályázati támogatás kizárólag az energetikai korszerűsítésre és a külső homlokzati hőszigetelés kivitelezésére biztosít fedezetet nettó 419 588 817 Ft értékben, a belsőépítészeti kivitelezés többletfedezeti igénye a pályázatból nem biztosított.

A Városháza átalakítása kapcsán felmerült az eredeti tervek vonatkozásában, hogy megillet-e bárkit szerzői jog, vagy a tervezett átépítés kívül esik-e a szerzői jogi védelem körén. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a felhasználási jog – vagyoni jog - gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben  a Szerzői Jogi Szakértő Testület felkérésre szakvéleményt ad, így a fentiekben felvetettek tisztázása érdekében írásban megkerestem ezt a testületet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. június „……..”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

……../2017. (VI.15.) Kgy. sz. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Városháza fejlesztésével kapcsolatos belsőépítészeti koncepcióterv jóváhagyására” című előterjesztést és a Városháza épületének belsőépítészeti felújítására vonatkozó, a Közgyűlésen ismertetett belsőépítészeti koncepciótervben foglaltakat elfogadja.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az engedélyes terveket az engedélyező hatósághoz benyújtsa.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg a megvalósítás ütemezésének lehetőségét és a saját forrás biztosítására vonatkozó javaslatát a 2018. évi költségvetéssel egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős:    	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Szakály Szabolcs, Városfejlesztési Kabinet vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:	1. pont:  azonnal

2. pont: Városháza engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződésben meghatározottak szerint

3. pont:  2018. évi költségvetési rendelet elfogadása