- E L Ő T E R J E S Z T É S

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága

- 2018. február 12-i ülésére

Javaslat a TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 számú

„Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése” című projekt

fejlesztési tervével kapcsolatos döntés meghozatalára

A Közgyűlés 2017. április 27-én, a 86/2017. (IV.27.) Kgy. sz. határozatával támogatta a „TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázaton való részvételt és egyúttal támogatta a „Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése” projekt megvalósítását. Ennek keretében a 2017. április 27-én ismertetett műszaki tartalomhoz képest – egyeztetéseket követően - a következő főbb munkálatok valósulnak meg: a Víztorony épületén belül kialakításra kerül egy vendéglátó egység, szociális helyiség, valamint interaktív különterem, mint a pályázati felhívás szerinti kötelező elemek. Az épület felújítása során homlokzat-helyreállítási munkák, nyílászáró cserék, belső felújítási munkák, gépészeti és villanyszerelési munkák valósulnak meg. Megújul az épület közvetlen környezete is. A Kresz parkban található jelenlegi kölcsönző épület külső-belső felújítása is megtörténik az általa nyújtott szolgáltatás további biztosítása végett.

A felújítással kapcsolatos vázlattervek elkészültek és a megbízott tervező, Gáspár Péter úr által bemutatásra kerülnek a 2018. február 12-i Bizottsági ülésen.

Fentiek alapján a beruházás költségei – a tervezői költségbecslés alapján - a következőképpen alakulnak:

Víztorony építési és felújítási munkáinak ára: 			265.702.160,- Ft (nettó)

Kölcsönző épület építési és felújítási munkáinak ára: 		    4.500.000,- Ft (nettó)

Játszótér felújítása: 						  25.073.431,- Ft (nettó)

Mindösszesen:							295.275.591,- Ft (nettó)

A hatályos Támogatási Szerződés alapján rendelkezésre álló összeg (nettó) 295.275.591,- Ft.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a vázlattervek ismeretében az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék..

Szombathely, 2018. február „…….”.

/: Illés Károly :/

alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2018. (II. 12.) GVB. számú határozat

A Közgyűlés 2017. április 27-én, a 86/2017. (IV.27.) Kgy. sz. határozat 3. pontjával felhatalmazta a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot a Víztorony és környezete fejlesztési projektjének megvalósítására irányuló pályázattal kapcsolatos további döntések meghozatalára.

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 számú „Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése” fejlesztési tervével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

- A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a Víztorony és környezetének kialakításával kapcsolatos vázlatterveket megismerte, az azokban foglaltakkal egyetért.

2. A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy szerezze meg a támogató jóváhagyását a vázlattervek műszaki tartalmára vonatkozóan.

Felelős:    	Lendvai Ferenc a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elnöke

Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

(A végrehajtásért felelős:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Szakály Szabolcs Városfejlesztési Kabinet vezetője

Dr. Ajkay Adrián, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője)

Határidő:	1. pont azonnal

2. pont azonnal