##### Előterjesztés

Az Egészségügyi Szakmai Bizottság 2018. június 20-i ülésére

Javaslat a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház kérelmének támogatására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.7.) számú önkormányzati rendelete 18. mellékletében meghatározott „Önkormányzati felhalmozási kiadások / Markusovszky Kórház támogatása” tételsor terhére egyszeri támogatásként – a 61023-18/2017 iktatószámú támogatási szerződéssel – 50 millió Ft összeget biztosított a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház eszközbeszerzésére az alábbiak szerint:

- 20 millió Ft – PET CT beszerzéséhez

- 20 millió Ft – képerősítő beszerzéséhez

- 10 millió Ft – intenzív ellátás fejlesztését szolgáló eszközök

beszerzéséhez.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója a 2018. május 8. napján kelt levelében arról tájékoztatott, hogy a 10 millió forinttal támogatott 1 db intenzív ellátást segítő intenzív képalkotó rendszer átadás átvétele megtörtént, a számla kiegyenlítésre került. A 20 millió forinttal támogatott PET/CT/Spect készülékek megrendelése ugyancsak megtörtént, jelenleg a szerződésszerű teljesítés van folyamatban, a várható befejezés 2018. június 30. napja. A támogatási szerződés 20 millió forintot érintő 1 db sebészeti képerősítő készülék beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. Jelenleg a Miniszterelnökség támogató nyilatkozatára várnak, és csak ezt követően lesz módjuk az adásvételi szerződés nyertes ajánlattevővel történő megkötésére.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdése értelmében az elszámolási határidő a támogatottnak az elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére, legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 6 hónap időtartamra a támogatást biztosító önkormányzati szerv döntése alapján meghosszabbítható.

A szóban forgó támogatási szerződés szerinti megvalósítási határidő 2018. május 25. napja, míg az elszámolást a cél megvalósítását követő 60 napon belül (2018. július 24. napjáig) kellene benyújtania a kórháznak. Amennyiben a Közgyűlés egyetért az elszámolási határidő meghosszabbításával, úgy a támogatás elszámolási határideje 2019. január 24. napja lesz.

Fentiekre tekintettel javaslom a támogatási szerződés elszámolási határidejének 6 hónappal történő meghosszabbítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

- Szombathely, 2018. június „     ”.

- /: Koczka Tibor :/

##### HATÁROZATI JAVASLAT

- ......../2018. (VI.20.) sz. ESzB. határozat

Az Egészségügyi Szakmai Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy értsen egyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött - 61023-18/2017 iktatószámú - támogatási szerződés elszámolási határidejének 6 hónappal történő meghosszabbításával.

- Felelős:	Dr. Kecskés László, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke,

- /a végrehajtásért:

- Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője/

- Határidő:	azonnal