Az előterjesztést megtárgyalták:

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

- Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 25-i ülésére

Javaslat a Szombathely, Zanati úti (Tesco Áruházzal szemközti) földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodással összefüggő döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. december 15-i ülésén tárgyalta a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodással összefüggő döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést, és a 409/2016. (XII.15.) Kgy. sz. határozatával az alábbi döntést hozta.

A Közgyűlés a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. teljesítésére vonatkozó határidőket 2018. május 31. napjáig (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól Zanatig tartó hiányzó szakaszának kiépítése) hosszabbította meg.

A fentiek szerint az alap megállapodás, a jelzálogszerződés, az óvadéki szerződés és a településrendezési szerződés is módosításra került.

A Kft. meghatalmazott teljes hatályú képviselője levelében az alábbiakról tájékoztatott.

1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala által kiadott VA/UO/NS/A/151/11/2017. számú határozatával engedélyezte a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. által megvalósított Szombathely, 86-os főút 80+748.km.sz. Külső Zanati útra csatlakozó bekötőút (Szombathely 15247 hrsz-ú, közforgalom elől el nem zárt magánút) forgalomba helyezését. A forgalomba helyezés megtörtént, a közlekedők az útszakaszt birtokba vették.

2,/ Ugyancsak a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala által kiadott VA/UO/NS/A/150/11/2017. számú határozatával engedélyezte a Kft. által megvalósított Szombathely és Szombathely-Zanati városrész közötti kerékpárút 86-87.sz. főúton való átvezetésének forgalomba helyezését. A forgalomba helyezés megtörtént, a közlekedők az útszakaszt  birtokba vették.

A TESCO áruháznál lévő közlekedési csomóponton való áthaladás biztosítása (beruházás 1. Ütem) után a következő feladat a Decathlon Áruházat elkerülő, Bogáca érig tartó szakasza kiépítése volt. (2.ütem), amely a fenti határozatok alapján befejeződött.

3. / Ezáltal a csomóponton történő áthaladás és a régi, kisebb forgalmú zanati műút kerékpárúton történő kapcsolódása megtörtént, ami lényegében biztosítja a kerékpárosok biztonságos közlekedését Szombathely és a Zanati Városrész között.

Szombathely Megyei Jogú Város és a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. közötti településrendezési szerződés 2008-ban datálódott és nem számolt az időközben elkészült, Szombathelyt és a Zanati városrészt összekötő gyorsforgalmi úttal, de SZMJV lakossága és a Zanat városrész lakói is kérik és igénylik a már meglévő régi út (kb 6 méter széles útfelület ) közvetlen szomszédságában megépítendő kerékpárút, Zanatig tartó 3. ütemének felépítését.

A SZMJV által kezdeményezhető útlejegyzés (kisajátítási eljárás ) indításához szükséges meghatalmazást 2017. április 24. napján vette kézhez a jogi képviselő. A kisajátítási eljárást pótló kisajátítási egyezség megkötése a következő feladat.

A kisajátítási eljárás megindításához szükséges költségek a beruházó tájékoztatása szerint rendelkezésre állnak, a Vas Megyei Kormányhivatal illetékes szakigazgatási szerve előtt indítják az útlejegyzési eljárást.

A várható nagyterjedelmű szakértői bizonyítás és polgári jogi viták miatt a kisajátítási eljárás valószínűleg elhúzódik, emiatt a III. ütem megvalósításához szükséges határidő ismételt módosítását kéri a jogi képviselő.

A fentieket figyelembe véve, a lefolytatott egyeztető tárgyalásnak megfelelően javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a hiányzó kerékpárút szakasz megépítése érdekében az érvényben lévő szerződésekben előírt teljesítési határidők 2020. május 31.-i időpontra kerüljenek módosításra. A szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a Beruházó 2019. december 30-ig tájékoztatja az Önkormányzatot a beruházás állásáról.

Javasolom továbbá, hogy amennyiben a Beruházó nem írja alá és nem küldi vissza aláírva 2018. július 25. napjáig az előterjesztés mellékleteit képező szerződés módosításokat, akkor Önkormányzatunk érvényesítse a 2018. szeptember 30. napjáig fennálló óvadék lehívási jogát.

Jelen előterjesztés tartalmazza a javasolt szerződés módosításokat (az előterjesztés 1-4. melléklete).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2018. június „       ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

….…./2018. (VI.25.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Szombathely, Zanati úti (Tesco Áruházzal szemközti) földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodással összefüggő döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2008. évben megkötött alap megállapodás 8. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2020. május 31-re módosítják úgy, hogy az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2019. december 30-ig tájékoztatja az Önkormányzatot a beruházás állásáról.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel és Horváth Miklóssal 2011. évben megkötött jelzálogszerződés 7. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2020. május 31-re, a keretbiztosítéki jelzálogjog 2022. május 31. napjáig történő fenntartásával módosítják úgy, hogy az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2019. december 30-ig tájékoztatja az Önkormányzatot a beruházás állásáról.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött óvadéki szerződés 7. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2020. május 31-re módosítják úgy, hogy az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2019. december 30-ig tájékoztatja az Önkormányzatot a beruházás állásáról. Felek az Óvadéki Szerződés II.1. pontjában előírt határidőt 2020. szeptember 30. napjára módosítják.

- A Közgyűlés hozzájárul a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2011. évben megkötött településrendezési szerződés 6. sz. módosításához azzal, hogy az abban foglalt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2020. május 31-re módosítják úgy, hogy az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2019. december 30-ig tájékoztatja az Önkormányzatot a beruházás állásáról.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosításokat aláírja.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a Beruházó nem írja alá és nem küldi vissza aláírva 2018. július 25. napjáig a szerződések fentiek szerinti módosítását, akkor a 25 millió Ft összegű, 2018. szeptember 30. napjáig fennálló óvadékot az Önkormányzat lehívja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvadék összegének lehívásáról szóló nyilatkozatot aláírja és megküldje a letétet kezelő ügyvéd részére.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	2018. július 25. /az 1-5. pontok vonatkozásában/

2018. szeptember 30. /a 6. pont vonatkozásában/