- SÜRGŐSSÉGI E L Ő T E R J E S Z T É S

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága

- 2018. szeptember 10-i rendkívüli ülésére

Javaslat a „Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen” projekthez biztosított önerő felhasználására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet, Önkormányzati felhalmozási kiadások, 6. Beruházások – Nagyprojektek, projektek – TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen – hozzájárulás, megnevezésű 2018. évi előirányzatában 5.146.000 Ft önerőt biztosított a TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen” című projekt kivitelezési munkáinak megvalósításához.

A projekt kivitelezési munkái (Barátság utcai Idősek klubja átalakítása, felújítása, valamint a Kodály Zoltán utcai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat belső átalakítása, felújítása) jelenleg folyamatban vannak. A kivitelezési munkák során felmerültek a TOP pályázati támogatásból nem finanszírozható egyéb járulékos, rendeltetésszerű használathoz szükséges munkák (fakivágás, tereprendezés, növénytelepítés, elektromos szerelés, burkolás, bútor beépítés) melyek összértéke bruttó 2.158.222 Forint.

- A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, mint intézménykezelő azzal a kéréssel fordult a Gazdasági és Városstratégiai Bizottsághoz, hogy a projekt megvalósításához korábban biztosított és még fel nem használt önerő terhére, vállalkozói árajánlatokkal alátámasztott egyéb járulékos kivitelezési munkák elvégzéshez szükséges fedezetet a Bizottság bruttó 2.158.222 Ft erejéig az intézmény részére biztosítani szíveskedjen, tekintettel a 2018. szeptember végi befejezési határidőre.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előirányzat felhasználására tett javaslatot támogatni szíveskedjen.

Szombathely, 2018.	 szeptember „…….”

/: Illés Károly :/

alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2018. (IX.10.) GVB. számú határozat

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, támogatja és az alábbiak szerint jóváhagyja.

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján a 2018. évi költségvetésben biztosított Önkormányzati felhalmozási kiadások, 6. Beruházások – Nagyprojektek, projektek – TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen – hozzájárulás soron biztosított önerő terhére, a Barátság utcai Idősek klubja, valamint a Kodály Zoltán utcai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat átalakítási, felújítási költségeire bruttó 2.158.222 Ft-ot biztosít a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (9700 Szombathely, Széll K. u. 4.) részére.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Illés Károly alpolgármester

Lendvai Ferenc, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elnöke

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(a végrehajtásért: Lakézi Gábor Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Stéger Gábor Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő: azonnal