Szám: 1132-40/2018.

TÁJÉKOZTATÓ

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. § (4) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

77/2016. (II.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Sárdi-éri ipari parkban tervezett multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely kialakításával kapcsolatos döntéseket hozott.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A fejlesztési elképzelés megvalósítását a Modern Városok Program keretében nyújtott támogatás biztosítja. A támogatói okirat aláírására 2017 szeptemberében sor került. Elkészült az engedélyes tervdokumentáció, a társaság jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 2018 augusztusára elkészült a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció, ezt követően indulhat meg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. A kivitelezés tervezett befejezése 2020. I. negyedéve.

80/2016. (II.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a SZOVA Zrt. a tulajdonában lévő 8665/1. helyrajzi számú, Szőllősi sétány 4. szám alatt található ingatlant lakásépítéssel hasznosítsa.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az ingatlanon 4 lakásos társasház és 4 lakóház mellett térkövezett parkolók, térvilágítás, kukatároló és a területet körbeölelő kerítés épül. A 4 lakóházhoz külön-külön zárt garázs is tartozik. Az ingatlanok értékesítésre kerültek. A kivitelezés 2017. december 11-én kezdődött, tervezett befejezés 2018. december 20. A használatbavétel, birtokbaadás várhatóan 2019. április 30-ig történik meg.

81/2016. (II.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a SZOVA Zrt. a tulajdonában lévő 4425/3 helyrajzi számú ingatlan Lke övezeti besorolású nyugati területét lakásépítéssel hasznosítsa.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Előzetes számítások szerint a 2,5 hektáros területen 20-22 darab lakótelek alakítható ki. Ezek beépítése több változatban is elképzelhető, de mindegyiknek alapfeltétele az infrastrukturális fejlesztés és telekfelosztás. A közműszolgáltatói egyeztetések és a műszaki koncepció kidolgozása zajlik, a terület fejlesztéséhez szükséges telekalakítás megtörtént, 7 önálló helyrajzi számú ingatlan került kialakításra.

264/2017. (IX.14.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-vel a labdarúgó stadion és multifunkcionális sportcsarnok tulajdoni viszonyainak rendezése érdekében kötendő megállapodást.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A földhasználati jog alapításához szükséges módosított vázrajzot a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság 30/2018. (II.12.) GVB határozatával jóváhagyta, a megállapodást a felek aláírták.

287/2017. (X.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a Gothard-kastély fejlesztése érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet osztályvezetője jelenti: A kérdés a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban kerül megvizsgálásra, az erre vonatkozó szerződés megkötésre került.

289/2017. (X.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy nyertes projekt esetén a „Schrammel Imre életművének méltó helyen történő elhelyezése Szombathelyen” című pályázat Támogatási Szerződését aláírja.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet osztályvezetője jelenti: A Támogatási Szerződés 2018. július 13-án aláírásra került.

7/2018. (II.15.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a Szombathelyi Szakképzési Szolgáltatási Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Szombathelyi Maros Óvoda, valamint a Szombathelyi Pipitér Óvoda épületeinek felújítására vonatkozó támogatási kérelmek határidőre történő benyújtásáról.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet osztályvezetője jelenti: A támogatási kérelmek 2018. június 30-án benyújtásra kerültek.

42/2018. (II.15.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a társaság taggyűlése számára elfogadásra javasolta a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérét.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A társaság tagjai a 2018. április 5. napján tartott taggyűlésen a bérezés módosítását elfogadták, a módosított munkaszerződést a felek 2018. május 30-án aláírták.

64/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a Szigligeti utca Táncsics utca – Körmendi út közötti szakaszának felújítása érdekében pályázatot kíván benyújtani.

Dr. Telek Miklós, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti: A pályázat benyújtásra és elbírálásra került, nem részesült támogatásban.

78/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megállapította az ARÉNA Savaria Sportcsarnok éves bérleti díját, és döntött arról, hogy a jelenlegi és az emelt bérleti díj közötti különbözet fedezetét a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére támogatásként biztosítja.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft részére 11.066 eFt támogatás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet I. számú módosításakor biztosításra került.

87/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés települési önkormányzatokkal megkötendő, óvodai nevelésre vonatkozó feladatellátási megállapodásokat hagyott jóvá.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az óvodai feladatellátásra vonatkozó megállapodások Sé és Salköveskút Község Önkormányzataival 2018. június 8. napján, Tömörd Község Önkormányzatával 2018. július 17. napján aláírásra kerültek.

88/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés települési önkormányzatokkal megkötendő, bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó feladatellátási megállapodásokat hagyott jóvá.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Gencsapáti, Torony, Sé és Nárai települések önkormányzataival a feladat-ellátási megállapodások módosításának aláírása megtörtént.

89/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés települési önkormányzatokkal megkötött feladat-ellátási megállapodások módosítását hagyta jóvá.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó megállapodások módosításainak aláírása megtörtént.

102/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés kijelentette a szombathelyi 974/1 hrsz.-ú és 1216/3 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igényét.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak mint vagyonkezelőnek a közgyűlési határozatban foglalt ingatlanokra vonatkozóan az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés érdekében az igénybejelentést megtettük. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ vagyonkelezői jogáról történő lemondás érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez fordult.

113/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a Logo Ifjúsági Iroda feladatellátásához szükséges ingóságok tulajdonjogának átadás-átvételével összefüggő, az MNV Zrt., a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint az önkormányzat között megkötendő megállapodás aláírására.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A megállapodás önkormányzatunk részéről aláírásra került. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megállapodás önkormányzatunk részéről már aláírt 5 példányát 2018. június 13-án átvette.

121/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az egészségügyi civil szervezetek számára kiírt pályázat keretében alapítványok támogatásához járult hozzá.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A szerződések aláírásra kerültek. Az Elmétől a Lélekig Alapítvány részére 150.000 Ft, a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány részére 200.000 Ft 2018. június 1-jén, a Nemzedékről Nemzedékre Alapítvány részére 100.000 Ft 2018. június 6-án, a Vas Megye Népegészségügyéért Alapítvány részére 100.000 Ft 2018. május 30-án átutalásra került. A Mer-Ka-Ba Egészségvédő Alapítvány 250.000 Ft-os támogatása 2018. május 29-én, míg a PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány részére megítélt 100.000 Ft összeg 2018. június 19-én került átutalásra.

122/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Vas Megyei Temetkezési Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A vagyonkezelési szerződés módosítását Polgármester Úr és a társaság ügyvezetője 2018. június 11-én aláírták.

128/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Kulturális és Civil Alap” tételsor terhére alapítványok támogatásához járult hozzá.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A szerződések aláírása megtörtént. Az alapítványi támogatásként megítélt összegek az alapítványok részére 2018. június hónapban átutalásra kerültek.

129/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy gondoskodjon a Mikes Kelemen utcai 8613/19 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó pályázat kiírásáról.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a 227/2018. (VI.21.) GVB számú határozatában a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. pályázatát nyilvánította nyertesnek, a szerződéskötés folyamatban van.

135/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az önkormányzat, a HALMILL Team Tanácsadó Kft. és a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. között a Haladás Kft. finanszírozására vonatkozóan létrejött háromoldalú megállapodással kapcsolatos döntéseket hozott, és elhatározta, hogy a 2018. évi támogatás költségvetési fedezetét a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása során biztosítja.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A megállapodás 2018. május 30-án aláírásra került. A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. részére a 2018. évi 50.000 e Ft összegű támogatás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításakor biztosításra került.

137/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az egészségügy területén dolgozók részére kitüntető díjak adományozásáról döntött.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A díjak 2018. június 28. napján átadásra kerültek.

145/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert az új Szent Márton kártyarendszer 2019. január 1. napjától történő bevezetése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője és Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet osztályvezetője jelentik: Az új típusú Szent Márton kártyarendszerhez a regisztrációs lehetőség a Fő téri pavilonban, a Hivatal ügyfélszolgálatán, a Tourinform Irodában, valamint a www.szentmartonkartya.hu oldalon biztosított. A szabályozás és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által tett javaslatok megtárgyalása a Tisztelt Közgyűlés szeptemberi ülésének napirendjén szerepel.

146/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Késmárk utcai teniszcentrum fejlesztésére vonatkozó engedélyezési szintű terveket és felhatalmazta a polgármestert, hogy a tervdokumentáció engedélyező hatósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az engedélykérelem 2018. július 8. napján benyújtásra került.

147/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Napraforgó Bölcsődéje főzőkonyhájának teljes körű felújítása érdekében pályázatot kíván benyújtani.

Dr. Telek Miklós, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti: A pályázat benyújtásra került, a döntés várható határideje 2018. október 1. napja.

148/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a szombathelyi Intermodális Csomópont projekt előkészítése tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötését.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet osztályvezetője jelenti: A megállapodás aláírásra került.

150/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Szombathelyi Aréna Óvodában 2018. augusztus 16. napjától határozatlan idejű foglalkoztatással 1 fő városi gyógypedagógus kerüljön alkalmazásra.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A Szombathelyi Aréna Óvoda létszám-előirányzatának bővítését jóváhagyó határozat az óvoda, valamint a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ részére 2018. július 5. napján megküldésre került. Az óvoda létszám-előirányzatának növelése az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításakor átvezetésre került.

155/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés településszerkezeti tervének módosításáról döntött, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Szombathely, 019/4 és a 019/8 hrsz. alatti ingatlanokat.

Lakézi Gábor, városi főépítész jelenti: Az Ady tér területfelhasználási egységeinek módosítása a településszerkezeti tervben átvezetésre került. A 019/4 és a 019/8 hrsz. alatti ingatlanokat érintő településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervek elkészültek, a szükséges eljárás lefolytatása folyamatban van.

159/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Vas Megyei Temetkezési Kft. könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az alapító okirat módosítása aláírásra került 2018. július 11-én, a Cégbíróság a változást július 13-án bejegyezte.

160/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az alapító okirat módosítása 2018. július 15-én aláírásra került, a Cégbíróság a változást augusztus 1-jén bejegyezte.

161/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. alapító okiratának módosításáról döntött, valamint megválasztotta a társaság könyvvizsgálóját.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: Az alapító okirat módosítása 2018. július 16-án aláírásra került, a Cégbíróság a változást július 23-án bejegyezte.

162/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathely, Szent István király u. 104. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázati felhívást.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A Szent István király u. 104. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat – ajánlat hiányában – eredménytelenül zárult.

163/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés engedélyezte a Rohonci u. 14. szám alatt található helyiségcsoport ingyenes használatát a Szombathelyi Polgárőr Egyesület részére. 164/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés engedélyezte a Hunyadi u. 49. szám alatt található könyvtárhelyiség és a hozzá tartozó helyiségcsoport ingyenes használatát a Berzsenyi Dániel Könyvtár részére. 165/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés meghosszabbította a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti ingatlan alagsorában található helyiség ingyenes használatát a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület részére. 166/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés engedélyezte a Szelestey L. u. 8. fszt. 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatát a Szombathely Kistérség Többcélú Társulása részére.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A használatba adási megállapodások aláírásra kerültek.

167/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathely Város Fúvószenekar Egyesülettel kötött használatba-adási megállapodás módosításáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti: A használatba adási megállapodás módosítását a felek aláírták.

172/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány kuratóriuma új tagját.

Nagyné Dr. Gats Andrea, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője jelenti: Polgármester Úr a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírta, és az alapítvány változásbejegyzési kérelmét benyújtotta. A Szombathelyi Törvényszék 2018. július 25-én kelt végzésével elrendelte a változás bírósági nyilvántartásba vételét.

180/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Savaria Speedskating Team Kultúra és Sport Támogató Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításához.

Dr. Telek Miklós, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti: A szerződésmódosítás aláírásra került.

181/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság tagságának három fővel történő emeléséhez.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Az új tagok a delegálásról levélben tájékoztatást kaptak.

184/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathely belterület 4652/2 hrsz.-ú ingatlant Boldog Brenner János ligetnek nevezte el.

Nagyné Dr. Gats Andrea, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője és Dr. Telek Miklós, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelentik: A közterület elnevezésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, az elnevezések nyilvántartásokon szükséges átvezetése, valamint a lakosság kiértesítése megtörtént.

186/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány támogatásához.

Dr. Telek Miklós, a Polgármesteri Kabinet vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A támogatási szerződés aláírásra került. 2018. július 30-án 300.000 Ft összegű támogatás utalásra került a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány javára a „Nagy Háborús Emlékév 2018. – Az Összeomlás” elnevezésű rendezvénysorozat támogatására.

187/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Joskar-Ola Alapítvány támogatásához.

Dr. Telek Miklós, a Polgármesteri Kabinet vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A támogatási szerződés aláírásra került. A Joskar-Ola Alapítvány javára a Joskar-Ola Napok támogatására 2018. július 20-án 100.000 Ft összegű támogatás utalásra került.

192/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a „Zonta Alapítvány a mozgássérült gyermekekért” alapítvány támogatásához.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A szerződés aláírásra került. Az alapítvány részére a „Micimackó Futóverseny” elnevezésű sportrendezvény támogatásaként 170.000 Ft 2018. július 13-án átutalásra került.

196/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés visszahívta a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság tagját, és helyette új tagot választott.

Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet osztályvezetője jelenti: Polgármester Úr nevében a határozattal kapcsolatos tájékoztató levél megküldésre került.

197/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Szombathelyi Aréna  Óvoda vezetőjének megbízásáról.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Polgármester Úr a vezetői megbízást 2018. június 27. napján aláírta.

198/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Szombathelyi Maros Óvoda vezetőjének megbízásáról.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Polgármester Úr a vezetői megbízást 2018. július 5. napján aláírta.

199/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a Szombathelyi Margaréta Óvoda vezetőjének lemondását.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: Polgármester Úr a munkajogi dokumentumokat – a helyettes kinevezésének módosítását és a lemondott vezető megbízásának visszavonását – 2018. július 5. napján aláírta.

201/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elutasította szombathelyi lakos átmeneti támogatás megállapított összege ellen benyújtott fellebbezését.

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A II. fokú határozat a tértivevény tanúsága szerint 2018. július 23. napján kézbesítésre került.

202/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés szombathelyi ingatlanon fedett-nyitott gépkocsibeálló fennmaradása ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról döntött.

Lakézi Gábor, városi főépítész jelenti: A II. fokú határozat 2018. július 16. napján közlésre került.

205/2018. (VI.25.) Kgy. sz. Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megállapította önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnését.

Nagyné Dr. Gats Andrea, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője jelenti: A határozat az érintett, a választási bizottság és a kormányhivatal részére kézbesítésre került. Az érintett a jogszabály által biztosított határidőn belül nem kérte a határozat felülvizsgálatát.

207/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés új tagot választott az Oktatási és Szociális Bizottságba.

Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet osztályvezetője jelenti: A KIRA számfejtő rendszerben az átvezetés megtörtént, a határozat szerint történt az illetményszámfejtés.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti tájékoztatómban foglaltakat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2018. szeptember „      ”

|  | /: Dr. Károlyi Ákos :/ |
| --- | --- |

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2018. (IX.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős:	Dr. Károlyi Ákos jegyző

- Határidő:	azonnal