#### E L Ő T E R J E S Z T É S

### Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

### Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának

### 2019. júniusi ülésére

Javaslat Szombathely város területén utasváró pavilonok kialakítására vonatkozó döntés meghozatalára

A JCDecaux Hungary Kft. 30 db meglévő utasváró pavilont cserélt ki újra, ezen felül pedig 13 autóbusz megállóhelyen létesített új utasváró pavilont. Az elbontásra kerülő utasvárók áthelyezésére vonatkozó, képviselők által javasolt helyszínekről a Bizottság 41/2018.(II.12.) GVB. sz. és a 382/2018. (XII.3.) GVB. sz. határozataival döntött.

A Bizottság döntésének megfelelően a 87. sz. elkerülőn 2 db, a Rumi – Szent Gellért u. csomópontban 1 db utasváró kihelyezése megtörtént. A Pálya u.-i és a Nárai Külső – Bernstein u. csomópontban leszállósziget kiépítését követően kerülhet sor az utasváró pavilon elhelyezésére. A Nárai Külső – Fadrusz J. u. csomópontban a csapadékvíz fejlesztés elvégzését követően valósulhat meg az utasváró pavilon létesítése. A Nárai Külső – Erdei Iskola u. csomópontban lévő terület magántulajdonban van, a telepítéshez az ingatlan tulajdonosa nem járult hozzá, ezért a szabályozási terv szerinti rendezéshez az Önkormányzat által történő megvétele szükséges.

A 11-es Huszár úti autóbusz megállóhelyen kizárólag a járdában, az utcafronti kerítés előtt közvetlenül helyezhető el oldalfal nélküli utasváró. Ez esetben a volt Huszár Laktanya védett kerítése, illetve a szemközti oldali magántulajdonú lakóház kerítésének fenntartása nem biztosítható. Javasolja a Városüzemeltetési Osztály másik helyszín kijelölését.

A Dolgozók útja – Eötvös u. csomóponti megállóhely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának kezelésébe tartozik, folyamatban van a közútkezelővel a telepítésre vonatkozó egyeztetés. A közútkezelő az Eötvös utcai járda összekötés építését indokoltnak tartja, amely fakivágással is járhat.

Tekintettel arra, hogy a 10 helyszínből várhatóan 4 helyszínen nem valósulhat meg rövid időn belül az utasvárók kihelyezése javasolom, hogy a 41/2018. (II.12.) GVB. sz. határozatban megjelölt helyszínek közül kerüljön kijelölésre a telepítendő utasvárók helyszíne (előterjesztés melléklete).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2019. június 5.

/: Illés Károly :/

alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

….…./2019. (VI…..) GVB számú határozat

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság megtárgyalta a „Javaslat Szombathely város területén utasváró pavilonok kialakítására vonatkozó döntés meghozatalára” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Bizottság úgy dönt, hogy a 382/2018. (XII.3.) GVB. sz. határozatát módosítja, és a 11-es Huszár út 2 db, Dolgozók u. 1 db, Nárai Külső – Erdei Iskola u. 1 db megállóhelyeken elfogadott helyszínek helyett az alábbi autóbusz megállóhelyeken kerüljön utasváró pavilon kihelyezésre.

- Rumi külső – Izsó M. u.

- Bogáti fasor – Rumi külső

- Csaba u. – Szatmár u.

- Vásártér u. – Vépi u.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke

Illés Károly, alpolgármester

(a végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal