- E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

2019. szeptember 26-i ülésére

Javaslat a 2019. évi költségvetésben meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára

I. A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 sz. „Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen” c. projekt keretében valósul meg a Csodaország Bölcsőde felújítása. A 2016. évben elkészült tervek alapján a közbeszerzési eljárás több alkalommal eredménytelenül zárult a beérkezett magas összegű árajánlat miatt. SZMJV Önkormányzata 2018. évben a projekt keretében tervezett fejlesztés műszaki tartalmának módosítása mellett döntött annak érdekében, hogy a megemelkedett építőipari árak mellett is megvalósuljon a negyven éve épült intézmény felújítása. A költségcsökkentés legnagyobb mértékben a főzőkonyha gépészeti szerelését érintette.

A projekt keretében támogatási forrásból megvalósul a főzőkonyha és kapcsolódó helyiségeinek teljes felújítása (víz- és csatornaszerelések, villamossági szerelések, teljes burkolatcsere, új szaniterek, mosogatók felszerelése, új rozsdamentes munkaasztalok, edénytárolók, hűtőszekrények, konyhai berendezések stb. beszerzése) továbbá a konyha gépészeti elszívó rendszerének teljes kiépítése. A bölcsőde felújítási munkái 2019. április hónapban elkezdődtek, 2019. IV. negyedévben zárulnak.

A konyhai szellőző rendszer teljes körű kiépítéséhez feltétlenül szükséges – a projekt keretében megvalósuló elszívó rendszerrel kompatibilis - légbefúvó rendszer és a hozzá kapcsolódó fűtési rendszer kiépítése és beszerzése is.

A légbefúvó rendszer kialakítása és kiépítése, valamint a statikai tervek (födémáttörés) elkészítése, a kivitelezés alatti műszaki ellenőri feladatok ellátása összesen bruttó 6.000.000,- Ft-ba kerül. A projekt keretében elvégzett befúvó rendszer korszerűsítését eredményező fejlesztés és a légbefúvó rendszer kialakítása együttesen biztosítja a 200 adagos főzőkonyha vonatkozó szabályoknak megfelelő működését.  (Az elszívott levegő fix rácsokon, fűtés nélkül történő bevezetése nem a kornak megfelelő munkahelyi körülményeket eredményezne, ezért szükséges korszerű fűtött levegőt bevezető szellőző rendszer kiépítése, amely megoldás illeszkedik az épület energetikai mutatóinak javításához.)

Az intézményben található főzőkonyha mai szabályoknak, hatályos előírásoknak megfelelő működésének kialakítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés biztosítsa a 6.000.000,- Ft forrást a „Vagyongazdálkodási kiadások” terhére.

II. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Szociális Bizottsága minden év őszén támogatja a köznevelési intézmények következő nevelési évben megvalósításra kerülő rendezvényeit, kerek évfordulóit. A támogatást meghatározott elvek alapján, a szeptember 15. napjáig beérkező kérelmek alapján biztosítja a Bizottság. A támogatást fenntartótól függetlenül igényelhetik rendezvényeikhez a városban működő köznevelési intézmények. A nyújtott támogatás összege évente mintegy 7-8 millió Ft. A támogatáshoz egyrészt az Oktatási kiadásokban e célra, „Versenyek, rendezvények, támogatások” tételsoron biztosított összeg, másrészt az Oktatási kiadások egyéb sorain megmaradó összegek nyújtanak fedezetet.

Előzőek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Oktatási kiadások tételsorain az alábbi összegek átcsoportosítását jóváhagyni szíveskedjék:

| Tételsor | Összeg (e Ft) |
| --- | --- |
| KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | -6.000 |
| Nyugdíjba vonuló vezetők pedagógus szolgálati emlékérme és jutalmazása | -500 |
| Pedagógus kitüntetések | -250 |
| Óvodaadminisztrációs szoftver | -800 |
| Versenyek, rendezvények, támogatások | +7.550 |

III. A FALCO KC kosárlabda csapata részére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével elkészült az új korszerű elektronikus beléptető rendszer, amelyet már három mérkőzésen sikeresen alkalmaztunk. A gyakorlati tapasztalatok alapján szükségesnek tartom 2 db PDA, 1 db notebook, valamint 2 db vonalkód leolvasó beszerzését, valamint a hozzá kapcsolódó informatikai hálózat bővítést. Ezzel teljes körűen biztosítható valamennyi beléptetéssel összefüggő technikai igény. A fejlesztési forrás megteremtése a jelenlegi költségvetés alapján a „város turisztikai modell kialakítása” sor terhére kívánjuk megoldani. A fejlesztés várható költsége 1.250 e Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2019. szeptember „      ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2019. (IX. 26.) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Csodaország Bölcsőde kiegészítő gépészeti munkáinak kivitelezéséhez szükséges döntés meghozatalára ” című előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy biztosítja a hiányzó 6.000 e Ft forrást a „Vagyongazdálkodási kiadások” terhére, az előírásoknak megfelelő működés kialakítása érdekében.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Illés Károly, alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő: 	azonnal

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet 10.§-a alapján az Oktatási kiadások „Versenyek, rendezvények, támogatások” tételsorára az alábbi összegeket csoportosítja át:

| Tételsor | Összeg (e Ft) |
| --- | --- |
| KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | -6.000 |
| Nyugdíjba vonuló vezetők pedagógus szolgálati emlékérme és jutalmazása | -500 |
| Pedagógus kitüntetések | -250 |
| Óvodaadminisztrációs szoftver | -800 |
| Versenyek, rendezvények, támogatások | +7.550 |

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Koczka Tibor alpolgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a FALCO KC kosárlabda csapatának elektronikus beléptető rendszerének kiegészítő fejlesztését támogatja és a jelenlegi költségvetés alapján a „város turisztikai modell kialakítása” sor terhére a beszerzéséhez szükséges 1.250 e Ft-ot biztosítja.

Felelős:         Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Illés Károly, alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet

vezetője

Stéger Gábor, Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:     azonnal