E L Ő T E R J E S Z T É S

**Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága**

**2019. november 26-i ülésére**

**Tájékoztató a 156/2019. (IV.30.) Kgy. számú határozat és az azt módosító 314/2019. (VI.18.) Kgy. számú határozat alapján megtett intézkedésekről, valamint a TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 számú projektben megvalósult fejlesztésekről**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 18/A. mellékletében felsorolt feladatok közül **a 156/2019.** **(IV.30.) Kgy. sz. határozat és az azt módosító 314/2019. (VI.18.) Kgy. sz. határozat szerinti** **előkészítési, megvalósítási munkák** haladéktalan elvégzéséről döntött a „Városfejlesztési alap – tervezések” előirányzat és az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program” előirányzat terhére.

Fenti feladatok teljesítése érdekében tett lépésekről, és azok eredményéről az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

1. **A 156/2019. (IV.30.) Kgy. sz. határozat szerinti feladatok**
2. Felújítási munkák az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program” előirányzat terhére:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Szűrcsapó u. 26. szám előtti járda felújítása, tovább építése
 | SZOVA NZrt-vel kötött éves megállapodás módosítása alapján került elvégzésre |
| 1. a Szűrcsapó u. 10. szám előtti járda felújítása
 | SZOVA NZrt-vel kötött éves megállapodás módosítása alapján került elvégzésre |
| 1. a Szűrcsapó u. 22. szám melletti parkoló megépítése
 | A szerződés aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van |
| 1. Nagy L. Kir. utca járdájának teljes rekonstrukciója
 | SZOVA NZrt-vel kötött éves megállapodás módosítása alapján került elvégzésre |
| 1. a Pázmány P. krt. 56-64. számú tömbbelsőben található járda felújítása
 | A kivitelezővel való szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van |
| 1. Bolyai u. 1-3. sz. közti közpark megépítése.
 | A vállalkozói szerződés aláírásra került, a munkaterület átadás-átvétele megtörtént |

1. Játszóterek felújítása, kialakítása az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program” előirányzat terhére:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Károly R. u. 16-20. nyugati oldalán lévő játszótér felújítása
 | Elkészült. |
| b) Parkerdő Lakópark területén lévő játszótér kialakítása.  | A munkaterület átadása megtörtént 2019. okt. 17-én, kivitelező: Litor Kft. |

1. Tervezési feladatok a „Városfejlesztési alap – tervezések” előirányzat és az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program” előirányzat terhére az alábbi prioritási sorrendben:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sándor László utca felújításának megterveztetése
 | Tervek készítése folyamatban van |
| 1. Török Ignác utca felújításának megterveztetése
 | Tervek elkészültek |
| 1. Mészáros Lőrinc utca felújításának megterveztetése
 | Tervek elkészültek |
| 1. Vadász utca – Szent István király utca – Oroszlán utca közötti szakasz megterveztetése
 | Tervek elkészültek |
| 1. Károly Róbert utcai kutyafuttató és sportpálya mögötti terület parkolóvá terveztetése
 | Tervek készítése folyamatban van |
| 1. Váci Mihály Általános Iskola és a Benedek Elek utcai „E-ON” transzformátor ház mögötti terület parkolóvá átterveztetése
 | Tervek készítése folyamatban van |
| 1. Barátság u. 17. melletti terület parkolóvá átterveztetése
 | Tervek készítése folyamatban van |
| 1. Pázmány Péter. krt. 25. melletti terület parkolóvá átterveztetése
 | Tervek készítése folyamatban van |
| 1. Bakó József (Faludy-Kodály) utca és Kassák Lajos utcák sarkánál zebra megterveztetése
 | Szerződéskötés folyamatban van |
| 1. Kálvária domb északi oldalánál található területen ókori szabadtéri színház rekonstrukciójának megterveztetése
 | Piackutatási árajánlat beszerzése megtörtént. |
| 1. Rohonci út 26-36 parkolórekonstrukció
 | Szerződéskötés folyamatban van |
| 1. Rohonci út 29-39. szám alatti épületek mögötti parkoló bővítésének megterveztetése.
 | Szerződéskötés folyamatban van |
| 1. Trianoni Emlékpark tervezése
 |  |
| 1. Szűrcsapó utca 26. szám melletti parkoló bővítésének megterveztetése
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Szófia utca Gyöngyös-híd akadálymentesítése
 | Tervezést megelőző helyszíni szemle szükséges |
| 1. Patak utcai parkoló megépítésének megterveztetése
 | Szerződéskötés folyamatban van |
| 1. Őrség utca felújításának megtervezése
 | Tervek készítése folyamatban van |
| 1. Mikes Kelemen utca 3. szám melletti terület parkolóvá átterveztetése
 | Tervek készítése folyamatban van |
| 1. Jászai Mari utca 22-24. számmal szemközti parkoló kialakítása
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Szűrcsapó utca 8. szám melletti terület parkolóvá átterveztetése
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Csapó utca járda és úttest kialakítása
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Szentkirály-Táplánszentkereszt kerékpárút hiányzó szakaszának megterveztetése
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Bartók Béla krt. kerékpárút-járda felújítás terv készítése
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Lipp Vilmos utca csapadékvíz elvezetés (Kertész és Dr. Szabolcs Zoltán utcák között)
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Váci Mihály utcai Általános Iskola előtti tér felújításának megtervezése
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Irottkő utca járda felújítás és csapadékvíz elvezetés (Alsóőr és Szófia utcák között)
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Akacs Mihály utca út, járda, csapadékvíz elvezetés (Bartók Béla krt. és Szűrcsapó utca között)
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |
| 1. Kéthly Anna utca utca és a 87-es út közötti zöld terület egy részének parkolóvá terveztetése.
 | Tervező beszerzése előkészítés alatt van |

1. **314/2019. (VI.18.) Kgy. sz. határozat szerinti feladatok**
2. A 156/2019. (IV.30.) Kgy. sz. határozat 1. pontjának alábbi kiegészítése szerinti feladat:

|  |  |
| --- | --- |
| * a Vereczkei utca járda felújítása.
 | A vállalkozói szerződés aláírásra került, a munkaterület átadás-átvétele megtörtént. |

1. A 156/2019. (IV.30.) Kgy. sz. határozat 2. pontjának alábbi kiegészítése szerinti feladat:

|  |  |
| --- | --- |
| * a Petőfi telepen lévő játszótér karbantartása.
 | Tervezés folyamatban van |

1. A Közgyűlés a 156/2019. (IV.30.) Kgy. sz. határozat 3. pontját alábbi kiegészítése szerinti feladatok:

|  |  |
| --- | --- |
| * Bem József utca 19-es járda felújításának tervezői felülvizsgálata, valamint kivitelezése;
 | A vállalkozói szerződés aláírásra került, a munkaterület átadás-átvétele megtörtént. |
| * a Kassák Lajos utca 12-20. szám alatti járda valamint a Kodály Zoltán utca teljes burkolat cseréjének amennyiben szükséges, akkor tervezése, illetve a teljes kivitelezési munkálatai;
 | A tervezésre vonatkozó szerződéskötés folyamatban van |
| * a Mise út Gyöngyös holtág és a Plébánia közti szakaszának befejezése;
 | SZOVA NZrt-vel kötött éves megállapodás módosítása alapján kerül elvégzésre |
| * a Pázmány Péter körút 42-52. tömbbelsőben található járda tervezői felülvizsgálata vagy tervezése és a kivitelezés megvalósítása.
 | A vállalkozói szerződés aláírásra került, a munkaterület átadás-átvétele megtörtént. |

**A TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 számú, „Szombathely Megyei Jogú Város Közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása” című projekt keretében Szombathely város belterületén az alábbi utcák kerültek felújításra:**

* Dózsa György utca: Kálvária utcától a Magyar László utcáig tartó szakasz;
* Jókai utca: Kálvária utcától a Gagarin utcáig tartó szakasz, valamint kerékpársáv kialakítása;
* Újvilág utca: Rumi úttól az InterSpar áruház parkoló bejáratáig tartó szakasz és a csapadékvíz elvezetési rendszere felújítása;
* Ernuszt Kelemen utca: Dolgozók úti körforgalomtól az Aranypatak hídjáig tartó szakasz, valamint a csapadékvíz elevező rendszer felújítása;
* Márton Áron utca: a 78. számú ingatlan és a Kilátó utca közötti szakasz és a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója valósult meg;
* Vépi út: Zanati úttól a 86-os körforgalomig tartó szakasz, valamint a csapadékvíz elvezetésének a felújítása, kerékpárút és kerékpársáv kialakítása.
* Sugár út: a Horváth Boldizsár körúttól az Eperjes utcáig tartó szakasz.
* A fejlesztés megvalósításával összesen 5112 m útszakasz került korszerűsítésre. A beruházás a munkaerő mobilitás fejlesztésén keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a munkaerő megtartásához.

**Kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata**

**Megítélt támogatás: 915 000 000,- Ft**

**Támogatás mértéke: 100 %**

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2019. november „……”.

**/:Horváth Soma:/**

alpolgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

 **…/2019. (XI.26.) VISB sz. határozat**

A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a 156/2019. (IV.30.) Kgy. sz. határozat és az azt módosító 314/2019. (VI.18.) Kgy. sz. határozat alapján megtett intézkedésekről, valamint a TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 számú projektben megvalósult fejlesztésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

**Felelős**: Dr. Nemény András polgármester

Horváth Soma alpolgármester

Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága elnöke

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(a végrehajtás előkészítéséért:

Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője)

**Határidő**: azonnal