EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

- a továbbiakban: Megállapodás -

amely létrejött egyrészről

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

cégjegyzékszám 01-10-044336

adószám: 12464780-2-51

statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01

képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató

mint megvalósító (a továbbiakban: „BMSK”),

másrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733656

adószám: 15733658-2-18

KSH statisztikai számjel: 15733658-8411-321-18

képviseli: Dr. Nemény András polgármester

mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),

harmadrészről

Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület

székhelye:

adószám:

nyilvántartási szám:

képviseli:

mint Sportegyesület (a továbbiakban: „Egyesület”),

(a BMSK, az Önkormányzat és az Egyesület a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

# BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

## Előzmények, a Beruházás

### Az Önkormányzat tulajdonában áll a Szombathely, belterület 3758/2 helyrajzi számon „kivett sporttelep” megnevezéssel nyilvántartott, természetben a 9700 Szombathely, Dolgozók útja alatt található ingatlan (az ingatlanok továbbiakban együttesen: „Ingatlan”).

    - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: „EMMI”) a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020 évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján, a 2019. évi támogatás keretében forrást biztosít a BMSK részére a Szombathelyi teniszpálya fejlesztéssel (a továbbiakban: „Beruházás”) közvetlenül összefüggő költségekre. A támogatás összege bruttó (az általános forgalmi adót tartalmazó) 40.000.000,-Ft azaz negyvenmillió forint. Felek rögzítik, hogy ez a forrás jelenleg még nem áll a BMSK rendelkezésére, az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötése azonban már megtörtént. A Felek rögzítik, hogy a BMSK a Beruházás megvalósítását az EMMI ezirányú kijelölése alapján végzi, az Egyesület által benyújtott szakmai program alapján, mely szakmai programot a Magyar Tenisz Szövetség és az EMMI előzetesen jóváhagyott.

### A Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges egyes Önkormányzati feladatokat és azok megvalósításának ütemezését a Megállapodás 3.4. pontja határozza meg részletesen. Felek rögzítik, hogy a Beruházás keretében megvalósuló teniszcsarnok (a továbbiakban: „Létesítmény”) vagyonjogi és számviteli sorsát, továbbá a kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési kérdéseket a támogatást biztosító EMMI iránymutatása alapján, külön megállapodásban rendezik.

### A Beruházás előkészítője és megvalósító-építtetője a BMSK.

    - A Felek rögzítik, hogy a Beruházás engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának, továbbá a Beruházás árazott költségvetésének az elkészítésére a BMSK beszerzési eljárást folytat le. A beszerzési eljárás lefolytatására az Önkormányzat és az Egyesület által megadott és írásban támogatott műszaki tartalom alapján kerülhet sor.

### A Beruházás pénzügyi fedezetét (illetve annak egy részét) az 1.1.2. szerinti, mindösszesen bruttó 40.000.000,-Ft azaz negyvenmillió forint összegben rendelkezésre álló, az EMMI részéről biztosított vissza nem térítendő támogatás fogja biztosítani. Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósítására ez a fedezet nem lesz elegendő, ezért további forrásbevonásra lesz szükség. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósítása tekintetében kötelezettségvállalásra kizárólag a szerződő Felek által írásban jóváhagyott végleges műszaki tartalom és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően kerülhet sor. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a BMSK által lefolytatandó feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és lefolytatása, nem minősül kötelezettségvállalásnak.

# A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA

## A Megállapodás célja

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzése és együttműködésük részletes szabályozása érdekében kötik. Sem a jelen Megállapodás sem annak rendelkezései, sem a Felek korábbi tárgyalásai nem értelmezhetőek úgy, hogy a jelen Megállapodás alapján a BMSK, az Egyesület vagy Önkormányzat a ténylegesen rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet meghaladó költséggel, vagy a támogatási jogviszony létrejöttének hiányában bármely más forrás terhére köteles a Beruházást megvalósítani. A BMSK-val, az Egyesülettel vagy Önkormányzattal, illetve az állammal szemben a Beruházás bármely okból történő elmaradásáért (forráselvonás, fedezethiány, kormánydöntés, egyéb támogatói döntés, lehetetlenülés stb.) követelés nem támasztható. Jelen Megállapodás célja az, hogy a Beruházás előkészítése és megvalósítása kapcsán az Önkormányzat, az Egyesület és a BMSK együttműködjön.

## A Megállapodás tárgya

A Felek a jelen Megállapodásban rögzítik a Beruházás finanszírozásával, megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat, feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

# AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

## A Felek általános kötelezettségei

### Az Önkormányzat és az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint közreműködik. A Beruházás megvalósulása érdekében az Önkormányzat és az Egyesület vállalja, hogy a BMSK-val, valamint az általa kijelölt személyekkel együttműködik. Az együttműködés értelemszerű azokban a kérdésekben is, amelyek a Beruházás megvalósításával kapcsolatosak, de a jelen Megállapodásban nem kerültek nevesítésre.

### Az Önkormányzat a Beruházás Ingatlanon történő megvalósításához jelen Megállapodás aláírásával előzetesen hozzájárul és az 1.1.5. pont szerint az Önkormányzat és az Egyesület által támogatott kiviteli tervdokumentáció és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás BMSK rendelkezésére állása esetén ezen hozzájárulását külön nyilatkozatban is megerősíti.   Az Önkormányzat és az Egyesület vállalja, hogy az előkészítéshez és megvalósításhoz, továbbá a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül kiadja, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezi. Az Önkormányzat és az Egyesület kijelenti, hogy a beruházás műszaki tartalmának meghatározásakor az Önkormányzat, illetve az Egyesület figyelemmel lesz az esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségekre, annak érdekében, hogy a Beruházás az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat ne érintse. Az Ingatlan jogi státusza lehetővé teszi a Létesítmény megvalósítását. Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatosságvállalása utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Önkormányzat, míg amennyiben az Egyesület jelen pontban foglalt szavatosságvállalása utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Egyesület köteles viselni.

    - Az Önkormányzat és az Egyesület nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás saját korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat/Egyesület köteles a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon az előálló állapotot a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások változatlanul hagyása mellett megszüntetni.

### A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.

### A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki, amelyet a jelen Megállapodás 6.2.1. pontja tartalmaz. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges.

    - Amennyiben a Beruházás megvalósításával kapcsolatban a BMSK egyeztetést tart, és erre az egyeztetésre az Önkormányzatot és/vagy az Egyesületet meghívja, az Önkormányzat és/vagy az Egyesület vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál.

    - Az BMSK vállalja, hogy a Beruházás helyzetével, várható előrehaladásával kapcsolatban kérelemre, egyébként az építéshelyi kooperációs egyeztetések alkalmával tájékoztatást ad az Önkormányzat és az Egyesület részére, továbbá a tervezés folyamatába a tervegyeztetéseken való részvétel, illetve az egyes tervfázisokra vonatkozó véleményezés biztosításával érdemi közreműködést biztosít az Egyesületnek és az Önkormányzatnak.

### Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás módosítása válik szükségessé, úgy

#### a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozzák, és

#### minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék.

### A sikeres műszaki átadás-átvételt követően felmerülő hibákkal kapcsolatos szavatosságból és/vagy jótállásból eredő követelések érvényesítése az Önkormányzat joga, kötelessége, feladata és költsége, lásd részletesen az 5.3. pontot.

## Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

### A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás megvalósulását vagy a jelen Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.

### Az Önkormányzat és az Egyesület köteles a rendelkezésére álló, a BMSK által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül a BMSK rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem állnak az Önkormányzat, illetve az Egyesület rendelkezésére, úgy az Önkormányzat/Egyesület haladéktalanul intézkedik azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja a BMSK-t. Amint a kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzat, illetve az Egyesület birtokába kerülnek, azok továbbításáról haladéktalanul intézkedik.

### Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban megerősíteni.

### Az Önkormányzat és az Egyesület vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és a BMSK-val történő közlésével elősegíti a Beruházás megvalósításával kapcsolatos kérdések megválaszolását.

## A Beruházás finanszírozása

    - Felek rögzítik, hogy az 1.1.2. pontban rögzítettek szerint a támogatási szerződés megkötése megtörtént, mely alapján a Beruházás finanszírozására az 1.1.6. pontban rögzített összeg fog a BMSK rendelkezésére állni, mely előreláthatóan nem lesz elegendő a Beruházás megvalósításához. Amennyiben a Beruházás megvalósításához szükséges további pluszforrás bármely okból nem kerül a BMSK részére biztosításra, a Felek a Beruházás ezen okból történő meghiúsulásáért nem felelősek. A BMSK, az Egyesület és az Önkormányzat a Beruházás megvalósítására saját forrást nem köteles felhasználni, fedezethiány esetén további forrásbevonás vagy kérelem előkészítése/benyújtása nem feladata.

    - Amennyiben a Beruházás megvalósítása előreláthatóan az 1.1.5. pont szerinti beszerzési eljárás eredményeként kiválasztott tervező által készített árazott költségvetés, illetve a kivitelező kiválasztását célzó, 4.1.1. pont szerinti feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján a BMSK rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet meghaladja, a Beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására a Felek nem kötelesek és a Beruházás ezen okból történő meghiúsulásáért nem felelősek.

    - A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában, a 3.4. pontban meghatározott feladatok, továbbá amennyiben felmerül, a Beruházást lehetővé tevő szerzői jogi kérdések rendezésének költsége az Önkormányzatot terheli. Az Önkormányzat a feladatokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek fedezetének rendelkezésre állását megvizsgálja és törekszik a feladatok ellátásához szükséges fedezet megteremtésére. Önkormányzat kötelezettséget vállal az őt terhelő feladatok határidőben történő teljesítésére.

## Az Önkormányzat és az Egyesület Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei

    - A Felek megállapodnak, hogy a Létesítmény működéséhez szükséges feltételekről az Önkormányzat és az Egyesület az 1.1.3. pontban meghatározott külön megállapodás alapján gondoskodnak.

    - Az Egyesület vállalja, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához együttműködése és/vagy hozzájárulása is szükséges, úgy a szükséges intézkedéseket, illetve hozzájárulást soron kívül megteszi, illetve megadja.

    - Az Önkormányzat köteles az Ingatlanon található hulladék elszállításáról a munkaterület átadásáig gondoskodni.

    - Önkormányzat a kiviteli tervek ismeretében külön nyilatkozik arra nézve, hogy a Beruházással érintett Ingatlan rendelkezik-e a szükséges közműellátásokkal, illetve amennyiben nem, úgy saját költségén gondoskodik-e arról, hogy a közművek kiépítése a munkaterület átadásáig megvalósuljon.

    - Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan lényeges tulajdonságairól a BMSK-t tájékoztatja és szavatolja, hogy az Ingatlan minősége a Beruházás végrehajtásához megfelelő, nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, mely a Beruházás kivitelezését bármilyen okból megnehezíti, megakadályozza vagy aránytalan költségeket okoz.

    - Felek rögzítik, hogy a használatbavételi engedély megszerzésére irányuló eljárás megindítása és a használatbavételi engedély megszerzése a 4.1.1. pont szerinti közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező feladata lesz.

# EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

## A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos együttműködés

### A Felek rögzítik, hogy a kivitelező kiválasztását célzó, a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) a BMSK valósítja meg ajánlatkérőként.

### A Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) a BMSK köti meg a Vállalkozóval, a szerződés teljesítése során a teljesítő nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: „Vállalkozó”) irányában a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásig kizárólag a BMSK járhat el és tehet érvényes és hatályos jognyilatkozatot; az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Beruházás egységes irányítása okán a Vállalkozó irányába jognyilatkozatot nem tehet, ide nem értve a munkaterület átadás-átvételéről és visszavételéről szóló jegyzőkönyv aláírását.

### A Felek rögzítik, hogy a Beruházással összefüggő, a 4.1.1. pontban foglalt közbeszerzésen kívüli beszerzési/közbeszerzési eljárásokat is – eltérő, írásban megkötött megállapodás hiányában – a BMSK önállóan, egyedül valósítja meg.

### Az Önkormányzat köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a BMSK-t minden olyan beruházásáról vagy tervezett beruházásáról, amellyel kapcsolatban a Beruházás becsült értéke tekintetében a Kbt. 19.§-a rendelkezését alkalmazni kell. A tájékoztatás tartalmáért vagy elmaradásáért és azok minden következményéért kizárólag az Önkormányzat felelős.

### Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során helyszíni bejárásra vagy helyszíni konzultációra kerül sor, úgy az Önkormányzat vállalja, hogy lehetővé teszi ezen eljárási cselekmények lebonyolítását, vagyis a szükséges mértékben biztosítja a technikai személyzet (pl.: belépést biztosító személyzet és műszaki információkkal rendelkező személy) helyszíni jelenlétét és az Ingatlan rendelkezésre állását.

## A munkaterület átadás-átvétele, visszavétele

### A Felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadása és biztosítása az Önkormányzat kötelezettsége. Az Önkormányzat köteles ennek keretében a saját költségére és felelősségére a munkaterület átadás-átvételéig a munkaterületet a kivitelezésre alkalmassá tenni, figyelemmel a 3.4. pontban foglalt feladatok tekintetében tett nyilatkozatára is. Amennyiben az Önkormányzat a munkaterület Vállalkozónak történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó birtokának háborítatlanságát nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint teljesíti, felelős az ebből eredően felmerülő költségekért és károkért. A BMSK jogosult a fentiek miatt vele szemben (is) érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzattal szemben érvényesíteni.

### A munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása – az 4.2.1 pontban foglaltaknak megfelelően – az Önkormányzat feladata, amely feladatát a BMSK vagy közreműködője útján, vele együttműködésben teljesíti. Az Önkormányzat a munkaterületet a BMSK vagy közreműködője útján átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozónak. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az Önkormányzat vállalja, hogy a munkaterület 4.2.1. - 4.2.2. szerinti átadásához az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kiadja.

### A Vállalkozási Szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor, illetve a Vállalkozási Szerződés a teljesítést megelőző megszűnése/megszüntetése esetén, a BMSK értesítése alapján, a munkaterület Vállalkozótól történő visszavételének a lebonyolítása a 4.2.2. pont szerinti tartalommal, az 5.1.2. pont szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett, ugyancsak az Önkormányzat feladata.

## Munkaközi egyeztetések, koordinációk

# A munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése érdekében a BMSK koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az Önkormányzat képviselőjét.

## Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések

### A Felek megállapodnak, hogy a BMSK-t, az államot a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé felelősség nem terheli, így különösen nem felelnek a Vállalkozó (közreműködő) által az Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, továbbá a Vállalkozó (közreműködő) által egyéb harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi sérülés).

### A 4.4.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködőivel) szemben érvényesíthetők.

### A BMSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló Közbeszerzési Eljárásban a közbeszerzésre irányadó jogszabályok keretei között arányos mértékű vagyon- és felelősségbiztosítás meglétét írja elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat esetleges kártérítési igényeinek érvényesíthetősége biztosított legyen.

## A Létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok

### A Felek rögzítik, hogy a Beruházás keretén belül az Önkormányzat köteles beszerezni a rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságokat.

# EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN

## A Létesítmény átadás-átvétele

### A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a BMSK vagy közreműködője készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a BMSK meghívja a Vállalkozó, az Önkormányzat és az Egyesület képviselőit. Az Önkormányzat vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárásra a jegyzőkönyv aláírására és nyilatkozattételre megfelelően felhatalmazott személy(eke)t küld. A BMSK minden külön igazolás nélkül megfelelően felhatalmazott személynek tekinti az átadás-átvételi eljárás során az Önkormányzat képviseletében megjelenő és eljáró személyt.

### A Létesítmény átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a BMSK, az Egyesület és az Önkormányzat nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Létesítmény megfelel-e a Vállalkozási Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Az Önkormányzat és az Egyesület jogosult írásban jelezni a BMSK felé, ha a Létesítmény olyan hibában szenved, amely következtében az használatbavételre alkalmatlan. A BMSK a számára írásban jelzett kifogásokat megvizsgálja és ezekről egyeztet az Önkormányzattal és az Egyesülettel. A Létesítmény átvételéről szóló döntést az Önkormányzattal és az Egyesülettel történt előzetes egyeztetést követően a BMSK jogosult meghozni. Kifogást tartalmazó nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy az Önkormányzat a Létesítmény átadás-átvételével szemben nem támaszt kifogást. A BMSK, az Egyesület és az Önkormányzat által egybehangzóan rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősített Létesítményt az Önkormányzat köteles átvenni és birtokba venni.

## Üzemeltetés

### A BMSK az elkészült Létesítményt az átadás-átvételi jegyzőkönyv BMSK és Vállalkozó általi aláírásával veszi át a fenti 5.1.2 pontban foglaltak szerint, a jegyzőkönyv utolsó fél általi aláírása napján. A Létesítmény átvételével egyidejűleg a BMSK az elkészült Létesítményt az Önkormányzat birtokába adja, aki a birtokbavételt nem jogosult megtagadni. A Felek megállapodnak, hogy a Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket az 1.1.3. pontban meghatározott, külön megállapodásban rendezik.

## Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése

### A Vállalkozási Szerződésben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat jogosult önállóan és közvetlenül a Vállalkozótól követelni. Ilyen módon a jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó közvetlenül az Önkormányzat javára nyújtja. A jóteljesítési biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket és a jótállási/szavatossági igények érvényesítésének rendjét a Vállalkozási Szerződés és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. A Felek megállapítják, hogy a BMSK a megvalósított Létesítményért nem tartozik szavatossággal vagy jótállással az Önkormányzat felé, és az Önkormányzat nem érvényesíthet igényt a BMSK-val szemben azon az alapon, hogy azok a Vállalkozási Szerződésből eredő valamely szavatossági és/vagy jótállási igény érvényesítését elmulasztotta.

### A BMSK adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az Önkormányzat részére a Vállalkozási Szerződés alapján fennálló jótállásból és/vagy szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez. A BMSK a jótállásból és/vagy a szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez szükséges, az Önkormányzat által kért adatokat, információkat és/vagy dokumentumokat köteles az Önkormányzat írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

# ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

## A Megállapodás módosítása

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.

## Értesítések

### A Felek értesítési címei:

BMSK

Kapcsolattartó neve: Gerencsér Gergely

Iroda címe: 1146 Budapest, Hermina út 49.

Telefon: +36-70-430-1395

E-mail: gerencser.gergely@bmsk.hu

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Kapcsolattartó neve: Dr. Horváth Attila

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

- Telefon: + 36-206630498

- E-mail: horvath.attila@szombathely.hu

Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület

Kapcsolattartó neve:

Cím:

Telefon:

- Fax: +36-

E-mail:

### Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani.

### Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

#### személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy

#### ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy

#### elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.

### Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

## Átláthatósági nyilatkozat

## BMSK és Önkormányzat a Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint, a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősülnek, ezért külön átláthatósági nyilatkozatot nem tesznek. Az Egyesület az átláthatósági nyilatkozatot jelen szerződés megkötésével egy időben rendelkezésre bocsátja.

## Irányadó jogszabályok és vitarendezés

### A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó.

### Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

### A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

### A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

## Teljesség

A Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

## Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

## Adatvédelem

Felek a jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkoznak, hogy megismerték és elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el a BMSK az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján készült adatkezelési tájékoztatóját, amely a BMSK honlapján (https://www.bmsk.hu/dokumentumok/) elérhető.

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, … példányban jóváhagyólag aláírták.

| ### Kelt: Budapest, 2020. |  | ### Kelt: Szombathely, 2020. |
| --- | --- | --- |

| ______________________________ |  | ______________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMSK Zrt. képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató |  | - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - képviseli: Dr. Nemény András polgármester |  |  |
| Ellenjegyzem: ______________________________ |  | Ellenjegyzem: ______________________________ |  |  |
| Sipkáné Szabó Gyöngyi gazdasági vezérigazgató-helyettes pénzügyi ellenjegyző |  | jegyző Ellenjegyzem: ________________________ pénzügyi ellenjegyző |  |  |

|  | ### Kelt: Szombathely, 2020. |
| --- | --- |

……………………………………………..

Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület

képviseli: …