ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport

Bizottságának

2022. május 24-i ülésére

Tájékoztató az Elena projekt keretén belül elkészült

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatban

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 320/2016. (X.27.) Kgy. sz. határozat alapján Együttműködési megállapodást írt alá a KaposGrid projekt konzorciumban, melynek hat megyei jogú város a tagja. A Konzorcium vezetője Kaposvár MJV.

Projekt célja: hat dunántúli megyei jogú város területén az energia hatékony felhasználása és a kommunális energiaköltségek folyamatos csökkentése érdekében átfogó energetikai modernizációs, energiainfrastruktúra korszerűsítési fejlesztések végrehajtása, a SMART GRID hálózatra épülve.

Projekt megvalósítás részterületei:

      - önkormányzati középületek komplex épület-energetikai felújítása,

      - önkormányzati középületekre napelemek telepítése,

      - közterületi LED világítótestek cseréje,

      - okoshálózati eszközök, infokommunikációs rendszer és mérő hálózat telepítése, és központosított irányítás,- hálózatvezérlés létrehozása.

SZMJV részéről a projekt elején jeleztük, hogy a közterületi lámpacsere projektelemben nem veszünk részt.

Projekt lezárult szakasza:

Előkészítési – pályázati szakasz: konzorciumi szerződés (2016. okt. 20.) aláírásától a beadott pályázat Európai Bizottsági elfogadásáig, az Elena Támogatási szerződés aláírásáig (2018. dec. 27.)

Projekt jelenlegi szakasza:

Fejlesztési – támogatási szakasz (ELENA szakasz): beruházások gyakorlati előkészítése, RMT elkészítése, engedélyezések lefolytatása, közbeszerzési eljárás.

EIB-ELENA PDS (Támogatási) szerződés megkötésétől a modernizációs beruházások végrehajtásához szükséges ESCO közbeszerzési eljárás lezárásáig, szerződéskötésig tart. (2018. dec. 27. - 2022. 06.30.)

A Konzorciumvezető által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Kaposvár MJV Önkormányzata 2021.08.18-án megkötötte a vállalkozási szerződést az STS Engineering & Construction Kft és a KKS-Energy Kft közös ajánlattevővel. Az STS-KKS vállalkozói konzorcium 2022. márciusában megküldte az előzetesen lefolytatott helyszíni energetikai felmérések alapján elkészített RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) dokumentációt.

A dokumentáció alapján az önkormányzatunk által kijelölt 17 helyszínen – mellékelt táblázat alapján - háromféle beruházást lehet megvalósítani az ESCO konstrukciós megtérülés keretében:

|  | ESCO-s beruházás keretén belül javasolt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napelemes rendszer | Világítás rekonstrukció | Hőszivattyús melegvízellátás |  |
| Városháza | X | - | - |  |
| (Oladi) Simon I. ált. isk. | X | X | - |  |
| GESZ/GAMESZ | X | X | - |  |
| Aréna Új szárny | X | X | - |  |
| Képtár | X | X | - |  |
| Orvosi rendelő/ Meseház bölcsi Fogaras u. | X | X | - |  |
| Aréna Régi szárny | Aréna új szárnynál | X | - |  |
| Kőrösi óvoda | X | X | - |  |
| Civilház/ Csicsergő bölcsi Bem u. | Civilházzal együtt | X | X |  |
| Vállalkozói kp. Főépület | X | X | X |  |
| Vállalkozói kp. Melléképület | X | X | X |  |
| Vásárcsarnok tető | X | - | - |  |
| Vásárcsarnok parkoló | X | - | - |  |
| Otthonház, Károly R. u. | X | X | - |  |
| Otthonház, Paragvári u. | X | X | - |  |
| Otthonház, Dr. Szabolcs Z. u. | X | X | - |  |
| MOP Ház, Hunyadi u. | X | X | - |  |

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az RMT kapcsán felmerült észrevételeinket, kérdéseinket elküldtük mind a konzorciumvezető, mind pedig a szakértők részére, azonban azokra a mai napig nem kaptunk írásban választ. (1. sz. melléklet)

Az elkészült RMT a konzorciumvezető Kovács Katalin, valamint a dokumentumkészítő szakértők által kerül bemutatásra.

Az előterjesztés melléklete: RMT - terjedelmére tekintettel - csak elektronikusan kerül megküldésre.

Elérhetőségük: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/e-kozgyules_e-bizottsag/e-kozgyules_aktualis

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2022. május    „         „

/: Dr. Horváth Attila :/

Határozati javaslat

……./2022. (V. 24.) VISB. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága az STS-KKS vállalkozói konzorcium által az Elena projekt keretén belül elkészített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt megismerte, és annak tartalmát tudomásul veszi.

Felelős:	Dr. Horváth Attila  alpolgármester

Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport

Bizottság elnöke

(a végrehajtásért: Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: azonnal