E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottságának

2025. október 28-i ülésére

valamint

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Fenntarthatósági és Klímastratégiai Szakmai Bizottságának

2025. október 29-i ülésére

Javaslat Szombathely város területén a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő útszakaszokon kijelölt gyalogosátkelőhelyek létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 23. napján Szombathelyen tett látogatása alkalmával Polgármester Úr tíz új kijelölt gyalogosátkelőhely létesítésére tett javaslatot Szombathely belterületén lévő állami utakon. A Miniszter Úr a tíz új gyalogosátkelőhely megvalósítására 500 millió forint értékű forrás biztosítására tett ígéretet. A gyalogosok biztonságát szolgáló kezdeményezés országos mintaprogrammá válhat.

Javasolt kijelölt gyalogosátkelőhelyek helyszínei:

- Muskátli utca - Ciklámen körút kereszteződés (Kámon)

- Szent Imre herceg útja - Béke tér

- Szent Imre herceg útja 68. (Arborétum buszmegálló)

- Külső Pozsonyi út 49-66. (buszmegállók között)

- Dolgozók útja (Kalandvárosnál)

- Dolgozók útja - Eötvös J. utca (engedélyezés alatt)

- 86-os főút - Halastó utca (megvalósíthatóságát vizsgálják)

- 86-os főút - Külső Zanati út, a Közösségi Ház és a templom között

- 86-os főút - Külső Zanati út, a város felőli buszmegállónál (Zanat)

- 86-os főút (Tesco-körforgalom kerékpáros átvezetés - megvalósíthatóságát vizsgálják)

Az állami közutakat kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) megbízást adott a fenti helyszíneken gyalogosátkelőhelyek létesítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációk elkészítésére.

A VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadói és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3., képviseli: Lantai Gyula ügyvezető, felelős tervező, kamarai nyilv. szám: KÉ-K 19-0876, érv.: 2029. február 6.) 2025. szeptember hónapban az alábbi négy helyszínhez készítette el a műszaki tervdokumentációkat, az építési engedélyezési eljáráshoz Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulásait kéri.

- 8721. j. Szombathely-Lukácsháza összekötő út 2+085 km szelvényben - Arborétum buszmegállónál - kijelölt gyalogosátkelőhely létesítése (tervszám: 2554.)

A tervezett gyalogosátkelőhely kialakítás az alábbi ingatlanokat érinti:

- Szombathely, 396 hrsz-ú Görgey Artúr utca gyalogjárda, zöldterület igénybevételével gyalogjárda átépítés, közvilágítási oszlop építés

- Szombathely, 770/1 hrsz-ú Szent Imre herceg útja gyalogjárda, zöldterület, árok igénybevételével autóbusz peron kialakítás

- Szombathely, 770/6 hrsz-ú állami közúton kijelölt gyalogosátkelőhely létesítés, autóbusz öböl építés, autóbusz peron kialakítás, gyalogjárda építés

- Szombathely, 832/2 hrsz-ú Szent Imre herceg útja igénybevételével kiemelt szegély építés

A gyalogosátkelőhely a 8721. j. állami közút 2+085 km szelvényében kerül kiépítésre 3,00 m szélességben. A keleti oldalon lévő „Arborétum” elnevezésű autóbusz megállóhely peronjától aszfalt burkolatú gyalogjárda, valamint 40,00 cm átmérőjű csőáteresz kerül kialakításra az Arborétum felé vezető út mindkét oldalán a csatlakozás környezetében. A tervezett járdaszakasz 2,00 m széles. A közút felőli oldalon kiemelt szegéllyel, a külső oldalon kerti szegéllyel határolt, oldalesése: 2,5%. Az átkelőhely szélességében a kiemelt szegély 2,00 cm-re kerül lesüllyesztésre. Az átkelőhely mindkét oldalán taktilis vezető sáv létesül. A nyugati oldalon a meglévő folyópályás buszmegálló átépítésre kerül (a meglévő peron és a járdaszakasz elbontásra kerül). Szabványos kialakítású buszöböl valósul meg 3,00 m szélességgel, 1:7, 1:5 be és kimeneti hajlásokkal. A peron - ami egyben járda is - az öböl felőli oldalon kiemelt szegéllyel, az ingatlanok felőli oldalon kerti szegéllyel határolt, oldalesése 2,5 %. A buszöböl burkolata aszfalt, oldalesése 2,5 %, a közút felé lejt. A meglévő kapubehajtónál a kiemelt szegély süllyesztése szükséges 2,00 cm-re. Az ingatlanok felőli oldalon süllyesztett szegély épül a behajtó szélességében. Az érintett kapubehajtók burkolatának átépítése, szintre emelése szükséges. A tervezett kijelölt gyalogosátkelőhelyet az 1. számú melléklet szemlélteti.

Tervezett gyalogjárda pályaszerkezete:

- 4 cm	AC-8 kopó (N) kopóréteg

- 15 cm	Ckt-2 cementes stabilizációs réteg

- 15 cm	homokos kavics

Tervezett autóbuszöböl pályaszerkezete

- 20 cm	CP4/2,7 hézagaiban vasalt bazalt beton burkolat

- 20 cm	Ckt-4 útalap

- 25 cm	M63 védőréteg E2=65 N/mm2, Tt<2,0

A tervdokumentáció tartalmazza a kezelői lehatárolási tervet is (2. számú melléklet), amely szerint a jelenleg Szombathely, 770/6 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) kezelésében lévő ingatlanon megvalósuló létesítmények közül a kijelölt gyalogosátkelőhely megközelítését biztosító gyalogjárda szakaszok a kivitelezést követően Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésébe kerülnének.

- 8721. j. Szombathely-Lukácsháza összekötő út 3+330 km szelvényben - Béke tér útcsatlakozásnál - kijelölt gyalogosátkelőhely létesítése (tervszám: 2555.)

A tervezett gyalogosátkelőhely kialakítás az alábbi ingatlanokat érinti:

- Szombathely, 772/1 hrsz-ú Szent Imre herceg útja gyalogjárda, zöldterület igénybevételével gyalogjárda átépítés

- Szombathely, 772/2 hrsz-ú állami közúton kijelölt gyalogosátkelőhely létesítés, gyalogjárda építés

- Szombathely, 773/1 hrsz-ú Béke tér gyalogjárda igénybevételével gyalogjárda átépítés, kiemelt szegély építés

- Szombathely, 773/2 hrsz-ú állami közúton gyalogjárda átépítés, kiemelt szegély építés

- Szombathely, 93/3 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlan igénybevételével gyalogjárda építés

A gyalogosátkelőhely a 8721. j. út a 3+330 km szelvényében kerül kiépítésre 3,00 m szélességben. A Béke tér felől az északi oldalon a meglévő, elöregedett, leromlott aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül. A tervezett járdaszakasz 2,00 m szélességgel kerül kialakításra. A közút felőli oldalon kiemelt szegéllyel, a külső oldalon kerti szegéllyel határolt, oldalesése: 2,5%. Az átkelőhely szélességében a kiemelt szegély 2,0 cm-re kerül lesüllyesztésre. Az átkelőhely mindkét oldalán taktilis vezető sáv létesül. A déli oldalon süllyesztett szegély kerül beépítésre 5,00 m hosszúságban a közút szélén. A járdaszakasz kerti szegéllyel határolt. A tervezett gyalogosátkelőhely déli oldalán a járda alatt 40 cm átmérőjű csőáteresz épül 5,00 m hosszúságban. A tervezett kijelölt gyalogosátkelőhelyet a 3. számú melléklet szemlélteti.

Tervezett gyalogjárda pályaszerkezete:

- 4 cm	AC-8 kopó (N) kopóréteg

- 15 cm	Ckt-2 cementes stabilizációs réteg

- 15 cm	homokos kavics

A tervdokumentáció tartalmazza a kezelői lehatárolási tervet is (4. számú melléklet), amely szerint a jelenleg Szombathely, 772/2 hrsz-ú, valamint a 773/2 hrsz-ú a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) kezelésében lévő ingatlanokon megvalósuló létesítmények közül a kijelölt gyalogosátkelőhely megközelítését biztosító gyalogjárda szakaszok a kivitelezést követően Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésébe kerülnének.

- 8721. j. Szombathely-Lukácsháza összekötő út 1+270 km szelvényben - Muskátli - Ciklámen utcák kereszteződésében - kijelölt gyalogosátkelőhely létesítése (tervszám: 2556.)

A tervezett gyalogosátkelőhely kialakítás az alábbi ingatlanokat érinti:

- Szombathely, 13530 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” igénybevételével kiemelt szegély csere

- Szombathely, 13500 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” igénybevételével gyalogjárda építés, kiemelt szegély csere

- Szombathely, 124/1 hrsz-ú állami közúton kijelölt gyalogosátkelőhely létesítés, gyalogjárda építés, közvilágítási oszlop építés, középsziget építés

- Szombathely, 124/4 hrsz-ú Muskátli utca igénybevételével gyalogjárda építés, közvilágítási oszlop áthelyezés

A gyalogosátkelőhely a 8721. j. út 1+270 km szelvényében kerül kiépítésre 3,00 m szélességben. Az északi oldalon a tervezett járdaszakasz 2,00 m szélességgel kerül kialakításra. A közút felöli oldalon kiemelt szegéllyel, a külső oldalon kerti szegéllyel határolt, oldalesése: 2,5%. Az átkelőhely szélességében a kiemelt szegély 2,0 cm-re kerül lesüllyesztésre. Az átkelőhely mindkét oldalán taktilis vezetősáv létesül. A déli oldalon a tervezett kiemelt szegély az átkelőhely szélességében 2,0 cm-re kerül lesüllyesztésre. A járdaszakasz kerti szegéllyel határolt. A gyalogosátkelőhelyhez a közút területén sziget kialakítása szükséges, amelynek a legnagyobb szélessége 1,50 m (festések között 2,00m). A sziget „K” szegéllyel határolt, térkő burkolattal kerül kialakításra. Az átkelő szélességében a térkő burkolat lesüllyesztésre kerül a közút szintjére és süllyesztett szegély épül a sziget és a közút csatlakozásánál. A tervezett kijelölt gyalogosátkelőhelyet az 5. számú melléklet szemlélteti.

Tervezett gyalogjárda pályaszerkezete:

-	  4 cm	AC-8 kopó (N) kopóréteg

-	15 cm	Ckt-2 cementes stabilizációs réteg

-	15 cm	homokos kavics

A tervdokumentáció tartalmazza a kezelői lehatárolási tervet is (6. számú melléklet), amely szerint a jelenleg Szombathely, 124/1 hrsz-ú a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) kezelésében lévő ingatlanon megvalósuló létesítmények közül a kijelölt gyalogosátkelőhely megközelítését biztosító gyalogjárda szakaszok a kivitelezést követően Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésébe kerülnének.

- 8901. j. Szombathely-Bucsu összekötő út 4+500 km szelvényében – Kalandváros útcsatlakozásnál - kijelölt gyalogosátkelőhely létesítése (tervszám: 2557.)

A tervezett gyalogosátkelőhely kialakítás az alábbi ingatlanokat érinti:

- Szombathely, 3785/330 hrsz-ú Dolgozók útja

- Szombathely, 3788/5 hrsz-ú állami közúton kijelölt gyalogosátkelőhely létesítés, gyalogjárda építés, közvilágítási oszlop építés

- Szombathely, 3758/1 hrszú Dolgozók útja gyalogjárda igénybevételével

A gyalogosátkelőhely a 8901. j. út a 4+500 km szelvényében kerül kiépítésre 3,00 m szélességben. Az északi oldalon a 3,00 m szélességben tervezett járda csatlakozik a meglévő gyalog és kerékpárúthoz. Mindkét oldalán kerti szegéllyel határolt a járda, oldalesése: 2,5%. A közút burkolatszélén süllyesztett szegély kerül kialakításra 5,00 m hosszúságban. A tervezett gyalogosátkelőhely északi oldalán a gyalogjárda alatt 5,00 m hosszúságban 40 cm átmérőjű csőáteresz épül. Az átkelőhely mindkét oldalán taktilis vezető sáv létesül. A déli oldalon süllyesztett szegély épül 8,00 m hosszúságban. A járdaszakasz kerti szegéllyel határolt, csatlakozik a meglévő aszfalt burkolatú járdához. A tervezett kijelölt gyalogosátkelőhelyet a 7. számú melléklet szemlélteti.

Az északi oldalon a tervezett kijelölt gyalogosátkelőhely megközelítését biztosító gyalogjárda létesítéséhez 1 db fa kivágása szükséges. A kivágandó fa engedélyezéséhez a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály Környezetvédelmi Irodához kérelmet kell benyújtani.

Tervezett gyalogjárda pályaszerkezete:

-	  4 cm	AC-8 kopó (N) kopóréteg

-	15 cm	Ckt-2 cementes stabilizációs réteg

-	15 cm	homokos kavics

A tervdokumentáció tartalmazza a kezelői lehatárolási tervet is (8. számú melléklet), amely szerint a jelenleg Szombathely, 3788/5 hrsz-ú a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) kezelésében lévő ingatlanon megvalósuló létesítmények közül a kijelölt gyalogosátkelőhely megközelítését biztosító gyalogjárda szakaszok a kivitelezést követően Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésébe kerülnének.

Javaslom, hogy a Bizottságok hatalmazzák fel a polgármestert a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadói és Szolgáltató Kft. által tervezett tervdokumentációk szerint a kezelői lehatárolási tervek jóváhagyására azzal a feltétellel, hogy az állami területen a kijelölt gyalogosátkelőhelyek megközelítésére létesülő gyalogjárda szakaszokra vonatkozó garanciális jogok Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata felé történő átruházásáról a forgalomba helyezési eljárás megkezdéséig a Beruházónak és a Kivitelezőnek gondoskodnia kell.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2025. október „          ”

/: Horváth Soma :/

I.

Határozati Javaslat

…../2025. (X.28.) VISB. sz. határozat

A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a „Javaslat Szombathely város területén a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő útszakaszokon kijelölt gyalogosátkelőhelyek létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2024. (X.1.) önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdés 25. pontja alapján az alábbi döntést hozta:

- A Bizottság támogatja, hogy a Magyar Közút NZrt. beruházásában a VIA Futura Kft. által tervezett kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvalósításra kerüljenek az előterjesztés 1., 3., 5, 7. számú melléklete szerint. A Szombathely, Dolgozók útja - Kalandváros útcsatlakozásnál tervezett gyalogosátkelőhely kialakításához szükséges fa kivágás engedélyezéséhez a Kivitelező köteles a kérelmét benyújtani.

- A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2., 4., 6., 8. számú melléklete szerinti kezelői lehatárolási tervek jóváhagyására azzal a feltétellel, hogy az állami területen a kijelölt gyalogosátkelőhelyek megközelítésére létesülő és az önkormányzat kezelésébe kerülő gyalogjárda szakaszokra vonatkozó garanciális jogok Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata felé történő átruházásáról a forgalomba helyezési eljárás megkezdéséig a Beruházónak és a Kivitelezőnek gondoskodnia kell.

Felelős:		Dr. Nemény András polgármester

Horváth Soma, alpolgármester

Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke

(a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal

II.

Határozati Javaslat

…../2025. (X.29.) FKSZB. sz. határozat

A Fenntarthatósági és Klímastratégiai Szakmai Bizottság a „„Javaslat Szombathely város területén a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő útszakaszokon kijelölt gyalogosátkelőhelyek létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős:		Dr. Nemény András polgármester

Horváth Soma, alpolgármester

Németh Ákos, a Fenntarthatósági és Klímastratégiai Szakmai Bizottság elnöke

(a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal