ELŐTERJESZTÉS

A Fenntarthatósági és Klímastratégiai Szakmai Bizottság 2026. május 27-i ülésére

Javaslat Interreg AT-HU projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Egyesület (a továbbiakban: Energiaklub) részt vesz a TopHeAT-HU elnevezésű Interreg AT-HU projektben, aminek részeként a Nyugat-Dunántúlon egy-egy kiválasztott helyszínen két típusú természetalapú megoldást valósítanak meg: futatott növényzettel árnyékolt közteret és természetközeli tavacskát vagy vizes elemet.

A projekt költségvetésében a beavatkozások megtervezésére 15.000, a megvalósításra 80.000 euró áll rendelkezésre. A projekt megvalósításához az önkormányzat részéről önerő biztosítása nem szükséges. A projekt 2026. márciusától 2028. novemberéig tart, a helyszíni megvalósítás 2027-re várható.

Az Energiaklub felhívást tett közzé a mintaprojekt közös megvalósítására. A jelentkezés határideje 2026. május 18. volt. A helyszínekre jelentkezni lehetett a javasolt címek/helyrajzi számok megadásával, és a természetalapú megoldások megvalósítására és lakossági bevonásra vonatkozó tapasztalatok leírásával. A benyújtott pályázatban a futatott növényzettel történő árnyékolást választottuk, több lehetséges megoldással és helyszínen: 1. A Városházán zöldfal kialakítása; 2.  Növénykandeláberek kialakítása a Piac parkolónál és a Rákóczi utca 102-110. vendégjárdán; 3. Homokozók árnyékolása játszótereken fűzépítménnyel 17 lehetséges helyszínen.

A pontos beavatkozási helyszínek kiválasztását műholdképek alapján pixeles hőmérséklet-elemzés előzi meg, ezt térképrétegek (zöldfelületek, beépítettség, demográfia stb.) elkészítése, majd lakossági bevonással párhuzamosan a végleges beavatkozási helyszínek kiválasztása követi.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2026. május „…..”

/: Dr. Nemény András :/

HATÁROZATI JAVASLAT

.…/2026. (V.27.) FKSzB. sz. határozat

A Fenntarthatósági és Klímastratégiai Szakmai Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, utólagosan értsen egyet azzal, hogy az Önkormányzat az Interreg AT-HU program TopHeAT-HU projektjében az egyik megvalósítási helyszínre pályázzon.

Amennyiben Szombathely városa kerül kiválasztásra egyik helyszínként, a Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a polgármester felhatalmazását a megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős:		Németh Ákos, a bizottság elnöke

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő: 	azonnal