ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottságának 2026. szeptember 22-i ülésére

Javaslat a Szombathelyi Szivárvány Óvoda villamoshálózatának felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

A Szombathelyi Szivárvány Óvoda villamoshálózatában 2026. január 21-én és február 18-án súlyos működési zavarok léptek fel, a GAMESZ az érintett szakaszon sikeresen visszaállította az áramellátást. Ez a javítás azonban kizárólag tüneti, ideiglenes megoldást jelentett, a teljes épület alapvető szerkezeti és hálózati kockázatait nem hárította el.

A GAMESZ megrendelte az óvoda hálózatának felülvizsgálatát, és a B-Tech Electro Kft. szakvéleménye egyértelműen megállapította, hogy az épület villamosrendszere tűzveszélyes, és nem felel meg az „MSZ HD 60364 szabványsorozat”, továbbá az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet előírásainak.

Az indikatív árajánlat alapján a teljes villamos felújítás és a villanyszerelés utáni nyomvonalas helyreállítás értéke bruttó 37.522 eFt, melynek fedezete polgármesteri átcsoportosítással a GAMESZ költségvetésében biztosításra került.

A teljes épületre kiterjedő villamoshálózat felújítására az árajánlatok bekérésére 2026. július 20-án került sor, a nyertes ajánlattevő kiértesítése pedig 2026. augusztus 3-án megtörtént. Az árajánlatkérési szempontok között a legkedvezőbb ár mellett fontos szempont volt a munkálatok megkezdésének mielőbbi dátuma.

A kivitelezési munkálatokat a megkötött szerződés alapján 2026. október 12-én kezdik meg a szakemberek. A felújítás előreláthatólag 6 hetet vesz igénybe, de legkésőbb 2026. december 31-ig befejeződik a nyomvonalas helyreállítással együtt.

A fentiekben részletezett műszaki állapotok és kockázatok miatt a villamoshálózat teljeskörű felújítása mind a műszaki szakemberek, mind az óvodaigazgató álláspontja szerint nem halasztható a következő nyári szünetre.

Előzőekre tekintettel szükséges - a felújítás idejére - az óvoda hét csoportjának az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban történő elhelyezése. Az óvoda igazgatója felvette a kapcsolatot a szombathelyi óvodák igazgatóival, és az egyeztetések eredményeképpen az alábbi 7 óvoda fogadja tornatermeiben kialakítandó csoportszobákban a Szivárvány Óvoda egy-egy csoportját:

- Szombathelyi Aréna Óvoda

- Szombathelyi Donászy Magda Óvoda

- Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

- Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

- Szombathelyi Mocorgó Óvoda

- Szombathelyi Pipitér Óvoda

- Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda.

A felújítás időtartama alatt az óvoda épülete zárva tart, az igazgató és az óvodatitkár elhelyezését is a Szombathelyi Aréna Óvoda fogja biztosítani. A gyermekek szülei a felújításról, illetve az átmeneti időre történő átköltözésről értesítésre kerültek.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet 52.§ (2) bekezdés 14. pontja értelmében a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság oktatási feladatai körében dönt az óvodák felvételi körzetéről, az óvodák nyári, és az általánostól eltérő nyitva tartásáról.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2026. szeptember „     ”

/: Dr. László Győző :/

HATÁROZATI JAVASLAT

..…../2026. (IX.22.) KOCB. számú határozat

A Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság a „Javaslat a Szombathelyi Szivárvány Óvoda villamoshálózatának felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet 52.§ (2) bekezdés 14. pontjában kapott feladatkörében eljárva egyetért azzal, hogy a Szombathelyi Szivárvány Óvoda a villamoshálózat felújításának időtartamára, legkésőbb 2026. december 31. napjáig zárva tart, és az óvoda csoportjai átmeneti időre az alábbi önkormányzati fenntartású óvodákban kerüljenek elhelyezésre:

- Szombathelyi Aréna Óvoda

- Szombathelyi Donászy Magda Óvoda

- Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

- Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

- Szombathelyi Mocorgó Óvoda

- Szombathelyi Pipitér Óvoda

- Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda.

Felelős: 	Putz Attila, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke

Dr. László Győző alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(a végrehajtás előkészítéséért:

Ganzerné Dávid Gabriella, a Szombathelyi Szivárvány Óvoda igazgatója,

Sebestyénné Pethő Andrea, a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója,

Vinczéné Dr. Menyhárt Mária, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

Határidő:           azonnal