SZOVA Nonprofit Zrt.

Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

9700 Szombathely, Boglárka u. 2.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI TERVE

2026. november 09. – 2027. március 14.

Jóváhagyta Szombathely Megyei Jogú Város Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága

a ………….. számú határozatával.

………………………………….

elnök

Tartalom

1. Vezérigazgatói Utasítás	3

I. Területi hatály	3

II. Általános rész	3

III. Téli útüzemeltetési feladatok szolgáltatási szintje	4

IV. Kiadás, módosítás	10

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Egyszerűsített munkaszerződés

2. sz. melléklet: Téli gépek és munkagépek listája

3. sz. melléklet: A közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai

4. sz. melléklet: Kerékpárutak listája

5. sz. melléklet: Utak síkosságmentesítési körzetei

6. sz. melléklet: Multicarok, kistraktorok síkosságmentesítési körzetei

7. sz. melléklet: Első ütemben lévő hidak, járdák, buszmegállók, géppel meg nem közelíthető területek

8. sz. melléklet: Hulladékgyűjtő szigetek listája (síkosság mentesítés)

9. sz. melléklet: Síkosság mentesítő anyagokat tároló ládák listája

10. sz. melléklet: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása

11. sz. melléklet: Utak hóeltakarítási körzetei

12. sz. melléklet: Multicarok, kistraktorok hóeltakarítási körzetei (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

13. sz. melléklet: Belvárosi parkolók hóeltakarítási körzetei

14. sz. melléklet: Belvároson kívüli parkolók listája (hóeltakarítás)

15. sz. melléklet: Kerékpárutak listája (hóeltakarítás)

16. sz. melléklet: Hidak, buszmegállók, járdák, kisgépes helyek listája (hóeltakarítás)

17. sz. melléklet: Gyalogátkelők hóeltakarítása

18. sz. melléklet: Parkoló automaták listája (hóeltakarítás)

19. sz. melléklet: Hulladékgyűjtő szigetek listája (hóeltakarítás)

20. sz. melléklet: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása

1. Vezérigazgatói Utasítás

a téli útüzemeltetési tevékenység végrehajtására

Az utasítás célja, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklete B./ pontjának végrehajtására a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelése az egységnél a téli útüzemeltetési tevékenység során tervszerűen, szabályozott módon történjen.

I. Területi hatály

Az utasítás hatálya kiterjed Szombathely város területén végzett téli útüzemeltetési tevékenység egészére vonatkozóan.

II. Általános rész

- Ügyelet

A téli ügyeletet 4 fő felváltva látja el a Jászai Mari u. 2. szám alatti telephelyen, a feladat ellátásához egy gépkocsi áll rendelkezésre. Riasztás esetén extrém esetben taxi szolgáltatás is igénybe vehető.  Havazás, vagy síkosság beálltával azonnal értesíteni kell az adott napon készenlétben lévő felelős személyt telefonon, aki utasítást ad a riasztás megkezdésére és sorrendjére.

Felelős személyek és elérhetőségeik:

Gombkötő József	+36/20/255-9515

Iváncsics Tamás	+36/20/455-4102

Kelemen József	+36/20/257-8010

- Készenlét

Az otthoni készenlétben lévő dolgozók készenléti idejük alatt kötelesek a megadott címen tartózkodni.  Készenlét nem számolható el betegség, külszolgálat és munkaidő tartamára. Munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozók esetén a készenlét havi mértékét a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni. A készenlétet a 6/1998 (III.11) KHVM rendelet 4.21. pontja értelmében legkésőbb 2026. november 09-től 2027. március 14-ig a vezérigazgató rendeli el. Az időjárás függvényében a készenlét határozatlan ideig meghosszabbítható.

- A téli terv szerinti síkosság mentesítést és hóeltakarítási feladatokat a terv szerint abban az esetben tudjuk maradéktalanul elvégezni, amennyiben a jelenlegi gépparknál meghibásodás nem következik be, valamint a megfelelő létszámú gépkocsivezető állomány rendelkezésre áll. Ezen feladatok ellátására külső vállalkozóval kötünk szerződést a géppark jelenlegi állapotára való tekintettel.

- A köztisztasági csoport igénye alapján a társosztályok dolgozóikat hóeltakarítási munkára vezénylik.

- A gépkocsivezetőket és gépkezelőket a munkavédelmi feladatokat ellátó vállalkozó megbízottjának baleseti oktatásban kell részesítenie.

- Amennyiben az időjárási viszonyok indokolják, ideiglenes és – alkalmi munkavállalókat foglalkoztatunk vezérigazgatói engedéllyel.

Alkalmi hómunkás egyszerűsített munkaviszonyban foglalkoztatható.

Egyszerűsített munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval

-     összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és

-     egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, valamint

-     egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig

létesíthet munkaviszonyt.

Egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatottak létszáma nem haladhatja meg a munkavállalói létszám 20%-át, ezért 50 főnél több foglalkoztatott esetén a pontos létszámról az osztályvezetőnek a munkaügyi előadótól tájékoztatást kell kérnie.

Alkalmi hómunkások foglalkoztatása hirdetés útján, vagy a munkaügyi központon keresztül történik. A hirdetésben meg kell jelölni, hogy a foglalkoztatás módja egyszerűsített munkaviszony.

A téli terv 1. mellékletét képező „Egyszerűsített munkaszerződés” alapján létrejött munkaviszonyt legkorábban a munkavégzés megkezdése előtti napon, de legkésőbb a munkavégzés megkezdésekor elektronikusan jelenti be a munkaügyi osztály az adóhatóság felé. Amennyiben a munkavállaló munkakezdéskor nem jelenik meg, a munka irányításával megbízott vezető haladéktalanul tájékoztatja erről a munkaügyi előadót a bejelentett munkaviszony módosítása érdekében.

Az alkalmi hómunka órabérét a vezérigazgató határozza meg, az egy napra kifizetett munkabér nem lehet kevesebb a minimálbér egy napra jutó összegénél és nem lehet magasabb a minimálbér napi összegének kétszeresénél.

A foglalkoztatásra vonatkozóan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény előírásait kell betartani.

7.	A hó- és síkosság mentesítési munkákról naponta jelentést kell készíteni. Ebben fel kell tüntetni: igénybe vett saját és idegen létszámot, a gépi erőt, az éghajlati és hőmérsékleti viszonyokat, valamint a lehullott csapadék mennyiségét.

8.	A géptárolás helyszíne: Jászai M. u. 2. szám alatti telephely. A síkosság mentesítő anyagok (só, 2-5-ös zúzalék, kalcium klorid) tárolása a Körmendi úti telepen történik. Az induló mennyiség 350 tonna ipari só, 20 tonna 2-5-ös zúzalék és 1 tonna kalcium klorid, beszerzésük folyamatos.

## III. Téli útüzemeltetési feladatok

- Ügyeleti feladatok

Az időjárási előrejelzések, valamint az időjárási radarok figyelemmel kísérése az ügyeleti helyiségben az ügyeletvezető által folyamatosan történik, valamint kapcsolatot tart a téli útüzemeltetéssel megbízott társ szervezetekkel.

Az út ellenőrzéseket a kiemelt területekkel kell kezdeni, melyek az alábbiak:

- Csaba utcai felüljáró

- Homok út

- Kilátó

- Márton Áron utca

- Jégpince utca

Az utak ellenőrzését minden esteben az esti napnyugta és a reggeli napkelte alkalmával is el kell végezni. Amennyiben az előrejelzésben, és az időjárási viszonyok alakulásában hirtelen negatív fordulat áll be, akkor folyamatosan ellenőrzéseket kell végrehajtani. Az alábbi harmatpont táblázat segítségével kiszámolható a várható fagyási hőmérséklet.

|  |  | Hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Páratartalom % | 60 | -13,9 | -13 | -12 | -11,1 | -10,1 | -9,2 | -8,3 | -7,3 | -6,4 | -5,4 | -4,5 | -3,6 | -2,6 | -1,7 | 0,7 | 0,2 |
|  | 62 | -13,5 | -12,6 | -11,7 | -10,7 | -9,8 | -8,8 | -7,9 | -6,9 | -6 | -5 | -4,1 | -3,1 | -2,2 | -1,3 | -0,3 | 0,6 |
|  | 64 | -13,2 | -12,2 | -11,3 | -10,3 | -9,4 | -8,4 | -7,5 | -6,5 | -5,6 | -4,6 | -3,7 | -2,7 | -1,8 | -0,8 | 0,1 | 1,1 |
|  | 66 | -12,8 | -11,8 | -10,9 | -9,9 | -9 | -8 | -7,1 | -6,1 | -5,2 | -4,2 | -3,3 | -2,3 | -1,4 | -0,4 | 0,5 | 1,5 |
|  | 68 | -12,4 | -11,5 | -10,5 | -9,6 | -8,6 | -7,6 | -6,7 | -5,7 | -4,8 | -3,8 | -2,9 | -1,9 | -1 | 0 | 1 | 1,9 |
|  | 70 | -12,1 | -11,1 | -10,1 | -9,2 | -8,2 | -7,3 | -6,3 | -5,3 | -4,4 | -3,4 | -2,5 | -1,5 | -0,5 | 0,4 | 1,4 | 2,3 |
|  | 72 | -11,7 | -10,7 | -9,8 | -8,8 | -7,8 | -6,9 | -5,9 | -4,9 | -4 | -3 | -2,1 | -1,1 | -0,1 | 0,8 | 1,8 | 2,8 |
|  | 74 | -11,3 | -10,3 | -9,4 | -8,4 | -7,4 | -6,5 | -5,5 | -4,5 | -3,6 | -2,6 | -1,7 | -0,7 | 0,3 | 1,2 | 2,2 | 3,2 |
|  | 76 | -10,9 | -10 | -9 | -8 | -7,1 | -6,1 | -5,1 | -4,2 | -3,2 | -2,2 | -1,2 | -0,3 | 0,7 | 1,7 | 2,6 | 3,6 |
|  | 78 | -10,6 | -9,6 | -8,6 | -7,6 | -6,7 | -5,7 | -4,7 | -3,8 | -2,8 | -1,8 | -0,8 | 0,1 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4 |
|  | 80 | -10,2 | -9,2 | -8,2 | -7,3 | -6,3 | -5,3 | -4,3 | -3,4 | -2,4 | -1,4 | -0,4 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,4 |
|  | 82 | -9,8 | -8,8 | -7,9 | -6,9 | -5,9 | -4,9 | -3,9 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,9 |
|  | 84 | -9,4 | -8,5 | -7,5 | -6,5 | -5,5 | -4,5 | -3,6 | -2,6 | -1,6 | -0,6 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 |

- sz. táblázat: harmatpontok

- Síkosság mentesítés

Szombathely Megyei Jogú Város helyi közútjainak közútkezelési szolgáltatási osztályokba történő besorolását a 3. számú melléklet, a kerékpárutak felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

| Közutak és közterületi szakaszok megnevezése | Szórási munka megkezdése észleléstől számítva | Szórási munka befejezése megkezdéstől számítva |
| --- | --- | --- |
| Csaba úti vasúti felüljáró | 1 óra | 1 óra |
| I. ütem útjai, járdák, buszmegállók, kerékpárutak, hidak és lépcsői | 2 – 3 óra | 8 óra /utak/ |
| II. ütem útjai, járdák, buszmegállók, kerékpárutak | I. ütem után | 8 óra |
| III. ütem útjai, belvárosi parkolók útjai, parkoló automaták környéke, hulladékgyűjtő szigetek, belvároson kívüli parkolók útjai | II. ütem után | - óra |

2. sz. táblázat: Síkosságmentesítés szolgáltatási szintjei

A téli útüzemeltetés ideje alatt az ügyeletvezető az időjárástól függetlenül, naponta minimum háromszor útellenőrzést hajt végre a Szombathely Megyei Jogú Város által kezelt úthálózaton. Szükség esetén azonnal megkezdi az útfelület síkosság mentesítését. Amennyiben az időjárás kivitelezhetetlenné teszi a síkosság mentesítési feladatok ellátását, - a készenléti vezető jóváhagyásával - gondoskodik a Csaba úti felüljáró felhajtóinak 4 ponton történő azonnali lezárásáról.

Az I. és II. ütem útjain, a járdákon, kerékpárutakon, buszmegállókban és a belvárosi parkolókban –8 C0-ig sóval és kalcium-kloriddal, –8 C0 alatti hőmérsékleten zúzalékkal történik a síkosság mentesítés.

A III. ütem útjain, illetve a belvároson kívüli parkolókban csak a Készenléti vezető és a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály közös döntése nyomán végezhető érdesítés, általában zúzalékkal, indokolt esetben sóval.

A 2. számú táblázat adatai átlagos téli időjárást (hőmérséklet > -8°C, szélerő < 30 km/ó) vesznek figyelembe, az alacsonyabb hőmérséklet, vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észleléstől számított megkezdése eltolódhat és az elvégzéséhez szükséges időtartam meghosszabbodhat. Törekedni kell arra, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.

Úttestek síkosság mentesítése

Az úttest síkosság mentesítése 3 ütemben, 23 körzetben történik. A síkosság mentesítés anyagai: só, kalcium klorid és 2-5-ös zúzalék.

A feladatellátáshoz rendelkezésre álló gépek:

- 1 db MAN típusú sószóró adapterrel szerelt BÉRELT gépjármű

- 1 db Mercedes, illetve 2 db MAN típusú sószóró adapterrel szerelt gépjármű

- 1 db Multicar sószóró adapterrel szerelve

- 1 db Caterpillar rakodógép

- 1 db sódaráló

- 1 db szállítószalag

Tartalék járművek:

- 1 db Multicar gépjármű

- 1 db rakodógép

Járdák, parkolók, kerékpárutak, buszmegállók, hidak, parkoló automaták, és hulladékgyűjtő szigetek síkosság mentesítése:

A síkosság mentesítés12 körzetben történik. A síkosság mentesítés anyagai: só, kalcium klorid, 2-5-ös zúzalék.

A feladat ellátásba bevont gépek:

- 5 db Multicar sószóró adapteres gépjármű,

- 1 db Multicar sószóró adapteres BÉRELT gépjármű,

- 2 db Opel platós gépkocsi,

- 1 db Ford platós gépkocsi

- 2 db kommunális BÉRELT traktor

Tartalék járművek:

- 1 db Multicar gépjármű

Körzetbeosztás:

- Multicar					I., VII., VIII. körzetek

- Multicar					II. körzet

- Multicar					III. körzet

- Multicar					IV. körzet

- BÉRELT Multicar				V. körzet

- BÉRELT kommunális traktor	Kistraktor I. körzet

- BÉRELT kommunális traktor         Kistraktor II. körzet

- Opel 2 db				kézierős-gépes körzet

- Ford Transit				kézierős-gépes körzet

A parkoló automaták síkosság mentesítése kézi erővel, a hulladékgyűjtő szigetek síkosság mentesítése géppel történik.

A síkosság mentesítési körzeteket az 5-10. számú mellékletek tartalmazzák, a kézi síkosság mentesítéshez szükséges anyagok tárolási pontjait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

| Közutak és közterületi szakaszok | Hó eltakarítás megkezdése | Hó eltakarítás befejezése megkezdéstől számítva |
| --- | --- | --- |
| Csaba úti vasúti csomópont | 5-10 cm hó vastagságnál | 1 óra |
| I. ütem útjai, járdák, buszmegállók, kerékpárutak | 5-10 cm hó vastagságnál | 24 óra /utak/ |
| II. ütem útjai, járdák, buszmegállók, kerékpárutak | I. ütem után | 24 óra |
| III. ütem útjai, belvárosi parkolók útjai, parkoló automaták környéke, hulladékgyűjtő szigetek, belvároson kívüli parkolók útjai | 15-20 cm hó vastagság esetén a hóesés megszűnése után | 24 óra |

- Hóeltakarítás

3. sz. táblázat: Hóeltakarítás szolgáltatási szintjei

A Csaba úti vasúti csomópontot - a közlekedés biztonsága és a hóeltakarítás megkönnyítése érdekében - a havazás megindulásakor lehetőség szerint alá kell sózni kalcium-kloriddal. A hó eltakarítása során a csomópont az I-es ütemmel azonos prioritást élvez.

Az I. ütem útjait - a közlekedés biztonsága és a hó eltakarítás megkönnyítése érdekében - a havazás megindulásakor lehetőség szerint alá kell sózni. A hó eltakarítás során ezek az utak mindig elsőbbséget élveznek.

Az I. ütem után következhetnek a II. ütem útjai, melyeken szükség esetén (pl. hó letapadás, jégtelenítés) a só, illetve nedvesített só használata szintén megengedett.

A III. ütem útjain a hóeltakarítás csak az előző ütemek útjaira előírt feladatok elvégzését követően végezhető, és csak olyan mértékig, hogy az út személygépkocsival járható legyen.

Az egyéb közterületi szakaszok közül a járdák és a tömegközlekedési megállók mindig elsőbbséget élveznek.

A fizető parkolók hóeltakarítása lehetőség szerint a hóesés megszűnte utáni éjszaka történik a hozzáférhető parkolóhelyeken.

Hosszantartó folyamatos havazás esetén előfordulhat, hogy a már megtisztított útfelületeken újra eléri a hó vastagság az 5 cm-t, vagy a letisztított felület veszélyesen síkossá válik, ilyen helyzetben a munkavégzés elölről kezdődik akkor is, ha az alacsonyabb szolgáltatási osztályba sorolt területeken még nem, vagy csak részben történt meg a hóeltakarítási munka.

A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak közútkezelési szolgáltatási osztálya határozza meg. A sürgősségi sorrendet indokolt esetben lehet csak megváltoztatni. Rendkívüli időjárás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnának, az elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell megkezdeni, illetve folytatni.

Úttestek hó eltakarítása: 3 ütemben és 21 körzetben történik.

Szükséges gépek:

- 1 db MAN típusú BÉRELT gépjármű

- 2 db MAN, illetve 1 db Mercedes típusú gépjármű

- 1 db Multicar

Tartalék:

1 db MAN típusú gépjármű

Nagyobb méretű havazás esetén a szerződtetett gépek is hóeltakarítási feladatokat végeznek.

Járdák hó eltakarítása: 5 körzetben történik.

Szükséges gépek:

- 5 db Multicar hóekés gépjármű

- 1 db BÉRELT Multicar hóekés gépjármű

- 2 db BÉRELT kommunális traktor

Parkolók hó eltakarítása: 4 körzetben történik.

Szükséges gépek:

- saját, illetve bérelt rakodógépek

Kerékpárutak hó eltakarítása: lista alapján történik.

Szükséges gépek:

- 1 db Multicar hóekés célgép

Buszmegállók hó eltakarítása: 3 körzetben történik.

Szükséges gépek:

- platós gépjárművekkel, kézi erővel

Hidak, egyes járdák és egyes buszmegállók hó eltakarítása: 3 körzetben történik.

Szükséges gépek:

- platós gépjárművekkel, kézi erővel

Kisgépes járdák és kerékpárutak ill. kistraktor területek hó eltakarítása: lista alapján történik.

Szükséges gépek:

- kistraktor ill. kisgép, valamint kézi erő szükséges

Parkoló automaták hó eltakarítása: kézi erővel történik, külön kimutatás szerint.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek hó eltakarítása: kézi erővel történik kimutatás szerint.

Gyalogátkelőhelyek hó eltakarítása: 2 körzetben kézi erővel ill. bérelt gépekkel történik.

Szerződéses partnerek: hóeltakarítási feladatok elvégzésére kötött határozatlan idejű szerződés.

A SZOVA Nonprofit Zrt. téli útüzemeltetési feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

A hóeltakarítási körzeteket a 11-20. számú mellékletek tartalmazzák.

- Hó szállítás

Utasítás alapján saját, illetve szerződtetett géplánccal, a Körmendi úti hulladékkezelő telepre történik.

## IV. Kiadás, módosítás

Az utasítás kiadásával, jóváhagyásával kapcsolatos felelősségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

| Dokumentum | Feladat | Felelős | Idő |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Készíti | Hulladékszállítási és köztisztasági osztályvezető | Évente október hó |
| Utasítás a téli | Véleményezi | Hulladékgazdálkodási Igazgató | Évente október hó |
| útüzemeltetési | Jóváhagyja | Vezérigazgató | Évente október hó |
| tevékenység | Kiadja | Titkárság | Évente október hó |
| végrehajtására | Felülvizsgálja | Hulladékgazdálkodási Igazgató | Szükség szerint |
|  | Törzspéldányt kezeli | Titkárság |  |

Az utasítás érvényes: 2026. november 09. - 2027. március 14.

Szombathely, 2026. október 01.

Kovács Cecília

vezérigazgató

Kapják:

      - Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálya

      - SZOVA NZrt. vezérigazgatója

      - SZOVA NZrt. hulladékgazdálkodási igazgatója

      - SZOVA NZrt. hulladékszállítási és köztisztasági osztályvezetője

1. sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS

| Munkáltató | neve, megnevezése: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | székhelye, lakóhelye: |  |  |  |  |  |
|  | Adószáma: |  |  |  |  |  |
| Munkavállaló | neve, születési családi és utóneve(i): |  |  |  |  |  |
|  | születési helye, ideje: |  |  |  |  |  |
|  | anyja születési családi és utóneve(i): |  |  |  |  |  |
|  | lakóhelye: |  |  |  |  |  |
|  | TAJ-száma: |  |  |  |  |  |
|  | adóazonosító jele: |  |  |  |  |  |
| Egyszerűsített munka jellege: | Alkalmi munka: | Mezőgazdasági idénymunka: |  |  | Turisztikai idénymunka: |  |
| Munkakör: | ………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Munkaviszony kezdete: | …….év ………………hó ….. nap |  | Munkaviszony megszűnésének napja: |  |  | …….év ………………hó ….. nap |
| Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként): ….; ....; ….; ....; …. |  |  | Rendes munkaidő: ….. óra/nap |  |  |  |
| Személyi alapbér (bruttó): | ……………… Ft/hó vagy ……………….Ft/nap, összesen: ………………. Ft a munkaviszony teljes idejére |  |  |  |  |  |
| Munkavégzési hely: |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: | …………………………., …………év ……………………hó …….nap |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………. munkáltató |  |  | ……………………………. munkavállaló |  |  |

Legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.

Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni.

A munkáltató székhelyét, telephelyét, illetve, ha a tényleges munkavégzés telephelyen kívül történik, ennek címét, cím hiányában más megjelölését (pl. építés alatt álló út helyrajzi száma, kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) kell feltüntetni.

2. sz. melléklet

TÉLI GÉPEK ÉS MUNKAGÉPEK

Társaságunk tulajdonában lévő gépek

| 1. | GTY-763 | Multicar sószóró adapter + hóeke |
| --- | --- | --- |
| 2. | JFA-032 | Multicar sószóró adapter + hóeke |
| 3. | KKX-034 | Multicar sószóró adapter + hóeke |
| 4. | HKY-674 | Multicar sószóró adapter + hóeke |
| 5. | NLP-085 | Multicar sószóró adapter + hóeke |
| 6. | JCN-712 | Multicar sószóró adapter + hóeke |
| 7. | HFA-413 | Multicar (tartalék) |
| 8. | IPF-303 | Multicar (tartalék) |
| 9. | SWK-289 | Mercedes sószóró adapter + hóeke |
| 10. | SJN–611 | MAN sószóró adapter + hóeke |
| 11. | HIH-865 | MAN billencs + hóeke |
| 12. | HKC-820 | MAN sószóró adapter + hóeke |
| 13. | YHD-145 | Caterpillar TH-62 rakodógép |
| 14. | YJD-984 | Caterpillar 357 D rakodógép |
| 15. | LZF-825 | Fiat Ducato személyszállító |
| 16. | RCC-915 | Opel platós gépjármű |
| 17. | RCC-916 | Opel platós gépjármű |
| 18. | AA HT 749 | IVECO platós gépjármű |
| 19. | YHH-896 | Komatsu rakodógép |
| 20. | Sódaráló |  |
| 21. | Szállítószalag |  |
| 22. | Szerződéses partnerek gépei |  |

3. sz. melléklet

A KÖZUTAK KÖZÚTKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLYAI

I-es osztály (belterületi I. rendű főutak)

Szombathelyen ilyen út jelenleg nincs.

II-es osztály

|  | Közterület neve | Helye síkosság mentesítésben | Helye hó eltakarításban |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bartók B. krt. | I/1 és I/2 | II/1 és II/3 |
| 2. | Bocskai krt. | I/2 | II/1 |
| 3. | Bogáti út | I/3 | II/2 |
| 4. | Brenner T. krt. | I/5 | II/3 |
| 5. | Csaba u. | I/3 | II/2 |
| 6. | Dolgozók útja | I/1 | I/1 |
| 7. | Ferenczy I. u. | I/1 | II/3 |
| 8. | Hollán E. u. | I/4 | I/1 |
| 9. | 18-as honvéd u. + tér | I/4 | I/3 |
| 10. | Horváth B. krt. | I/2 | II/1 |
| 11. | Hunyadi J. út | I/3 | I/2 |
| 12. | Szerviz út | I/2 | II/2 |
| 13. | Jókai M. u. | I/5 | II/3 |
| 14. | Kiskar u. | I/4 | I/1 |
| 15. | Körmendi út | I/1 | I/2 |
| 16. | Pázmány P. krt. | I/3 | II/3 |
| 17. | Petőfi S. u. | I/2 | I/1 |
| 18. | Rohonci út | I/1 | I/1 |
| 19. | Rumi út | I/3 | I/2 és II/2 |
| 20. | Rumi külső út | I/3 | II/2 |
| 21. | Saághy I. u. | I/2 és III/3 | II/1 és III/4 |
| 22. | Sörház u. | I/4 | I/1 |
| 23. | Söptei u. | I/2 | II/1 |
| 24. | Szt. Flórián krt. | I/3 | II/3 |
| 25. | Szt. Gellért u. | I/3 | I/2 |
| 26. | Szt. István kir. u. | I/3 | II/2 |
| 27. | Szt. Márton u. | I/2 | I/2 |
| 28. | Szt. Quirinus u. | I/1 | I/2 |
| 29. | Szőlős u. | I/3 | I/2 |
| 30. | Thököly I. u. | I/3 | I/1 |
| 31. | Újvilág u. | I/3 | I/2 |
| 32. | Vasút u. | I/4 | II/1 |
| 33. | Váci M. u. | I/2 | II/1 |
| 34. | Vépi út | I/4 | II/2 |
| 35. | Vörösmarty M. u. | I/2 | I/1 |
| 36. | Zanati út | I/2 | I/2 és II/2 |
| 37. | 11-es huszár út | I/2 és III/2 | I/1 és III/3 |
| 38. | 8721-es összekötő út | I/1 | II/1 |

III-as osztály

|  | Közterület neve | Helye síkosság mentesítésben | Helye hó eltakarításban |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkotás u. | II/4 | III/3 |
| 2. | Alsóhegyi u. | I/1 | II/3 és III/2 |
| 3. | Aranypatak u. | II/1 | III/3 |
| 4. | Bárdos Alice u. | III/1 | III/3 |
| 5. | Bárdosi N. J. u. | I/5 | I/4 |
| 6. | Dózsa Gy. u. | I/1 | I/2 |
| 7. | Erdei I. u. | I/1 | II/3 |
| 8. | Ernuszt K. u. | I/1 | II/3 |
| 9. | Éhen Gy. tér | I/4 | I/3 |
| 10. | Falunagy | I/1 | II/3 |
| 11. | Gagarin u. | I/1 | II/3 |
| 12. | Gábor Á. u. | I/3 | II/2 |
| 13. | Géfin Gy. u. | II/1 | III/2 |
| 14. | Hattyú u. | III/1 | III/2 |
| 15. | Irottkő u. | II/2 | II/1 |
| 16. | II. János Pál pápa krt. | I/1 III/1 | II/3, III/3 |
| 17. | Jáki u. | I/1 | II/3 |
| 18. | Jászai M. u. | I/3 | II/3 |
| 19. | Juhász Gy. u. | II/3 | II/2 |
| 20. | Kassák L. u. | I/1 | II/1 |
| 21. | Kálvária u. | I/1 | II/3 |
| 22. | Károly R. u. | I/3 | II/3 |
| 23. | Kárpáti K. u. | I/1 | II/3 |
| 24. | Kisfaludy S. u. | I/4 | I/3 |
| 25. | Kodály Z. u. | I/1 | II/1 |
| 26. | Kötő u. | II/4 | II/2 |
| 27. | Magyar L. u. | I/1 | I/2 |
| 28. | Markusovszky u. | I/4 | I/3 |
| 29. | Maros u. | II/2 | II/1 |
| 30. | Márton Á. u. | I/1 és I/5 | I/4 és II/3 |
| 31. | Mátyás király u. | I/3 | II/3 |
| 32. | Nádasdy F. u. | I/4 | II/1 |
| 33. | Nárai u. | I/1 | II/3 |
| 34. | Nárai külső u. | I/1 | II/3 |
| 35. | Óperint u. | I/1 | II/3 |
| 36. | Öntő u. | I/2 | II/1 |
| 37. | Paragvári u. | I/2 | II/1 |
| 38. | Rákóczi F. u. | I/3 | II/3 |
| 39. | Semmelweis I. u. | I/4 | II/1 |
| 40. | Sorok u. | I/3 | II/3 |
| 41. | Stromfeld A. u. | I/5 | I/4 |
| 42. | Sugár u. | II/2 | II/1 |
| 43. | Szabadnép u. | III/2 | III/4 |
| 44. | Szelestey L. u. | I/4 | I/3 |
| 45. | Szt. Imre herceg. u. | I/2 | II/1 és III/4 |
| 46. | Széll K. u. | I/4 | I/3 |
| 47. | Szófia u. | I/2 | II/1 |
| 48. | Szövő u. | I/4 | II/2 |
| 49. | Szűrcsapó u. | I/2 | II/1 |
| 50. | Vásártér u. | II/4 | II/2 |
| 51. | Vizöntő u. | II/2 | II/1 |
| 52. | Wesselényi M. u. | I/4 | I/3 |

IV-es osztály

|  |  | Közterület neve | Helye síkosság mentesítésben | Helye hó eltakarításban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acél u. | III/4 | III/6 |
| 2. | Acsádi I. u. | III/3 | III/5 |
| 3. | Akacs M. u. | III/2 | III/3 |
| 4. | Akácfa u. | III/3 | III/5 |
| 5. | Almássy L. u. | III/3 | III/5 |
| 6. | Alpár Gy. u. | III/1 | III/2 |
| 7. | Alsóőr u. | II/2 | III/4 |
| 8. | Angolkert u. | III/1 | III/3 |
| 9. | Angyal u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 10. | Apáczai Cs. J. sétány | II/1 | III/1 |
| 11. | Arad u. | III/2 | III/4 |
| 12. | Arany J. u. | III/1 | III/2 |
| 13. | Aréna u. | I/4 | II/2 |
| 14. | Ariadné u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 15. | Asbóth J. u. | III/1 | III/2 |
| 16. | Avar u. | III/1 | III/2 |
| 17. | Áchim A. u. | III/1 | III/3 |
| 18. | Ádám L. u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 19. | Áfonya u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 20. | Álmos vezér u. | III/3 | III/5 |
| 21. | Áprily L. u. | III/1 | III/3 |
| 22. | Árpád u. | III/1 | III/3 |
| 23. | Babits M. u. | III/3 | III/1 |
| 24. | Badacsony u. | III/1 | III/3 |
| 25. | Bajnok u. | I/2 és III/2 | II/1 és III/4 |
| 26. | Bakó J. u. | I/1 | II/1 |
| 27. | Balassi B. u. | III/3 | III/1 |
| 28. | Barabás M. u. | III/2 | III/4 |
| 29. | Batsányi J. u. | III/1 | III/3 |
| 30. | Batthyány tér | I/3 | II/3 |
| 31. | Bádonfa u. | III/3 | III/5 |
| 32. | Bányász u. | III/3 | III/5 |
| 33. | Bártfa u. | III/4 | III/6 |
| 34. | Báthory I. u. | I/5 | I/3 |
| 35. | Bejczy u. | I/4 | I/3 |
| 36. | Bem J. u. | I/2 | II/1 |
| 37. | Benczúr Gy. u. | III/2 | III/4 |
| 38. | Bendefy L. u. | III/3 | III/5 |
| 39. | Benedek E. u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 40. | Bercsényi M. u. | II/3 | III/3 |
| 41. | Bernstein B. u. | III/1 | III/3 |
| 42. | 41. Bertalan Á. u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 43. | Bertalanffy M. u. | III/3 | III/2 |
| 44. | Brenner János u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 45. | Bethlen G. u. | III/1 | III/2 |
| 46. | Bezerédi A. u. | III/2 | III/4 |
| 47. | Béke tér | I/2 | II/1 |
| 48. | Béke u. | III/1 | III/3 |
| 49. | Békefi A. sétány | III/2 | III/3 |
| 50. | Béri B. Á. u. | III/3 | III/1 |
| 51. | Bodányi Ö. u. | III/1 | III/3 |
| 52. | Bogáti fasor | I/3 | II/2 |
| 53. | Borostyánkő u. | III/2 | III/3 |
| 54. | Borotszeg u. | III/3 | III/5 |
| 55. | Bólyai u. | II/1 | III/1 |
| 56. | Brassó u. | III/4 | III/6 |
| 57. | Brigád u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 58. | Brutscher J. u. | II/1 | III/1 |
| 59. | Budai N. A. u. | III/3 | III/1 |
| 60. | Búzavirág u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 61. | Bükkfa u. | III/3 | III/5 |
| 62. | Bürü u. | III/3 | III/1 |
| 63. | Cinege u. | I/5 | I/4 |
| 64. | Csalogány u. | Multi IV kikötéssel | Multi IV |
| 65. | Csapó u. | III/3 | III/1 |
| 66. | Csatár u. | III/1 | III/2 |
| 67. | Csató B. u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 68. | Csepy Dömötör u. | III/1 | III/3 |
| 69. | Csikor E. u. | III/2 | III/4 |
| 70. | Csillag u. | III/4 | III/6 |
| 71. | Csokonai V. M. u. | III/4 | III/3 |
| 72. | Csók I. u. | III/2 | III/4 |
| 73. | Concordia u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 74. | Csuszka u. | I/5 | I/4 |
| 75. | Damjanich u. | III/2 | III/4 |
| 76. | Deák F. u. | I/4 és II/1 | I/3 és III/1 |
| 77. | Demeter u. | II/2 | III/1 |
| 78. | Diana u. | II/2 | III/1 |
| 79. | Diófa u. | II/3 | III/3 |
| 80. | Dob u. | I/5 | I/4 |
| 81. | Dombtető u. | I/5 | I/4 |
| 82. | Domonkos u. | I/5 | I/3 és I/4 |
| 83. | Dozmat u. | III/1 | III/3 |
| 84. | Döbrentei G. u. | III/1 | III/2 |
| 85. | Dr. Fodor J. tér | II/2 | III/2 |
| 86. | Dr. Pető E. | II/2 | II/1 |
| 87. | Dr. Szabolcs Z. u. | I/5 | I/4 |
| 88. | Dudás J. u. | III/1 | III/2 |
| 89. | Dugovics T. u. | III/1 | III/3 |
| 90. | Dukai Takách J. u. | III/1 | III/2 |
| 91. | Egressy B. u. | I/5 | I/4 |
| 92. | Előd vezér u. | III/3 | III/5 |
| 93. | Engels F. u. | II/1 | III/1 és III/3 |
| 94. | Eötvös József u. | I/5 kikötéssel | I/4 és III/3 |
| 95. | Eötvös Lóránd u. | Multi/I | III/2 |
| 96. | Eper u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 97. | Eperjes u. | III/2 | III/3 |
| 98. | Erdősi Sylvester J. u. | III/3 | III/5 |
| 99. | Esterházy A. u. | III/2 | III/3 |
| 100. | Esthajnal u. | III/3 | III/5 |
| 101. | Esze T. u. | III/1 | III/2 |
| 102. | Élmunkás u. | III/2 | III/4 |
| 103. | Fadrusz J. u. | III/1 | III/3 |
| 104. | Faludi F. u. | I/1 | II/1 |
| 105. | Falukert u. | III/3 | III/5 |
| 106. | Farkas u. | III/3 | III/5 |
| 107. | Farkas Károly u. | I/2 és III/2 | II/1 és III/4 |
| 108. | Fábián Gy. u. | III/1 | III/2 |
| 109. | Fátra u. | III/1 | III/3 |
| 110. | Felsőbüki N. P. u. | III/3 | III/1 |
| 111. | Felsőőr u. | II/3 | III/3 |
| 112. | Fenyő u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 113. | Festetich u. | III/3 | III/5 |
| 114. | Fiastyúk u. | III/3 | III/5 |
| 115. | Fogaras u. | III/3 | III/1 |
| 116. | Forró u. | III/2 | III/3 |
| 117. | Fortuna u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 118. | Fraknó u. | III/3 | III/1 |
| 119. | Fürdő u. | III/1 | III/2 |
| 120. | Galamb u. | III/2 | III/3 |
| 121. | Garamvölgyi T. u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 122. | Garay J. u. | Multi/I | III/2 |
| 123. | Gazdag E. u. | II/1 | III/1 |
| 124. | Gárdonyi G. u. | III/4 | III/3 |
| 125. | Gesztenyefa u. | III/3 | III/5 |
| 126. | Glória u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 127. | Gotthárd u. | III/1 | III/2 |
| 128. | Gömör u. | III/1 | III/2 |
| 129. | Göncöl u. | III/3 | III/5 |
| 130. | Görgey A. u. | III/2 | III/4 |
| 131. | Gyimesi Sz. u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 132. | Gyöngyös u. | II/3 | III/3 |
| 133. | Gyöngyvirág u. | I/5 | I/4 |
| 134. | Győrffy u. | III/1 | III/2 |
| 135. | Győzelem u. | III/3 | III/5 |
| 136. | Gyurits A. u. | III/3 | III/5 |
| 137. | Hadnagy u. | II/2 | III/2 |
| 138. | Hajdú u. | III/3 | III/1 |
| 139. | Hajnal u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 140. | Hajnóczy J. u. | III/1 | III/2 |
| 141. | Haladás u. | III/2 | III/4 |
| 142. | Halastó u. | III/1 | III/2 |
| 143. | Hargita u. | III/2 | III/3 |
| 144. | Határőr u. | III/3 | III/5 |
| 145. | Hazatius F. u. | III/2 | III/3 |
| 146. | Hámor u. | III/4 | III/6 |
| 147. | Hársfa u. | III/3 | III/1 |
| 148. | Hefele M. u. | I/4 | I/3 |
| 149. | Herman Ottó u. | III/2 | III/3 |
| 150. | Hermán u. | III/3 | III/5 |
| 151. | Hét vezér u. | III/3 | III/5 |
| 152. | Hock J. u. | III/3 | III/1 |
| 153. | Holdsugár u. | III/4 | III/6 |
| 154. | Hollósy S. u. | III/2 | III/4 |
| 155. | Homok u. | I/1 | II/3 |
| 156. | Hosszú u. | III/1 | III/2 |
| 157. | Hóvirág u. | III/3 | III/2 |
| 158. | Huszt u. | III/1 | III/2 |
| 159. | Hübner u. | I/5 | I/3 és I/4 |
| 160. | Ifjúság u. | III/3 | III/5 |
| 161. | Ikervár u. | I/4 | II/2 |
| 162. | Igló u. | III/3 | III/1 |
| 163. | Ipar u. | III/4 | III/6 |
| 164. | Irinyi J. u. | III/1 | III/2 |
| 165. | Izsó M. u. | III/3 | III/5 |
| 166. | Jászi O. u. | III/1 | III/2 |
| 167. | Jávor u. | III/4 | III/3 |
| 168. | Jegenye u. | III/4 | III/6 |
| 169. | Jégpince u. | II/1 | III/1 |
| 170. | Jékely Z. u. | III/1 | III/2 |
| 171. | József A. u. | III/1 | III/2 |
| 172. | Jurisics M. u. | III/3 | III/1 |
| 173. | Justitia u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 174. | Kalló u. | III/2 | III/4 |
| 175. | Kandó K. u. | III/3 | III/5 |
| 176. | Kaposi J. u. | III/2 | III/4 |
| 177. | Karinthy F. u. | I/5 | I/3 és I/4 |
| 178. | Karmelita u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 179. | Kassa u. | III/4 | III/6 |
| 180. | Katona J. u. | III/1 | III/2 |
| 181. | Kazinczy F. u. | III/3 | III/1 |
| 182. | Káptalan u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 183. | Károlyi A. u. | II/3 | II/2 |
| 184. | Károlyi G. tér | III/1 | III/2 |
| 185. | Kemény Zs. u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 186. | Kenderesi u. | II/1 | III/1 |
| 187. | Kenyérvíz u. | III/3 | III/1 |
| 188. | Kert u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 189. | Kertész u. | II/2 | III/2 |
| 190. | Késmárk u. | III/2 | III/3 |
| 191. | Kéthy A. u. | III/2 | III/4 |
| 192. | Kétrózsa köz | III/1 | III/3 |
| 193. | Kikelet u. | III/4 | III/6 |
| 194. | Kilátó u. | I/5 | I/4 |
| 195. | Kinizsi P. u. | II/3 | III/3 |
| 196. | Király u. | I/4 | I/3 |
| 197. | Kismarton u. | III/3 | III/1 |
| 198. | Kismezei u. | III/1 | III/2 |
| 199. | Kis J. u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 200. | Kodolányi J. u. | III/3 | III/1 |
| 201. | Kolozsvár u. | III/4 | III/6 |
| 202. | Komárom u. | III/3 | III/5 |
| 203. | Komlósi F. u. | III/1 | III/3 |
| 204. | Koncz J. u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 205. | Kond vezér u. | III/3 | III/5 |
| 206. | Korpás u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 207. | Kossuth L. u. | I/4 | I/3 |
| 208. | Kosztolányi D. u. | III/3 | III/1 |
| 209. | Kórház-köz | I/5 | I/3 és I/4 |
| 210. | Kós Károly u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 211. | Kölcsey F. u. | III/4 | III/3 |
| 212. | Körmöc u. | III/4 | III/6 |
| 213. | Középhegyi u. | II/1 | III/1 |
| 214. | Kőrösi Cs. S. u. | III/3 | III/1 |
| 215. | Kőszegi u. | I/4 | I/3 |
| 216. | Krúdy Gy. u. | II/2 | III/3 |
| 217. | Kulcsár I. u. | III/1 | III/2 |
| 218. | Kuncz A. u. | III/3 | III/3 |
| 219. | Kunos E. u. | III/1 | III/2 |
| 220. | Kürtös u. | III/1 | III/2 |
| 221. | Lajta u. | I/1 | II/3 |
| 222. | Laky D. u. | III/1 | III/2 |
| 223. | Lancsics B. u. | III/1 | III/3 |
| 224. | Lejtő sétány | I/5 | I/4 |
| 225. | Levendula u. | III/2 | III/4 |
| 226. | Légszeszgyár u. | I/4 | II/2 |
| 227. | Léka u. | III/2 | III/3 |
| 228. | Liget u. | I/5 | I/4 |
| 229. | Liliom u. | III/4 | III/1 |
| 230. | Lipp V. u. | I/5 | III/2 |
| 231. | Liszt F. u. | I/5 | I/3 |
| 232. | Losonc u. | II/4 | III/2 |
| 233. | Lovas u. | III/3 | III/2 |
| 234. | Lőcse u. | III/4 | III/6 |
| 235. | Lőportár u. | III/1 | III/3 |
| 236. | Luna u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 237. | Madách I. u. | III/1 | III/2 |
| 238. | Malom u. | Multi/I | I/3 |
| 239. | Margaréta u. | III/1 | III/2 |
| 240. | Matók L. U. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 241. | Május 1. u. | III/2 | III/4 |
| 242. | Március 15. tér | I/4 | I/3 |
| 243. | Márkus E. u. | III/2 | III/2 |
| 244. | Mártírok tere | I/4 | I/3 |
| 245. | Mátra u. | III/1 | III/3 |
| 246. | Máv Hatházak | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 247. | Meggyvágó u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 248. | METRO-hoz vezető út | II/2 | III/2 |
| 249. | Mérleg u. | III/4 | III/3 |
| 250. | Mészáros József u. | III/2 | III/4 |
| 251. | Mészáros Lőrinc u. | III/3 | III/5 |
| 252. | Mikes Kelemen u. | II/3 | II/2 |
| 253. | Mikszáth Kálmán u. | III/4 | III/3 |
| 254. | Minerva u. | II/2 | III/1 |
| 255. | Móra F. u. | III/3 | III/1 |
| 256. | Móricz Zs. u. | III/3 | III/1 |
| 257. | Munkácsy M. u. | III/2 | III/4 |
| 258. | Muraszombat u. | III/3 | III/1 |
| 259. | Muskátli u. | III/2 | III/2 |
| 260. | Nagy Lajos király u. | III/3 | III/1 |
| 261. | Nagy László u. | Multi III | Multi III |
| 262. | Nagyszombat tér | III/2 | III/4 |
| 263. | Nagyvárad u. | I/1 | II/3 |
| 264. | Napsugár u. | III/4 | III/6 |
| 265. | Nádor u. | II/3 | III/3 |
| 266. | Nefelejcs u. | III/2 | III/4 |
| 267. | Négyesi u. | III/3 | III/1 |
| 268. | Németh L. u. | III/2 | III/4 |
| 269. | Németh Pál u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 270. | Németújvár u. | III/3 | III/1 |
| 271. | Niké u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 272. | Nótárius u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 273. | Nyár u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 274. | Nyárfa u. | III/3 | III/5 |
| 275. | Nyitra u. | III/4 | III/6 |
| 276. | Olimpia u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 277. | Ond vezér u. | III/3 | III/5 |
| 278. | Orbán Balázs u. | III/3 | III/5 |
| 279. | Orgona u. | I/5 | I/4 |
| 280. | Oroszlán u. | III/3 | III/5 |
| 281. | Ovad u. | III/3 | III/5 |
| 282. | Őrség u. | III/3 | III/1 |
| 283. | Ősz u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 284. | Pál L. u. | III/3 | III/5 |
| 285. | Patak u. | III/2 | III/2 |
| 286. | Páfrány u. | III/3 | III/5 |
| 287. | Pálya u. | I/4 | II/2 |
| 288. | Pásztor u. | III/4 | III/1 |
| 289. | Petúnia u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 290. | Péterffy S. u. | III/1 | III/2 |
| 291. | Pinkafői u. | III/4 | III/3 |
| 292. | Pipacs u. | I/2 és III/2 | II/1 és III/4 |
| 293. | Potyondi u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 294. | Pozsony u. | III/4 | III/6 |
| 295. | Prága u. | III/2 | III/4 |
| 296. | Puskás T. u. | I/2 | II/2 |
| 297. | Radnóti M. u. | III/1 | III/2 |
| 298. | Rajczy Imre u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 299. | Rába u. | III/1 | III/2 |
| 300. | Rák u. | III/3 | III/5 |
| 301. | Rausher Miksa u. | III/1 | III/3 |
| 302. | Reismann János u | III/1 | III/3 |
| 303. | Reviczky Gy. u. | III/1 | III/2 |
| 304. | Rezeda u. | III/2 | III/4 |
| 305. | Rigóvölgyi út | I/5 | I/4 |
| 306. | Rozmaring u. | III/1 | III/2 |
| 307. | Rozsnyó u. | II/4 | II/2 |
| 308. | Rumi Rajki I. u. | III/2 | III/4 |
| 309. | Saághy I. u. | I/2 | II/1 |
| 310. | Sas u. | III/4 | III/3 |
| 311. | Sági út | I/4 | II/2 |
| 312. | Sándor L. u. | III/3 | III/5 |
| 313. | Sárdi-ér u. | I/3 | III/3 zárás esetén II/2 |
| 314. | Sárosi Gy. u. | III/1 | III/2 |
| 315. | Sárvár u. | III/4 | III/6 |
| 316. | Selmec u. | III/4 | III/6 |
| 317. | Selyemrét u. | I/4 | III/6 |
| 318. | Szenczy Imre u. | III/1 | III/3 |
|  | 319. | Senyefai u. | III/2 | III/4 |
| 320. | Silvana u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 321. | Simon I. u. | I/1 | II/1 |
| 322. | Síp u. | I/5 | I/4 |
| 323. | Skorpió u. | III/3 | III/5 |
| 324. | Somlay A. u. | III/1 | III/2 |
| 325. | Somogyi B. u. | III/2 | III/3 |
| 326. | Sorokmajor u. | III/1 | III/2 |
| 327. | Sólyom u. | I/4 | II/2 |
| 328. | Sport tér | III/3 | II/2 |
| 329. | Stettner A. u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 330. | Szabadka u. | III/4 | III/6 |
| 331. | Szabadságharcos u. | III/1 | III/2 |
| 332. | Szabó E. u. | III/3 | III/5 |
| 333. | Szabó Imre u. | III/2 | III/4 |
| 334. | Szabó M. u. | III/2 | III/3 |
| 335. | Szalézi tér | III/1 | III/2 |
| 336. | Szalónak u. | III/3 | III/1 |
| 337. | Szatmár u. | III/4 | III/6 |
| 338. | Szántó K. J. u. | III/3 | III/5 |
| 339. | Szász B. u. | III/1 | III/3 |
| 340. | Százhold u. | III/3 | III/1 |
| 341. | Szeben u. | III/4 | III/6 |
| 342. | Szedres u. | I/5 | I/4 |
| 343. | Szegedy Györgyné u. | III/2 | III/3 |
| 344. | Szegfű u. | III/2 | III/4 |
| 345. | Szt. László kir. u. | II/1 | III/1 |
| 346. | Szerb A. u. | III/2 | III/4 |
| 347. | Széchenyi I. u. | I/4 | I/3 |
| 348. | Székely B. u. | III/2 | III/4 |
| 349. | Szélkerék u. | III/1 | III/3 |
| 350. | Sziget u. | III/4 | III/6 |
| 351. | Szigeti Kilián u. | III/1 | III/3 |
| 352. | Szigligeti u. | III/1 | III/2 |
| 353. | Szily J. u. | I/4 | I/3 |
| 354. | Szinyei M. P. u. | III/1 | III/2 |
| 355. | Szőkeföldi u. | II/3 | III/3 |
| 356. | Szőlősi sétány | I/5 kikötéssel és III/3 | I/4 és III/1 |
| 357. | Szőlőhegy u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 358. | Tamási Á. u. | III/3 | III/5 |
| 359. | Tarcsa u. | III/2 | III/4 |
| 360. | Tarczai L. u. | III/1 | III/2 |
| 361. | Taschler J. u. | III/3 | III/1 |
| 362. | Tavasz u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 363. | Táncsics M. u. | III/1 | III/2 |
| 364. | Tárogató u. | Multi IV kikötéssel | Multi IV |
| 365. | Tátika u. | I/3 | III/3 zárás esetén II/2 |
| 366. | Tátra u. | III/1 | III/3 |
| 367. | Teleki B. u. | III/2 | III/2 |
| 368. | Temető u. | III/2 | III/4 |
| 369. | Termelők útja | III/1 | III/2 |
| 370. | Tinódi L. S. u. | III/1 | III/2 |
| 371. | Titán u. | III/3 | III/5 |
| 372. | Tolnay S. u. | III/2 | III/4 |
| 373. | Tompa M. u. | III/1 | III/2 |
| 374. | Torockó u. | III/4 | III/6 |
| 375. | Torony u. | III/1 | III/3 |
| 376. | Tószer tér | III/2 | III/3 |
| 377. | Tóth Á. u. | III/3 | III/1 |
| 378. | Tölgyfa u. | III/3 | III/5 |
| 379. | Tömjénhegy u. | III/1 | III/3 |
| 380. | Török I. u. | III/3 | III/5 |
| 381. | Tulipán u. | III/3 | III/2 |
| 382. | Uzsoki u. | III/2 | III/3 |
| 383. | Újvári E. u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 384. | Üstökös u. | III/4 | III/6 |
| 385. | Vadász u. | III/3 | III/5 |
| 386. | Vadrózsa u. | III/2 | III/4 |
| 387. | Vadvirág u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 388. | Vajda J. u. | III/3 | III/1 |
| 389. | Vajdahunyad tér | III/2 | III/4 |
| 390. | Vak Bottyán u. | II/3 | III/3 |
| 391. | Varasd u. | II/4 | II/2 |
| 392. | Varasdy K. u. | III/1 | III/3 |
| 393. | Vas u. | III/4 | III/6 |
| 394. | Vas Gereben u. | III/3 | III/5 |
| 395. | Vasvári P. u. | III/3 | III/1 |
| 396. | Vályi P. u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 397. | Vámház u. | I/4 | II/2 |
| 398. | Várkonyi I. u. | III/2 | III/4 |
| 399. | Vereczkei u. | III/2 | III/4 |
| 400. | Veres P. u. | III/2 | III/4 |
| 401. | Verseny u. | III/2 | III/4 |
| 402. | Vesta u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 403. | Vénusz u. | III/4 | III/6 |
| 404. | Vidos J. u. | III/1 | III/2 |
| 405. | Vikárius u. | Csak közszolgáltatás biztosítása |  |
| 406. | Viktória u. | II/2 | III/1 |
| 407. | Vitéz u. | III/3 | III/1 |
| 408. | Vízmellék u. | III/3 | III/5 |
| 409. | Víztorony u. | I/5 kikötéssel | I/4 |
| 410. | Vörösvár u. | III/2 | III/4 |
| 411. | Walder A. u. | III/3 | III/1 |
| 412. | Welther K. u. | II/4 | III/2 |
| 413. | Werner Alajos | III/1 | III/3 |
| 414. | Wimmer Á. u. | I/5 | I/4 |
| 415. | Weöres S. u. | III/1 | III/3 |
| 416. | Zalai Tóth J. u. | III/1 | III/2 |
| 417. | Zrínyi I. u. | I/4 | II/3 |

4. sz. melléklet

KERÉKPÁRUTAK LISTÁJA

|  | Közterület neve |
| --- | --- |
| 1. | Ady tér park |
| 2. | Barátság u. |
| 3. | Bocskai krt. – Horváth B. krt. – Bartók B. krt. – Brenner krt. |
| 4. | Bólyai J. u. |
| 5. | Brutscher József utca |
| 6. | Csaba u. |
| 7. | Diófa utca |
| 8. | Dolgozók útja: Rohonci – Bem – Szombathely tábláig |
| 9. | Gayer park |
| 10. | Hefele M. u. – OTP közötti viakolor kerékpárút |
| 11. | Homok utcai kerékpárút és járda Parkerdő lakóparkig |
| 12. | Hunyadi út déli vége |
| 13. | Jáki úti kerékpár út Temesvári utcáig |
| 14. | Kárpáti K. u. – Kenderesi u. között |
| 15. | Király u. – Szt. Márton u. Gyöngyös hídig |
| 16. | Kiskar u. |
| 17. | Kolozsvár u. Sági – Vépi u. közötti kerékpárút |
| 18. | Körmendi út – Szombathely tábláig (Szt. Gellért körforg. körül is) |
| 19. | Liszt F. u. – Kőszegi u. – Széchenyi u. – Szily u. – Hollán u. |
| 20. | Magyar L. u.: Nagykar – Gépipari SZKI között |
| 21. | METRO körforgalom (Öntő u-tól METRO kerítésig) |
| 22. | Nádasdy F. u. |
| 23. | Óperint u. |
| 24. | Paragvári út |
| 25. | Pásztor u. OMV mellett |
| 26. | Pável Á. sétány Markusovszky úti hídtól Zrínyi utcáig |
| 27. | Perintpart: Gépipari – Bartók krt. között |
| 28. | Perintparti sétány (hóekés kistraktor körzetben is) |
| 29. | Repülők Útja melletti kerékpár út Söptei útig |
| 30. | Rohonci út mindkét oldalon |
| 31. | Rumi út 136-tól - 162-ig |
| 32. | Rumi út Szőlősi vasútállomástól Bogáti fasorig |
| 33. | Sárdi-ér u. |
| 34. | Sörház – Magyar u. közötti kerékpárút |
| 35. | Szent István park kerékpárút |
| 36. | Szőlős u. |
| 37. | Szt. Quirin sétány, járda- és kerékpárút a Perint partján |
| 38. | Szt. Qurinius utca |
| 39. | Szt. Gellért u. |
| 40. | Szt. Imre herceg. u. (Váci Mihály u-tól körforgalomig) |
| 41. | Szt. Imre körforg-tól Dolgozók körforg-ig 8721-es út mellett |
| 42. | Szt. Márton u. – Vörösmartytól Barátság utcáig észak nyugati oldalon és a temető oldalánál |
| 43. | Vámház u. |
| 44. | Varasd u.: Homa Center körf. – Family Center kijáratig |
| 45. | Vásártér u. + járda |
| 46. | Vépi úti kerékpárút – az EON telephelyig |
| 47. | Vízöntő u. – Váci M. u. összekötő kerékpárút |
| 48. | Zanati út Zanat faluig |

5. sz. melléklet

UTAK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI KÖRZETEI

Az utak fontossági sorrend alapján három, római számmal jelölt csoportra vannak osztva, ezen belül arab számmal jelölt körzetekre. A nagy "S" betű síkosság mentesítést jelent.

Példa egy körzet azonosítására:

síkosság mentesítés a második ütemben, a hármas számú körzetben:

S - II/3

A szűk, vagy egyéb ok miatt nagy géppel nem, vagy csak nehezen bejárható utak a “Különleges utcák” címszó alatt találhatók meg.

I. ütem útjainak síkosság mentesítési körzetei

A dőlt, vastagon szedett utcákat külön sorba, pontos érkezési és indulási idővel kell a menetlevélen feltüntetni!

| S - I/1 | S - I/2 |
| --- | --- |
| - Körmendi út | 1. Petőfi S. u. |
| - Dózsa Gy. u. | 2. Paragvári út |
| - Magyar u. | 3. Szt. Imre hcg. útja Vadász körforgalomig |
| - Rohonci u. | 4. 11-es huszár út |
| - Dolgozók útja | 5. Vörösmarty M. u. |
| - Oladi körforg.-tól Szt. Imre hcg. körforg.-ig összekötő út (8721-es) | 6. Szt. Márton u. – csomópont kiemelten |
| 7. Óperint u. | 7. Zanati út végig + Zanat falu buszforduló |
| 8. Kálvária u. | 8. Váci M. u. |
| 9 Jókai M. u. | 9. Bem J. u. |
| 10. Bartók B. krt. (Rohonci u.-tól nyugatra) | 10. Szűrcsapó u. |
| 11. Gagarin út | 11. Szt. Imre hcg. útja (körforg.-tól kifelé) |
| 12. Homok u. | 12. Béke tér |
| 13. II. János Pál pápa krt. busz útvonal | 13. Bartók B. krt. (Rohoncitól keletre) (kerékpársáv!) |
| 14. Falunagy u. | 14. Horváth B. krt. (kerékpársáv!) |
| 15. Kárpáti K. u. | 15. Bocskai I. krt. (kerékpársáv!) |
| 16. Lajta u. | 16. Söptei út körgyűrűig |
| 17. Márton Á. u. | 17. Szófia u. |
| 18. Ernuszt K. u. | 18. Öntő u. |
| 19. Nárai u. | 19. Saághy u.+ buszforduló |
| 20. Nárai külső út (Temesvár u. –i buszfor dulóig (Király sportcentrum mellett)) | 20. Bajnok u.+ buszforduló |
| 21. Erdei iskola u. | 21 Pipacs u. + buszforduló |
| 22. Nagyvárad u. | 22 Farkas K.+ buszforduló |
| 23. Alsóhegyi út Nagyváradtól temetőig + buszford. |  |
| 24. Ferenczy u. |  |
| 25. Jáki út |  |
| 26. Szt. Qurinius u. |  |
| 27. Brenner T krt. |  |
| 28. Kodály Z. u. |  |
| 29. Simon I. u. |  |
| 30. Kassák L. u. |  |
| 31. Faludi F. u. |  |
| 32. Bakó J. u. |  |

I. ütem útjainak síkosság mentesítési körzetei

A dőlt, vastagon szedett utcákat külön sorba, pontos érkezési és indulási idővel kell a menetlevélen feltüntetni!

| S - I/3 | S - I/4 |
| --- | --- |
| 1. Thököly I. u. | 1 Kiskar u. |
| 2. Hunyadi út | 2. Sörház u. |
| 3. Csaba úti felüljáró komplexum | 3. Hollán E. u. |
| 4. Csaba u. (körgyűrűig) | 4Kossuth L. u. |
| 5. Jávor u. Szatmár u.-ig Felüljáró zárásánál I. körös kezdő utca! | 5. Bejczy u. |
| 6. Szatmár u. Jávor u. Csaba u között Felüljáró zárásánál I. körös kezdő utca! | 6.Wesselényi M. u. |
| 7. Sólyom u. Felüljáró zárásánál kezdő utca ! | 7. 18-as honvéd u. + tér |
| 8. Tátika u. Felüljáró zárásánál kezdő utca! | 8. Király u. |
| 9. Sárdi-ér u. Felüljáró zárásánál kezdő utca ! | 9. Széll K. u. |
| 10. Szőlős u. | 10. Éhen Gy. tér |
| 11. Rumi út (Csiti-tótól körgyűrűig) | 11 . Szelestey L. u. (kerékpársáv!) |
| 12. Szt. Gellért u. (ALDI-ig!) | 12 Kisfaludy S. u. |
| 13. Rumi út (Csiti tótól Újvilág utcáig) | 13. Kőszegi u. |
| 14. Újvilág utca | 14. Mártírok tere |
| 15. Szt. Flórián krt. | 15. Széchenyi u. Kivétel térköves burkolat! |
| 16. Pázmány P. krt. | 16. Szily J. u. Kivétel térköves burkolat! |
| 17. Brenner T. krt. | 17. Hefele M. u. |
| 18. Mátyás király u. | 18. Március 15. tér (kerékpársáv!) |
| 19. Rumi út (Újvilág utcáig) | 19. Markusovszky u. |
| 20. Rákóczi F. u. | 20. Deák u.(Paragvári-Honvéd tér között) |
| 21. Batthyány tér | 21. Semmelweis I. u. |
| 22. Rumi út (körgyűrűtől kifelé) | 22. Nádasdy F. u. |
| 23. Rumi külső út (Ifjúság utcánál buszforduló is) | 23. Vasút u. |
| 24. Bogát fasor | 24. Zrínyi I. u. |
| 25. Szt. István kir. u. | 25. Aréna u. |
| 26. Bogáti út (87-es útig) | 26. Légszeszgyár u. |
| 27. Károly R. u. | 27. Vépi út (körgyűrűig) |
| 28. Sorok u. | 28. Ikervár u. |
| 29. Jászai M. u. | 29. Puskás T. u. |
|  | 30. Vámház u. |
|  | 31. Szövő u. |
|  | 32. Pálya u. |
|  | 33. Sági út |
|  | 34. Selyemrét u. |

Különleges (szűk, meredek stb.) utcák síkosság mentesítési körzete

| S - I/5 |  |
| --- | --- |
| 1. Kilátó u. | 36. Tavasz u. |
| 2. Síp u. | 37. Nyár u. |
| 3. Lejtő sétány | 38. Ősz u. |
| 4. Dob u. | 39. Silvana u. |
| 5. Márton Á. u. (templomtól felfelé) | 40. Vesta u. |
| 6. Dombtető u. | 41. Luna u. |
| 7. Gyöngyvirág u. | 42. Justitia u. |
| 8. Eötvös József u. | 43. Concordia u. |
| 9. Liget u. | 44. Fortuna u. |
| 10. Wimmer A. u. | 45. Ariadné u. |
| 11. Egressy B. u. | 46. Niké u. |
| 12. Orgona u. | 47. Glória u. |
| 13. Rigóvölgyi u. | (továbbiakban csak zúzalékos utcák) |
| 14. Cinege | 48. Kiss J. u. |
| 15. Szedres u. | 49. Koncz J. u. |
| 16. Csuszka u. | 50. Újvári E. u. |
| 17. Kórház-köz | 51. Víztorony u. |
| 18. Hübner J. u. | 52. Karmelita u. |
| 19. Liszt F. u. | 53. Vadvirág u. |
| 20. Liszt F. utcát Petőfivel összekötő út 14 emeletes mellett | 54. Jáki u. végén 3 ház |
| 21. Karinthy F. u. | 55. Szőlőhegy u. |
| 22. Domonkos u. | 56. Brigád u. |
| 23. Báthori I. u. | 57. Kert u. |
| 24. Brutscher utcából nyíló, kollégiumi belső út (“L” alak) + Tűzoltóság !!! | 58. Búzavirág u. |
| 25. Benedek E. u. | 59. Stettner A. u. |
| 26. Stromfeld A. u. | 60. Alsóhegyi útról felfelé vezető zsák- utca (parknál, 2. házszámok) |
| 27. Bárdosi N. J. u. | 61. Szőlősi sétány(Légszesz.-Négyesi-ig) |
| 28. Olimpia u. |  |
| 29. Vályi P. u. |
| 30. Kemény Zs. u. |
| 31. Kós K. u. |
| 32. Dr. Szabolcs Z. u. |
| 33. Lipp Vilmos u. |
| 34. Deák 76. – belső út |
| 35. Hajnal u. |

A vastagon, dőlt betűvel jelzett utcák csak akkor kerülnek síkosság mentesítésre, ha az S III körzetek indításra kerülnek

II. ütem útjainak síkosság mentesítési körzetei

| S – II/1 | S – II/2 | S – II/3 | S – II/4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Brutscher u. | 1. Sugár út | 1. Kinizsi P. u. | 1. Welther K. u. |
| 2. Deák u. (Paragvári - Rohonci között) | 2. Írottkő u. | 2. Mikes K. u. | 2. Losonc u |
| 3. Engels F. u. | 3. Maros u. | 3. Károlyi A. u. | 3. Alkotás u. |
| 4. Bólyai J. u. | 4. Alsóőr | 4. Bercsényi M. u. | 4. Kötő u. |
| 5. Kenderesi u. | 5. Pető Ernő u. | 5. Szőkeföldi u. | 5. Vásártér u. |
| 6. Géfin Gy. u. | 6. Dr. Fodor J. tér | 6. Nádor u. | 6. Varasd u. |
| 7. Szt. László kir. u. | 7. Hadnagy u. | 7. Gyöngyös u. | 7. Rozsnyó u. |
| 8. Jégpince u. | 8. METRO-hoz ve- zető út | 8. Vak Bottyán u. |  |
| 9. Középhegyi út | 9. Vízöntő u. | 9. Krúdy Gy. u. |  |
| 10. Gazdag E. u. | 10. Minerva u. | 10. Felsőőr u. |  |
| 11. Apáczai Cs. J. sét. | 11. Demeter u. | 11. Juhász Gy. u. |  |
|  | 12. Diana u. | 12. Diófa u. |  |
|  | 13. Viktória u. | 13. Gábor Á. u. |  |

III. ütem útjainak síkosság mentesítési körzetei

| S - III/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Szabadságharcos | 32. Katona J. u. | 63. Lancsics B. u. |
| 2. Somlay A. u. | 33. Avar u. | 64. Szenczy Imre u. |
| 3. Szigligeti E. u. | 34. Arany J. u. | 65.Weöres S. u. |
| 4. Győrffy I. u. | 35. Tompa M. u. | 66. Aranypatak u. |
| 5. Kismezei u. | 36. Kunos E. u. | 67. Kétrózsa köz |
| 6. Madách I. u. | 37. Gotthárd u. | 68. Werner Alajos |
| 7. Alsóhegyi út zsákutca része | 38. Fürdő u. | 69. Batsányi J. u. |
| 8. Táncsics M. u. | 39. Reviczky u. | 70. Áprily L. u. |
| 9. Dudás J. u. | 40. Károlyi G. tér | 71. Tömjénhegy u. |
| 10. Szalézi tér | 41. Frim Jakab Isk. hátsó bejárat | 72. Szász Béla u. |
| 11. Margaréta u. | 42. Parkerdei út | 73. Fadrusz u. |
| 12. Jászi O. u. | 43. Káptalan u. | 74. Bodányi Ö. u. |
| 13. Laky D. u. | 44. Vikárius | 75. Reismann János u. |
| 14. Huszt u. | 45. Nótárius | 76. Rauscher Miksa u. |
| 15. Fábián Gy. u. | 46. II. János Pál zsák utca része | 77. Lőportár u. |
| 16. Rozmaring u. | 47. Árpád út | 78. Bernstein u. |
| 17. Jékely Z. u. 18. Kürtös u. | 48. Béke u. | 79. Varasdy K. u. |
| 19. Irinyi J. u. | 49. Tátra u. | 80. Jáki út folytatás temető mellett |
| 20. Radnóti M. u. | 50. Fátra u. | 81. Hajnóczy J. u. |
|  | 51. Mátra u. | 82. Zalai T. J. u. |
| 21. Döbrentei u. | 52. Badacsony u. | 83. Alpár Gy. u. |
| 22. Tarczai L. u. | 53. Minta lakótelep | 84. Termelők útja |
| 23. Asbóth u. | 54 Dugovics T. u. | 85. Dukai T. J. u. |
| 24. Bethlen G. u. | 55. Komlósi F. u. | 86. Rába u. |
| 25. Csatár u. | 56. Áchim A. u. | 87. Sárosi Gy. u. |
| 26. Hosszú u. | 57. Bárdos A. u. | 88. Vidos J. u. |
| 27. Tinódi L. S. u. | 58. Dozmat u. | 89. Kulcsár I. u. |
| 28. Szinnyei M. P. u. | 59. Torony u. | 90. Hattyú |
| 29. Esze T. u. | 60. Angolkert u. | 92. Péterffy S. u. |
| 30. Gömör u. | 61. Szélkerék u. | 93. Sorokmajor u. |
| 31. József A. u. | 62. Csepy Dömötör u. |  |

III. ütem útjainak síkosság mentesítési körzetei

| S – III/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Szabó M. u. | 26. Nagyszombat tér | 51. Pipacs u. |
| 2. Akacs M. u. | 27. Szerb A. u. | 52. Székely B. u. |
| 3. Szegedy Györgyné u. | 28. Görgey A. u. | 53. Prága u. |
| 4. Somogyi B. u. | 29. Szent Imre hcg./A (zsákutca) | 54. Kalló u. |
| 5. Hazatius F. u. | 30. Muskátli u. | 55. Temető u. |
| 6. Hargita u. | 31. Tolnai S. u. | 56. Arad u. |
| 7. Forró u. | 32. Vajdahunyad tér | 57. Munkácsy M. u. |
| 8. 11-es huszár út zsákutca része | 33. Várkonyi I. u. | 58. Damjanich J. u. |
| 9. Késmárk u. | 34. Csikor E. u. | 59. Vereckei u. |
| 10. Esterházy A. u. | 35. Mészáros J. u. | 60. Bezerédi A. u. |
| 11. Eperjes u. | 36. Senyefai u. | 61. Tarcsa u. |
| 12. Borostyánkő u. | 37. Németh L. u. | 62. Patak u. |
| 13. Léka u. | 38. Szabó I. u. | 63. Márkus E. u. |
| 14. Tószer tér | 39. Csók I. u. | 64. Vörösvár u. |
| 15. Uzsoki u. | 40. Rezeda u. | 65. Teleki B, u, |
| 16. Békefi A. sétány | 41. Tulipán u. | 66. Május 1. u. |
| 17. Rumi Rajki I. u. | 42. Hóvirág u. | 67. Élmunkás u. |
| 18. Nefelejcs u. | 43. Bertalanffy. u. | 68. Hollósy S. u. |
| 19. Benczúr Gy. u. | 44. Saághy I. u. | 69. Kéthly A. u. |
| 20. Vadrózsa u. | 44. Bajnok u. | 70. Verseny u. |
| 21. Kaposi J. u. | 46. Farkas K. u. | 71. Huszár úti ltp. |
| 22. Haladás u. | 44. Galamb u. | 72. Lovas u. |
| 23. Levendula u. | 48.Szabadnép u. | 73. Söptei útról börtönhöz bevezető útszakasz |
| 24. Szegfű u. | 49. Barabás M. u. |  |
| 25. Veres P. u. | 50. Hermann O. u. |  |

III. ütem útjainak síkosság mentesítési körzetei

| S – III/3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Jurisich M. u. |  | 31. Nagy Lajos király u. |  | 61 Borotszeg u. |
| 2. Taschler J. u. |  | 32. Acsádi I. u. |  | 62. Mészáros L. u. |
| 3. Béri Balogh Á. u. |  | 33. Szabó E. u. |  | 63. Paál L. u. |
| 4. Walder A. u. |  | 34. Ovad u. |  | 64. Akácfa u. |
| 5. Szőllősi sétány |  | 35. Bányász u. |  | 65. Izsó M. u. |
| 6. Négyesi u. |  | 36. Bendefy u. |  | 66 Erdősi Sz. u. |
| 7. Kodolányi J. u. |  | 37. Szántó Kovács J. u. |  | 67 Falukert u. |
| 8. Szalónak u. |  | 38. Páfrány u. |  | 68 Bádonfa u. |
| 9. Vasvári P. u. |  | 39. Rumi út („Csinger kanyar”) |  | 69. Skorpió |
| 10. Németújvár u. |  | 40. Hermán u. |  | 70. Fiastyúk |
| 11. Kenyérvíz u. |  | 41. Tamási Á. u. |  | 71 Titán |
| 12. Vitéz u. |  | 42. Orbán B. u. |  | 72. Farkas u. |
| 13. Őrség u. |  | 43. Komárom u. |  | 73. Vízmellék u. |
| 14. Kazinczy F. u. |  | 44. Ifjúság u. + 3 ház L alak! |  | 74 Festetics u.. u. |
| 15. Szászhold u. |  | 45. Gesztenyefa u. |  | 75 Almássy u. |
| 16. Móra F. u. |  | 46. Nyárfa u. |  | 76 Sport tér |
| 17. Kuncz A. |  | 47. Bükkfa u. |  | 77 Sándor L. u. |
| 18. Felsőbüki N. P. u. |  | 48. Tölgyfa u. |  | 78 Határőr u. |
| 19. Hajdú u. |  | 49. Kond vezér u. |  | 79 Vadász u. |
| 20. Muraszombat u. |  | 50. Hét vezér u. |  | 80. Bürü u. |
| 21. Budai N. A. u. |  | 51. Álmos vezér u. |  | 81 Fraknó u. |
| 22. Újvilág u-tól garázsok mel- lett Vízműig |  | 52. Ond vezér u. |  | 82 Hock J. u. |
| 23. Kőrösi Cs. S. u. |  | 53. Előd vezér u. |  | 83 Móricz Zs. u. |
| 24. Fogaras u. |  | 54. Török I. u. |  | 84. Babits M. u. |
| 25. Kismarton u. |  | 55. Győzelem u. |  | 85. Vajda J. u. |
| 26. Igló u. |  | 56. Esthajnal u. |  | 86 Balassi B. u. |
| 27. Csapó u. |  | 57. Göncöl u. |  | 87 Kosztolányi D. u. |
| 28. Hársfa u. |  | 58. Oroszlán u. |  | 88. Tóth Á. u. |
| 29. Kandó K. u. | 60. Rák u. |  | 89. Szalónak u.(Szt Flórián körúttól északra |  |
| 30. Vas Gereben u. |  |  |  |  |

III. ütem útjainak síkosság mentesítési körzetei

| S – III/4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pinkafői u. | 17. Acél u. | 33. Napsugár u. |
| 2. Csokonai V. M. u. | 18. Ipar u. | 34. Holdsugár u. |
| 3. Kölcsey F. u. | 19. Szövő u. - Puskás T. u. összekötő utca | 35. Kikelet u. |
| 4. Mikszáth K. u. | 20. Brassó u. | 36, Mérleg u. |
| 5. Gárdonyi G. u. | 21. Szeben u. | 37. Jávor u. |
| 6.Sas u. | 22. Sárvár u. |  |
| 7. Pozsonyi u. | 23. Kolozsvár u. |  |
| 8. Vas u. | 24. Szabadka u. |  |
| 9. Hámor u. (parknál is) | 25. Sziget u. |  |
| 10. Jegenye u. | 26. Torockó u. |  |
| 11. Bártfa u. | 27. Szatmár u. |  |
| 12. Kassa u. | 28. Pásztor u. |  |
| 13. Nyitra u. | 29. Liliom u. |  |
| 14. Lőcse u. | 30. Vénusz u. |  |
| 15. Körmöc u. | 31. Üstökös u. |  |
| 16. Selmec u. | 32. Csillag u. |  |

6. sz. melléklet

MULTICAROK, KISTRAKTOROK SÍKOSSÁG MENTESÍTÉSI KÖRZETEI

Multicar gépjárművek végzik a járdák, buszmegállók, kerékpárutak, parkolók útjainak, valamint a hidak járdáinak síkosság mentesítését.

Multicar körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

I. körzet - belváros

1. Thököly I. u. járda Bizományitól aluljáróig (északi oldal)

2. Aluljáróhoz vezető járdák - 5 db

3. Szelestey L. u. - Gyöngyös melletti parkoló járdája

4. Március 15. tér járdái

5. Malom u.

6. Liszt F. u. – Kőszegi u. kerékpárút

7. Dr. Antal József tér Petőfi S. utcával párhuzamos járda

8. Dr. Antal József tér szökőkút mellett járda szakasz könyvtár lépcsőig

7. Kőszegi u. - Savaria szálló parkolója előtti járda

8. Hefele M. u. – OTP viakolor kerékpárút

9. Király u. – Szt. Márton u. Gyöngyös hídig kerékpárút

10. Kiskar u. kerékpárút

11. Kiskar u. 2 db buszmegálló (Nyomda, volt Gazda áruház)

12. Sörház u. 2 db buszmegálló

13. Nyomda mögötti járda- és kerékpárút a Perint partján

14. Sörház – Magyar u. közötti kerékpárút és járda

15. Brutscher József utcai kerékpárút, Ady téri park kerékpárút

16. Sörház u. 2 db buszmegálló (Ady téri parkkal szemben)

17. Óperint u. kerékpárút (csak járdás szakaszokon)

18. Felsőőr u.-i park járdái

19. Felsőőr u. zöld terület melletti járda Sorok utcától Móricz Zsigmond utcáig.

20. Sorok u. – Juhász Gy. u. sarok

21. Sorok u. 2 db buszmegálló

22. Batthyány tér járdái

23. Wesselényi – Szelestey sarok (járda)

24. Pável Á. sétány Markusovszky úti hídtól Zrínyi utcáig kerékpárút

25. Gyöngyösparti sétány 1-től Szt. Márton utcáig járda

26. Postaköz kerékpáros-gyalogos út

27. 48-as tér, tűzcsapok előtti járda, kerékpárútra merőlegesen

28. Batthyány tér (2 db), Rákóczi F. u. iskola (2 db) buszmegálló

29. Zrínyi – Mátyás király sarok – mindkét oldal

30. Légszeszgyár u. sétánytól hídig

31. Pelikán park járdái (Honvéd u., 7. számtól a hídig is, Honvéd tér, )

32. Honvéd tér 1. előtti járda

33. Markusovszky 2-től Gyöngyös hídig

34. Vörösmarty u. járda Semmelweis u.-tól Horváth B. krt.-ig a

nyugati oldalon,

35. 11-es huszár úti lakótelep

a) 100 lakásos épület előtti burkolt út

b) játszótér déli és nyugati oldalán lévő járda

36. Bocskai krt. - Horváth B. krt. - Bartók B. krt. - Brenner krt. kerékpárút (csak járdás szaka  szok)

Multicar körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

II. körzet

1. Kárpáti K. u. – Kenderesi u. között kerékpárút

2. Homok utcai kerékpárút és járda Parkerdő lakóparkig + Buszmegálló

3. Szent István park ingatlanok előtti út CSAK TOLÁS!

4. Dózsa Gy. u. - park melletti járda a hídig

5. Dózsa Gy. u. Tanárképzővel szemben 1 db buszmegálló

6. Magyar u. - Sörház u. között párhuzamos járdák + Sörház saroktól

a járda Romkert végéig

7. Rohonci u. járda - Gépiparitól Magyar u-ig, park felöli oldal

8. Árpád u. - Homok u. sarok járda

9. Bartók B. krt. - Gagarin u.-tól Kenderesi utcáig, túloldalon a Jégpince u.-tól a Kenderesi u-ig

10. Bartók B. krt. – uszoda felől 1 db buszmegálló

11. Bartók B. krt. – „VI.” ütem felől 1 db buszmegálló

12. Brutscher u. 3 db buszmegálló

13. Magyar L. u.: Nagykar – Gépipari SZKI között

14. Perintpart: Gépipari – Bartók B krt. közötti járda és kerékpárút

15. Rohonci u. mindkét oldal Bartók u.-tól a Váci u.-ig (járdák)

16. Rohonci u. buszmegállók: Órásház és szemben, Haladás pályával szemben,

17. Rohonci út kerékpárút

18. Bem József utca 8. mögötti tűzoltó út.

19. Bem J. 6-18. és Váci M. 68-74. mögötti szervizút és járda

20. Váci M. u.- északi oldal végig, déli oldal a zöldséges pavilon előtti szakaszon kívül végig (járdák)

21. Bem J. u. - kiépített szakaszok mindkét oldalon végig + Bem J. u. 2. mellett merőleges járda Váciig

22. Szürcsapó u. északi oldal Rohonci u.-tól Szabó M. u.-ig, déli oldal

23. Bólyai J. u. sarok (buszmegálló) + járda Domusig

24. Bólyai J. u. kerékpárút

25. Paragvári 79. és Anita presszó közötti járda

26. Szűrcsapó u. buszmegállók: Bólyai sarok 2 db, Szabó M. u. sarok társasház felöli oldalon.

27. Bólyai J. u. - nyugati oldal (Bartóktól Engelsig) + Engels u. külső járda szakasz parkolóig

28. Szabó Miklós utcai park körbe

29. Paragvári u. - Szűrcsapó u.-tól Szent Imre herceg u.-ig a nyugati oldalon, a keleti oldalon

30. Horváth B. krt.-i Gyöngyös híd, buszmegálló kórház oldalánál 1 db

31. Paragvári u. idősek otthona melletti járda

32. Benedek E. u. 1-6. mögötti járda

33. Bem J. u. - Szűrcsapó u. közötti szerviz út

34. Szűrcsapó és Bem J. u. között párhuzamos belső járdák (2 db) park mellett

35. Szűrcsapó - Benedek E. u. összekötő járda (bolt előtt)

36. Vízöntő u. – Váci M. u. összekötő kerékpárút

37. Horgásztó melletti járda

38. Tóvendéglőtől a Múzeum faluig tartó járdaszakasz

Multicar körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

III. körzet

1. Jáki úti járda Dudás u.-tól Jászi Oszkárig, Dudás u-tól Ferrosütig, szemben a parkoló körül

2. Jáki úti járda Irinyi János u.-tól Alsóhegyi útig

3.Szalézi tér templom fele menő járda CSAK TOLÁS!

4. Centenáris hídtól Kálvária utcáig tartó kerékpárút

5. Nárai u-Bagolyvártól a Nárai u. 68-ig járda

6. Pohl tó utcától Szabadság harcos utcáig kerékpárút

7. Körmendi út - Centenáris híd 2 db bm.

8. Körmendi út - Győrffy I. u. sarok (járda)

9. VI-os ütem úttestek

10. VI-os ütem – Rohonci úttal párhuzamos belső járda csak a parkolóig

11. VI-os ütem Szűrcsapó u. + Perintparti sétánnyal összekötő utcák

12. Perintparti sétány (járda + kerékpárút)

13. Kodály Z. u.-ban Váci M. u.-tól Kodály Z.u. 35-ig északi oldali járda

14. Aranypatak étteremtől Kodály Z. u. 28-ig

15. Kodály Z. u. 1/A-tól hőközpontig, onnan a Kassák utcáig

16. Kassák u. mindkét oldalán, TESCO-tól

17. Bakó J. u.-ig, illetve a Kodály Z. u. saroktól a Bakó J. u.-ig

18. Faludi F. u. déli oldalán Gazdag E. u.-tól Dolgozók útjáig

19. Gazdag E. u. 3. sz-tól keletre a játszótér déli oldalán

20. Faludi u.-i buszm.-tól a lakótelepig járda + Faludi u. játszótér NY-K irányú két járda

21. Pásztor Csárda buszmegállótól lakótelepig (zöld területen keresztül)

22. Nagy L. u. külső oldalán járda, Nagy L. 24-32 között a ház előtti járda

23. Dolgozók útja – Faludival szemben 1 db

24. Faludi F. u.

25. Nagy László u.

26. Dolgozók útja - Ernuszt K. sarok 2 db

27. Ernuszt K. u. 25. 2 db

28. Dolgozók útja kerékpárút: Rohonci – Bem – Dolgozók útja Szombathely tábláig

29. Oladi körforg –tól Szt. Imre hcg. körforg-ig összekötő út melletti kerékpárút

30. Muskátli utcától Vízöntő utcáig hangszigetelő fal melletti járda, illetve arra merőlegesen

két járdaszakasz az első ingatlanok kerítéséig.

31. Béke tér – forduló bm.

32. Tulipán utca zsák utca része (csak tolásban)

33. Szent Imre hcg. u. - Öntő sarok 2 db bm.

34. Szent Imre hcg u. - Szófia sarok 2 db buszmegálló

35. Szent Imre hcg. kerékpárút (Váci Mihály u-tól körforgalomig)

36. Paragvári út kerékpárút

37. Paragvári u. buszm. (általános isk. 2db, körút sarok 2db, Zeneműv. 2db )

Multicar körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

IV. körzet

1. Szt Qurinius u. kerékpárút

2. Jégpince utca 2 db buszmegálló

3. Erdei Iskola - Középhegyi sarok 2 db bm.

4. Nárai u. külső – Fadrusz u. 1 db bm.

5. Nárai u. külső – Lőportár u. 1 db bm.

6. Nárai u. külső – Batsányi u. 1 db bm.

7. Nárai u. külső – Temesvár u. bm.

8. Alsóhegyi út 3., és Tarcza sarok buszmegállók,

9. Jáki úti temető (buszmegállónál)

10. Jáki út 24. és Plázánál buszmegállók

11. Jáki úti kerékpár út Temesvári utcáig

12. Brenner T. krt. járdái

13. Brenner T. krt. –Nagyvárad 2 db, Plaza 2 db buszmegálló

14. Pohl tó utcától kerékpárút – Körmendi út Szombathely tábláig

15. Külső Pozsonyi u. 1/A és szemben bm.

16. Külső Pozsonyi u. 66. és szemben bm.

17. Erkel F. u. – Temesvár u. 2 db bm.

18. Erkel F. u. 52. és szemben 2 db bm.

19. Diófa utcai kerékpárút

20. Szt. Gellért u. mindkét oldal a Perint hídtól a Kismarton illetve a Fogaras u.-ig

21. Szt. Gellért u. kerékpárút

22. OMV benzínkút, és vendéglátó egység közötti Pásztor utcai kerékpárút

23. Rumi út 162 -től Rumi út 136-ig kerékpárút

24. Savaria Nett-Pack és szemben buszmegállók

25. Rumi út Szőlősi vasútállomástól Bogáti fasorig kerékpárút

26. Rumi út - Bendefy L. sarok 2 db bm.

27. Rumi út - Bükkfa sarok 2 db bm.

28. Rumi u. (régi)- Komárom u. sarok 2db bm.

29. Rumi út - Török I. sarok 2 db bm.

30. Rumi út - Izsó M. sarok 2 db bm.

31. Sport tér buszforduló

32. Rumi u. – Falukert u. 2 db bm.

33. Rumi u. Bogát fasor 2 db bm.

34. Bogáti út 10- és szemben 2 db bm.

35. Szt. István u. – Vadász u. sarok bm.

36. Tárogató u. (Amennyiben az S III/3 –as körzet indításra kerül!)

37. Csalogány u. (Amennyiben az S III/3 –as körzet indításra kerül!)

38. Szt. István kir. u. - Győzelem u. sarok és

szemben bm.

39. Szt. István Kir. U. – Harangláb és szemben bm.

40. Szt. István kir. u. 2. és szemben bm

Multicar körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

V. körzet

1. Mátyás király u. 7., 10., 42., 45. buszmegállók

2. Jászai M. u. VG. kerítéstől Szt. Flórián krt.-ig (túloldalon is távhő kerítéstől Szt.

Flóriánig); Gábor Á. u.-tól a Szt. Gellért u.-ig nyugati oldal

3. Jászai M. u-ból Krúdy Gy. u.-ba átvezető szakasz a kazánház és ktsz. között

4. Csaba úti felüljáró, biciklis aluljáró, és járdái

5. Nádasdy F. u. kerékpárút

6. Gayer park kerékpárút

7. Gayer park melletti járdák (Aréna u. Zrínyi u. Hunyadi u. Gyöngyös u.)

8. Perintparti sétány (hóekés kistraktor körzetben is)

9. Szt. Márton u. - Zanati u. északi oldal (Vörösmarty u.-tól Sas u.-ig)

10. Kötő u. (Puskás és Vámház között)

11. Vámház u. + Kötő u. kerékpárút

12. Vásártér u. kerékpárút + járda

13. Sárdi-ér u. kerékpárút

14. Csaba u. kerékpárút

15. Vépi út – Vásártér u. sarok,

16. Vépi úti kerékpárút – az EON telephelyig

17. Kolozsvár u. Sági – Vépi út közötti kerékpárút

18. Zanati út kerékpárút Zanat faluig

19. Varasd u.: Homa Center körf. – Family Center kijáratáig

20. Zanati út 4 db buszm. + forduló, Zanati út Felszabadulás TSZ 2 db buszm.

21. Zanati út 8 db buszmegálló (Savaria Rehab Team 2 db, Falco 2 db, Gumicenter,

Suzuki, MEVI, Nissan, TESCO előtt)

22. Pálya utca (Sági utca és Mérleg utca közötti szakasz)

Multicar körzetek (belvárosi parkolók síkosság mentesítése)

VI. körzet

1. Berzsenyi tér

2. Templom tér

3. Szily J. u. 19. sz. udvar

4. Bejczy u.

6. Batthyány tér

7. Thököly I. u. belső (Bizományi udvar)

8. Thököly I. u. belső (Okmányiroda udvar)

9.  Piac   I. (déli oldal)

10. Piac  II. (Szt. Márton u. magas házak északi oldalán)

11. Piac III. (templom előtt)

12. Piac IV. (Volt gazda Áruház körül)

13. Piac  V. (Vásárcsarnok északi oldal)

14. Borostyánkő (két helyen)

15. APEH parkoló

16. VAOSZ udvar parkoló

17. Belső uránia udvar mögötti parkoló

18. Uránia udvar parkoló

19. Hefele M. u. parkoló

20. Levéltár belső udvar

21. Gazda áruház mögötti parkoló + Nyomda előtti parkoló

22. Király u. belső (Király u. 1-3. udvar)

23. Malom u. tömbbelső + Szelestey u. felőli parkoló is

24. SZTK előtti parkoló

25. Kisfaludy S. u. belső

26. Szt. Márton u. (Pannoniától Borostyánkőig)

27. Liszt F. u.

28. 14 emeletes ház mögötti parkoló

29. Március 15. tér 1. mögötti parkoló

30. Karinthy F. u.

31. Domonkos u.

32. Báthory I. u.

33. Zrínyi I. u.

Multicar körzetek (belvároson kívüli parkolók síkosság mentesítése)

VII. körzet

1. Ady tér (volt börtönnél)

2. MMIK parkoló

3. Éhen Gy. tér

4. Március 15. tér

5. Hunyadi lakótelep parkolói

6. Felsőőr utca parkolói

7. KISZ lakótelep parkolói

8. Derkovits lakótelep parkolói (Új parkoló Kodály Zoltán u. patak part, valamint Szűrcsapó

22. mellett)

9. Bartók B. krt. parkolói

10. Oladi lakótelep parkolói (Tesco és Árkádia nem!)

11. Kenderesi u. parkolói

12. Csónakázó tó Kenderes utcai parkoló

13. Csónakázó tó Árpád utcai parkoló

14. Deák F. u. parkolói

15. 11-es Huszár u. parkolói

16. Hadnagy u. parkolói Eperjes u-tól északra

17. Stromfeld A. lakótelep parkolói (Lidl parkoló és körforgalom közötti parkoló is)

18. Fedett uszoda parkolói

19. Gagarin u. parkolói

20. Jáki út temető parkolói

21. Dózsa Gy. u.

22. Puskás T. u.

23. Vörösmarty M. u. 31. udvar (Wesselényire megy ki)

24. Szűrcsapó utca 6 új parkoló

25. Szűrcsapó utca 8 új parkoló

26. Szőkeföldi utca vége új parkoló

Kistraktoros körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

I. körzet

- Fő tér:

- A teret É-D irányban átszelő járda Kőszegi utca folytatásában

- Belsikátorhoz vezető út

- Gyöngyös Áruháztól a Külsikátorhoz vezető út

- A gyógyszertár és a cipőbolt között

- Városházára vezető útvonal

- Savaria térre történő rácsatlakozás

- Fő téri „Y”

- Vásártér teljes felülete

- Kossuth 1-3. (Városháza) előtti és melletti járda

2. Belsikátor Parkolólemez melletti átjáró

3. Thököly I. u. 17. (parkoló) előtti járda

4. Szt. Márton 15-től északi oldal Borostyánig. Kisfaludy S. u.-i járda

5. Thököly I. u. buszmegállók

Thököly I. u. 22-24 szemben

Thököly I. u. - Ferences kertje előtt

Thököly I. u. - Ferences kertjével szemben

6. Savaria tér, szökőkút melletti bejáró

7. Múzeum park, a parkot északról és keletről kísérő járda

8. Pável Ágoston Sétány, Kisfaludy S. utcától a Szelestey utcáig húzódó járda

9. Gyöngyösparti sétány

10. Neumann iskola előtti park járdái (Bocskai krt, 11-es Huszár út)

11. Verseny utca végén Lidl sarkától a buszmegállóig járda

12. Verseny utca végén elkerülőre kimenő járda ívek mind két oldal

13. Stromfeld lakóteleptől Stromfeld ltp. buszmegállóhoz vezető járda

14. Kámoni vasúti megálló lépcsőjétől első ház sarkáig járda

15. Tószer téri park mindkét járda

16. Repülők útja melletti kerékpárút, 11-es Huszár úttól Söptei útig.

Kistraktoros körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

II. körzet

- Éhen Gyula tér

- Szent Márton templom és a piac közötti kerékpár út

- Szent Márton u. járda és bekötő utak

- Barátság u. kerékpárút

- Barátság út játszótér körül

- Bercsényi Miklós utca temetőtől társasházig tartó, és társasház - Szőkeföld u. közötti "V"   járdaszakasz

- Szt. Márton 10-12 mögött É-D irányú járda fizetőparkolók mellett

- Hunyadi u. járda Zrínyitől Gyöngyös u-ig

- Pázmány Péter krt. jobbról, balról buszfordulóig

- Hajnal utca járdák

- Hunyadi 51-et segélyező járdák

- Károlyi Antal utcai járdák

- Mikes Kelemen u. járda

- Hunyadi út déli vége kerékpárút

- Szőlős u. kerékpárút

- Szt. Flórián krt. északi oldal Centenáris hídtól 22-ig, déli oldal Centenáris hídtól Károly   Róbertig

- Károly Róbert Szent Flóriántól keleti oldalon az első ház oldalsó járdájáig

- Zrínyi – Thököly közti járda, Gyöngyös patak mellett

- Jókai Park kerékpárút.

7. sz. melléklet

ELSŐ ÜTEMBEN LÉVŐ HIDAK, JÁRDÁK, BUSZMEGÁLLÓK, GÉPPEL MEG NEM KÖZELÍTHETŐ TERÜLETEK

I. körzet kézi erős síkosság mentesítés (buszmegállók, hidak, járdaszakaszok)

- Szent Gellért utcai gyaloghíd

- Szent Gellért utcai közúti híd + lépcsői

- Szt. Gellért u. - Rumi sarok, Szt. Gellért u. iskola 2 db buszmegálló

- Pásztor utcai gyaloghíd

- Szőlős u. körforg. után buszm. 2db, vegyesbolt előtt buszm. 2 db, Csititó 2 db buszmegálló,

- Rumi út 33., 46., 57., 92., buszmegálló

- Pálya u. 2 db bm.

- Sólyom u. 32. és szemben bm.

- Sólyom u. 64. és szemben bm.

- Csaba út felüljáró lépcsői

- Csaba u. Szatmár u. sarok 2 db, Opel-el szemben 1 db bm.

- Vásártér u. – Jávor u. 2 db buszmegálló

- Vásártér u. –Csaba u. 2 db buszmegálló

- Zrínyi utcai közúti híd

- Gyöngyös utcai ÉK.-i

- Gyöngyös utcai DNy.-i

- Hunyadi úti buszmegállók: Vásárcsarnok előtt, Zrínyi híd mellett,

- Hunyadi úti üzletház mögött, Kinizsi sarkon L alakú járda a parkoló mellett

- Vak Bottyán utcai közúti híd

- Vak Bottyán Casino előtti járda hídig

- Négyesi utcai gyaloghíd

- Brenner park melletti járdák (Vak B. u,. Jurisich M. u. Szt. Flórián krt.)

- Vámhivatalnál 2 db buszmegállótól a Hajnal utca első ház sarkáig járda

- Hunyadi úti közúti hídtól kerékpárútig

- Hunyadi 58-tól hídig sövény melletti járda

- Őrség utcai gyaloghíd

- Szent Márton utcai bicikliút temető falánál

- Szt. Márton u.-i buszmegálló- aluljárónál

- Szt. Márton u.-i buszmegálló – aluljáróval szemben

- Szent Márton biciklis aluljáró lépcsői

- Szent Márton aluljáró lépcsői

- Szent István Király utcai

- Erdősi Szilveszter J. utcai gyaloghíd

- Bogát Szoc. Otthon bm.

- Szent Flórián krt. 33. és szemben buszmegálló

- Szent Flórián körúti híd + lépcsői

- Szent Flórián krt. - víztorony és szemben buszmegáll

- Kisfaludy Sándor utcai közúti híd

- Dr. Pável Ágoston sétány gyaloghíd

- Széll Kálmán utcai közúti híd

- Gyógyszerraktárnál 2db bm.

- Puskás T. u. járda Styl-nél parkoló és utca közötti külső járdaszakasz

- Puskás T. u. - Styl előtt és szemben bm.

- Puskás T. u.- Falco 2 db bm.

- Puskás T. u. – forduló bm

- Szövő u-ban Körmöc u-i átjárónál járda

- Szövő u. - Kötő u. sarok 1 db bm.

- Szövő u. - Alkotás sarok 1 db bm.

- Alkotás 33. bm.

- Nyitra utcai park járdái

- Vasút u. 2 db buszmegálló

- Vasút u. a gyorsáruforg. raktár előtti 2 db buszmegálló

- Éhen Gyula tér Szelestey utcai átjáró

- Szelestey L. u. 27, Szelestey L. u. 11., buszmegállók

- Széll K. u. 2-4., Széll K. u. 26. buszmegállók

- Vörösmarty M. u. 15. (fogtechnika) bm.

- Bocskai I. krt. - Kvalitás előtt és szemben bm.

- Semmelweis I. u. 59. sz. és szemben buszmegálló

- Markusovszky Kórház saroknál lévő járda a parkok mellett

- Horváth B. krt.-i Gyöngyös híd, buszmegálló kórházzal átellenes oldalon 1 db

- Horváth Boldizsár körúti híd

- Március 15. tér körforgalomban lévő kerékpárút szakaszok.

- Markusovszky utcai közúti híd

- Deák Ferenc utcai közúti híd

- Szelestey utcai közúti híd

- Dr. Szabolcs Z. 1-2, 5-6. között és a Kertész utcától az FHO-ig húzódó járda

- Söptei út – Kenyérgyár és szemben buszmegálló

- Söptei út – Lovas út sarok járda

- Külső-Söptei út vasúti átjáró után Söptei 66-ig járda

- Söptei út 72. és szemben, körgyűrűnél (2 db) buszmegállók

- Söptei út – Kenyérgyár és szemben buszmegálló

- Ciao Amico 1 db. bm.

- Magyar Tenger 1 db. bm.

- 11-es huszár út 5., 69., 141. és szemben buszmegálló

- Hadnagy utcai járda Eperjes u.-tól északra

- Eperjes u. járda Hadnagy és 11-es huszár u. között

- Alsóőr utca mind két felén úttest melletti járda

- 11-es huszár út laktanya előtti járda.

- 11-es huszár út. csomópont járdái (11-es huszár felől)

- 11-es huszár út 15-25-el szemben zöld terület nyugati oldalán húzódó járda

- Holczer malomtól D.-re gyaloghíd + lépcső

- Holczer malom melletti gyaloghíd

- Saághy utcai gyaloghíd

- Búzavirág utcai gyaloghíd

- Öntő utcai közúti híd

- Öntő utca hídtól a körforgalomig a kisajátított telek melletti járda

- Szófia utcai közúti híd

- Szabadnép utcai Gyöngyös ár apasztó közúti híd

II. körzet kézi erős síkosság mentesítés (buszmegállók, hidak, járdaszakaszok)

- Újvilág utcai híd

- Szent Gellért utcai közúti híd + lépcsői

- Körmendi út Újvilág utcánál bm.

- Körmendi út – Volán oldalánál 1 db bm.

- 43.Körmendi u. –Hétlábú csárda 2 db bm.

- 44.Körmendi u.- BPW bm.

- Károly Róbert u. 1-3., 8., 38., 45. buszmegállók

- Juhász Gyula utcai gyaloghíd

- Petőfi telep 2 db buszmegálló

- Móra F. u. – páros oldali járda Diófától Fogarasig

- Brenner T. krt. Tóth István park oldala 1 db buszmegálló

- Brenner T. krt. nyugdíjas otthon 2 db buszmegálló

- Jókai Mór utca 2 db buszmegálló

- Óperint u. járda Óperint 1-től hídig

- Óperint utcai híd

- Óperint üzletház és szemben buszmegállók

17. Dózsa Gy. u. Tanárképzőnél 1 db buszmegálló

18. Magyar László utcai közúti híd

19. Gagarin u. – Fürdő u. sarok 2 db buszmegálló

20. Gagarin u. – Arany J. u. sarok 2 db buszmegálló

21. Csónakázó tó Árpád utca felől gyaloghíd

22. Kárpáti K. u. 5 db bm.

23. Csónakázó tó Kenderesi utca felől gyaloghíd

24. Bartók B. krt. – Csónakázó tó oldalán 1 db buszmegálló

25. Bartók Béla krt-i híd + lépcsők

26. Bartók B. krt. – Sportkomplexum oldalánál 1 db buszmegálló

- Engels utca (Bólyaitól Rohonci parkolóig külső szűk járdaszakasz)

- Rohonci 5 -19 –ig parkoló melletti szűk járda szakasz

- .Bem-Dolgozók úti híd gyalog-kerékpárhíd

- Kodály Zoltán utcai közúti híd + lépcsők

- (volt) "Bucsui vasúti" gyaloghíd

- Oladi templom – forduló 1 db bm.

- Árpád utcai Aranypatak gyaloghíd + Járdalap

- Aranypatak utcai Aranypatak gyaloghíd +Járdalap

- Ernuszt Kelemen utcai Aranypatak közúti híd

- Eötvös utcai Aranypatak gyaloghíd

- Liget utcai közúti híd

- Dugovics Titusz utcai gyaloghíd

- Árkádia és szemben 2 db buszmegálló és lépcsők

- Kodály Z. u.-ban Váci M. u.-tól Kodály Z.u. 35-ig déli oldali járda

- Kassák L. u. – Tesco 1 db bm.

- Kodály Z. u.-Nagy L.u. sarok 2 db bm.

- Kodály Z. u.- Simon I. u. 2 db bm.

- Dolgozók útja – Faludi sarok 1 db bm.

- Váci u.-i buszmegállók 6 db

- Váci Mihály 65 és Bem 4 közötti járda park mellett

- Szűrcsapó u.: Szabó Miklós sarka (családi ház előtti), Anita presszó 2 db bm.

- Romkert passzázs

- Szily J. u – Petőfi S. u. sarok

- Thököly I. u. 20. előtti sarok

- Thököly I. u. járda Kormányablak hátsó parkoló bejárattól Külsikátorig (északi oldal) buszmegálló mellett

- Kiskar u. nagy parkoló és Shell benzinkút melletti kis parkoló járdák

- Múzeum park híd, kis híd

- Ady tér Petőfi S. utcai járda

- Cégbíróság A zöldterületeket segélyező járdák

- Paragvári - Bem – Szűrcsapó közötti telefonfülke melletti járda az orvosi rendelőig a parkon keresztül

- 14 emeletes előtti járda

- Ezredév park melletti járda

- Nárai út Bagolyvári járda

- Csónakázó-tó szigetére vezető híd

- Csónakázó-tó körüli lépcső lejárók

- A hídhoz vezető gyalogjárda a Kenderesi u.-ból

- Árpád úton lévő lépcső lejárók

- Tóvendéglőhöz vezető járda

- Szent István park

- Váci M. u. 65.-höz vezető gyalogjárda

- Váci u.-i buszmegállók 6 db

- Váci Mihály 65 és Bem 4 közötti járda park mellett

- Szűrcsapó u.: Szabó Miklós sarka (családi ház előtti), Anita presszó 2 db bm.

- Paragvári 86. előtti járda töltésen keresztül, illetve melletti járda gyaloghíd után kerítésig

- Dr. Szabolcs Z. u. gyaloghídtól a Paragvári u-ra átvezető járda

- Paragvári u. töltésnél lévő lépcsők parkoló felől.

- Paragvári 86. előtti járda töltésen keresztül, illetve melletti járda gyaloghíd után kerítésig

- Dr. Szabolcs Z. u. gyaloghídtól a Paragvári u-ra átvezető járda

- Paragvári u. töltésnél lévő lépcsők parkoló felől.

- Csók István utcai közúti híd

- Demeter u. buszmegálló

- Stromfeld ltp. mh. (elkerülő úton) és szemben buszmegálló

- Minerva u. 1 db bm.

- METRO körforgalom (Öntő u.-tól METRO kerítésig) járda

- Kalló u. 1 db.bm.

- Pipacs u. 1 db.bm

- Arborétum és szemben 2 db bm. és lépcsők

- Szent Imre h. u. –Görgey u. sarok 2db bm.

- Szent Imre h. u. - Tulipán sarok 2 db bm.

8. sz. melléklet

HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK LISTÁJA (SÍKOSSÁG MENTESÍTÉS)

| 1. | 11-es Huszár u., Pelikán ABC előtt (Charity Shop előtt) |
| --- | --- |
| 2. | Ady tér mögött, Büntetés Végrehajtási Intézet mellett |
| 3. | Akacs M. u. - Petőfi S. u. sarkán |
| 4. | Apácai Csere János sétány és Kassák L. u. sarkán |
| 5. | Árpád u., buszváró mellett |
| 6. | Bádonfa u., Sport tér buszforduló |
| 7. | Belsikátor, belső udvar (Levéltár mögötti parkoló) |
| 8. | Bem J. u. 27. sz. ház előtt, buszfordulónál |
| 9. | Bem J. u. elején, parkolóban |
| 10. | Bogáti u., buszforduló |
| 11. | Diófa u.5. sz. szemben |
| 12. | Dr. Szabolcs Z. u., Fiatal Házasok Otthonánál |
| 13. | Eperjes u. 2. sz. szemben |
| 14. | Ernuszt K. u., ABC előtt |
| 15. | Faludi F. u. - Bakó J. u. sarkán |
| 16. | Felsőőr u. 24. sz. szemben |
| 17. | Glória u. végén, Metro áruház mögött |
| 18. | Halastó u., buszfordulónál |
| 19. | Hunyadi J. u. 51 sz. mögött |
| 20. | II. Rákóczi F. u. , Általános iskola mellett |
| 21. | Károly Róbert krt., posta és ABC mögötti parkolóban |
| 22. | Kilátó u. 46. sz. előtt |
| 23. | Kodály Z. u. 15. |
| 24. | Levendula u. és Haladás u. sarkán |
| 25. | Márton Á. u. - Ernuszt K. u. sarkán |
| 26. | Márton Á. u. 114. sz. házzal szemben |
| 27. | Nagy L. u. - Kodály Z. u. sarkán |
| 28. | Napsugár u., élelmiszer bolt mellett |
| 29. | Pázmány P u., COOP áruház parkolójában |
| 30. | Pázmány P. u. - Barátság u. sarkán |
| 31. | Petőfi Sándor u. 20. sz. (NAV) mögötti parkoló |
| 32. | Rákóczi F. 23 sz. előtt, a 34-36 sz. szemben |
| 33. | Rákóczi F. u., Zeneiskola mögötti parkolóban |
| 34. | Rohonci u. 30. sz. mögötti parkolóban |
| 35. | Rohonci u. 5. sz. mögött |
| 36. | Rohonci u., Árkádia bevásárló központ parkolójában |
| 37. | Rohonci út, DOMUS áruház parkolójánál |
| 38. | Rumi u. - Bükkfa u. sarkán |
| 39. | Sárvár u. eleje |
| 40. | Szent Flórián u. és Krúdy Gy. u. közötti parkolóban |
| 41. | Szent Gellért u. - Fogaras u. sarkán, Élelmiszer bolt parkolójában |
| 42. | Szent Imre herceg u. - Mészáros J. u. sarkán, ABC mellett |
| 43. | Szent Márton u. 10. sz. ház mögött, Vásárcsarnok parkolójában |
| 44. | Szűrcsapó u. 10. sz. ház előtt |
| 45. | Szűrcsapó u. 38. előtt |
| 46. | Tulipán utca, a park Hóvirág utcai oldalánál |
| 47. | Váci M. u.- Paragvári u. parkoló bejáratának jobb oldalán |
| 48. | Váci M. u., Kodály Z. úttal szemben |
| 49. | Váci M. úti COOP áruház mögött, garázsoknál |
| 50. | Vásárcsarnok mögött, Barátság u. parkolója |
| 51. | Vasút u. 8. sz. előtt |

9. sz. melléklet

SÍKOSSÁG MENTESÍTŐ ANYAGOT TÁROLÓ LÁDÁK LISTÁJA

| - Welther Károly u. 4. | 1 db |
| --- | --- |
| - Szent Márton utcai aluljáró | 5 db 240 l-es edény |
| - Domus | 1 db |

10. sz. melléklet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA

Az alábbi utcákban csak akkor végezhető síkosság mentesítés, ha az időjárás a közszolgáltatás elvégzését veszélyezteti, mivel a felsorolásban szereplő utcák nem Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében vannak.

| 1. | Áfonya utca |
| --- | --- |
| 2. | Eper utca |
| 3. | Fenyő utca |
| 4. | Korpás utca |
| 5. | Bogáncs utca |
| 6. | Ciklámen körút |
| 7. | Jázmin utca |
| 8. | Viola utca |
| 9. | Rózsa köz |
| 10. | Ibolya köz |
| 11. | II. János Pál pápa krt. |
| 12. | Káptalan utca |
| 13. | Vikárius utca |
| 14. | Falunagy utca |
| 15. | Notárius utca |
| 16. | Ádám László utca |
| 17. | Lovagló utca |
| 18. | Matók Leó utca |
| 19. | Brenner János utca |
| 20. | Gyimesi Szilárd utca |
| 21. | Rákosi Jenő utca |
| 22. | Picege utca |
| 23. | Németh Pál utca |
| 24. | Rajczy Imre utca |
| 25. | Bertalan Árpád utca |
| 26. | Tóth István utca |
| 27. | Csató Béla utca |
| 28. | Garamvölgyi Tivadar utca |
| 29. | Olad Plató teljes területe |

11. sz. melléklet

UTAK HÓELTAKARÍTÁSI KÖRZETEI

Az utak fontossági sorrend alapján négy, római számmal jelölt csoportra vannak osztva, ezen belül arab számmal jelölt körzetekre. A nagy „T” betű hó tolást jelent.

Példa egy körzet azonosítása:

Hó tolás a második ütemben a kettes számú körzetben:

T-II/2

A szűk, vagy egyéb okok miatt nagy géppel nem, vagy csak nehezen bejárható utak a „Különleges utcák” címszó alatt, a belváros utcái a „Belvárosi körzet” címszó alatt találhatók meg.

I. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

3-4 gép együtt

| T – I/1 | T- I/2 |
| --- | --- |
| 1. Thököly I. u. | 1. Magyar u. |
| 2. Kiskar u. | 2. Dózsa Gy. u. |
| 3. Hollán E. u. | 3. Körmendi út |
| 4. Sörház u. | 4. Szent Gellért u. |
| 5. Rohonci u. | 5.Szt. Qurinius u. |
| 6. Dolgozók útja | 6. Hunyadi út |
| 7. Petőfi S. u. | 7. Szőlős u. |
| 8. 11-es huszár út | 8. Rumi út (Csiti tótól körgyűrűig) |
| 9. Vörösmarty M. u. | 9. Rumi út (Csiti tótól Újvilág utcáig) |
|  | 10. Újvilág u. |
|  | 11. Szt. Márton u. |
|  | 12. Zanati út körgyűrűig (körforgalom is) |

A dőlt, vastagon szedett utcákat külön sorba, pontos érkezési és indulási idővel kell a menetlevélen feltüntetni!

I. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

Belvárosi körzet, 3 gép

T – I/3

1. Kossuth L. u.

2. Bejczy u.

3. Wesselényi M. u.

4. 18-as honvéd u. + tér

5. Király u.

6. Malom u.

7. Széll K. u.

8. Szelestey L. u. (kerékpársáv!)

9. Kisfaludy S. u.

10. Éhen Gy. tér

11. Kőszegi u.

12. Mártírok tere

13. Széchenyi u. Kivétel térköves burkolat!

14. Hefele M. u.

15. Szily J. u. Kivétel térköves burkolat!

16. Március 15. tér (kerékpársáv!)

17. Markusovszky u.

18. Kórház köz

19. Hübner J. u.

20. Liszt F. u.

21. Liszt F. utcát Petőfivel összekötő út 14 emeletes mellett

22. Karinthy F. u.

23. Domonkos u.

24. Báthory I. u.

25. Deák F. u. (Paragváritól Honvéd térig)

A dőlt, vastagon szedett utcákat külön sorba, pontos érkezési és indulási idővel kell a menetlevélen feltüntetni!

Különleges (szűk, meredek stb.) utcák hóltakarítási körzete

1 gép

| T – I/4 |  |
| --- | --- |
| 1. Kilátó u. | 29. Vadvirág u. |
| 2. Síp u. | 30. Dr. Szabolcs Z. u. |
| 3. Dob u. | 31. Lipp Vilmos u. |
| 4. Lejtő sétány | 32. Deák 76. – belső út |
| 5. Márton Á. u. (templomtól felfelé) | 33. Hajnal u. |
| 6. Dombtető u. | 34. Tavasz u. |
| 7. Gyöngyvirág u. | 35. Nyár u. |
| 8. Eötvös József u. | 36. Ősz u. |
| 9. Liget u. | 37. Jáki u. végén 3 ház |
| 10. Wimmer A. u. | 38. Szőlőhegy u. |
| 11. Egressy B. u. | 39. Silvana u. |
| 12. Orgona u. | 40. Vesta u. |
| 13. Rigóvölgyi u. | 41. Luna u. |
| 14. Szedres u. | 42. Justitia u. |
| 15. Csuszka u. | 43. Concordia u. |
| 16. Brutscher utcából nyíló, kollégiumi belső út (“L” alak) | 44. Fortuna u. |
| 17. Benedek E. u. | 45. Ariadné u. |
| 18. Stromfeld A. u. | 46. Niké u. |
| 19. Bárdosi N. J. u. | 47. Glória u. |
| 20. Olimpia u. | 48. Brigád u. |
| 21. Vályi P. u. | 49. Kert u. |
| 22. Kemény Zs. u. | 50. Búzavirág u. |
| 23. Kós K. u. | 51. Stettner A. u. |
| 24. Kiss J. u. | 52. Alsóhegyi útról felfelé vezető aszfaltos zsákutca (parknál) |
| 25. Koncz J. u. | 53. Szőlősi sétány(Légszesz.-Négyesi-ig) |
| 26. Újvári E. u. |  |
| 27. Víztorony u. |  |
| 28. Karmelita u. |  |

II. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

2-2 gép együtt

| T - II/1 | T - II/2 | T - II/3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Paragvári u. | 1. Rumi út (Újvilág utcáig) | 1. Károly R. u. |
| 2. Szent Imre herceg útja | 2. Rumi út (körgyűrűtől ki- felé) | 2. Sorok u. |
| 3. 8721-es összekötő út | 3. Rumi külső út | 3. Mátyás király u. |
| 4. Béke tér | 4. Bogát fasor | 4. Zrínyi I. u. |
| 5. Söptei út(k.gy-ig) | 5. Szent István király u. | 5. Batthyány tér |
| 6. Semmelweis I. u. | 6. Bogáti út (87-es útig) | 6. Rákóczi F. u. |
| 7. Vasút u. | 7. Sport tér (buszforduló) | 7. Szent Flórián krt. |
| 8. Váci M. u. | 8. Csaba u. (Hunyadi kör- forgalomtól körgyűrűig) | 8. Pázmány P. krt. |
| 9. Bem J. u. + buszforduló | 9. Zanat faluban lévő buszforduló | 9. Jászai M. u. |
| 10. Szűrcsapó u. | 10. Varasd u. | 10. Óperint u. |
| 11. Bartók krt Rohoncitól keletre (kerékpársáv!) | 11. Rozsnyó u. | 11. Kálvária u. |
| 12. Horváth B. krt. (kerékpársáv!) | 12. Ipari út | 12. Jókai M. u. |
| 13. Bocskai I. krt. (kerékpársáv!) | 13. Vépi út | 13. Bartók krt. Rohonci u.- tól nyugatra |
| 14. Nádasdy F. u. | 14. Ikervár u. | 14. Brenner T. krt. |
| 15. Dr. Pető Ernő u. | 15. Puskás T. u. | 15. Nárai u. |
| 16. Sugár u. | 16. Vámház u. | 16. Nárai külső út (Temesvár u.-i buszfordulóig (Király Sportcentrum mellett)) |
| 17. Maros u. | 17. Kötő u. | 17. Nagyvárad u. |
| 18. Írottkő u. | 18. Szövő u. | 18. Alsóhegyi u. Nagyvárad- tól temetőig + buszford. |
| 19. Vízöntő u. | 19. Vásártér u. | 19. Ferenczy u. |
| 20. Öntő u. | 20. Sági u. | 20. Jáki út |
| 21. Szófia u. | 21. Pálya u. | 21. Somlay A. u. |
| 22. Farkas K. u. csak | 22. Sólyom u. | 22. Gagarin út |
| 23. Bajnok u. a busz- | 23. Károlyi A. u. | 23. Kárpáti K. u. |
| 24. Pipacs u. forduló | 24. Mikes K. u. | 24. Homok u. |
| 25. Saághy I. u. útvonal | 25. Aréna u. | 25.II János Pál pápa krt busz útvonal |
| 26. Kodály Z. u. | 26. Légszeszgyár u. | 26. Falunagy u. |
| 27. Simon I. u. | 27. Juhász Gy. u. | 27. Lajta u. |
| 28. Kassák L. u. | 28. Gábor Á. u. | 28. Márton Á. u. |
| 29. Faludi F. u. | 29.Tátika u. Felüljáró zárásánál II. körös kezdő utca! | 29. Ernuszt K. u. |
| 30. Bakó J. u. | 30.Sárdi ér u. Felüljáró zárása esetén II. körös kezdő utca! | 30. Erdei iskola út |
|  | 31. Jávor u. Szatmár u.-ig Felüljáró zárásánál II körös kezdő utca! |  |
|  | 32. Szatmár u. Jávor u. Csaba u között Felüljáró zárásánál II körös kezdő utca! |  |

A dőlt, vastagon szedett utcákat külön sorba, pontos érkezési és indulási idővel kell a menetlevélen feltüntetni!

III. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

1 gép

| T – III/1 |  |
| --- | --- |
| Kiemelt utcák | 25. Szőlősi sétány |
| 01. Szent László király u. | 26. Négyesi u. |
| 02. Jégpince u. | 27. Kodolányi J. u. |
| 03. Középhegyi út | 28. Szalónak u. (Szt. Flórián krt-tól délre) |
| 04. Kenderesi u. | 29. Vasvári P. u. |
| 05. Gazdag E. u. | 30. Németújvár u. |
| 06. Apáczai Cs. J. sétány | 31. Kenyérvíz u. |
| 07. Bólyai J. u. | 32. Vitéz u. |
| 08. Engels F. u. | 33. Őrség u. |
| 09. Deák F. u. (Paragváritól a Rohonciig) | 34. Kazinczy F. u. |
| 10. Brutscher u. | 35. Százhold. u. |
| Mellékutcák | 36. Móra F. u. |
| 11. Bürü u. | 37. Újvilág u-tól garázsok mellett Vízműig |
| 12. Hock J. u. | 38. Felsőbüki Nagy P. u. |
| 13. Móricz Zs. u. | 39. Hajdú u. |
| 14. Fraknó u. | 40. Muraszombat u. |
| 15. Babits M. u. | 41. Budai Nagy A. u. |
| 16. Tóth Á. u. | 42. Kőrösi Csoma S. u. |
| 17. Vajda J. u. | 43. Fogaras u. |
| 18. Balassi B. u. | 44. Kismarton u. |
| 19. Kosztolányi D. u. | 45. Igló u. |
| 20. Szalónak u. (Szt. Flórián krt-tól É-ra) | 46. Csapó u. |
| 21. Jurisich M. u. | 47. Hársfa u. |
| 22. Taschler J. u. | 48. Nagy Lajos király u. |
| 23. Béri Balogh Á. u. | 49. Pásztor u. |
| 24. Walder A. u. | 50. Liliom u. |

III. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

1 gép

| T – III/2 |  |
| --- | --- |
| Mellékutcák |  |
| 01. Avar u. | 30. Fábián Gy. u. |
| 02. Géfin Gy. u. | 31. Rozmaring u. |
| 03. Gömör u. | 32. Jékely Z. u. |
| 04. József A. u. | 33. Kürtös u. |
| 05. Szinyei Merse P. u. | 34. Irinyi J. u. |
| 06. Esze T. u. | 35. Radnóti M. u. |
| 07. Katona J. u. | 36. Döbrentei u. |
| 08. Arany J. u. | 37. Tarczai u. |
| 09. Tompa M. u. | 38. Asbóth J. u. |
| 10. Fürdő u. | 39. Bethlen G. u. |
| 11. Reviczky Gy. u. | 40. Csatár u. |
| 12. Gotthárd u. | 41. Hosszú u. |
| 13. Kunos E. u. | 42. Tinódi L. S. u. |
| 14. Károlyi tértől Frim J. iskoláig | 43. Hajnóczy J. u. |
| 15. Károlyi G. tér | 44. Jáki út vége (temető mellett) |
| 16. Szigligeti E. u. | 45. Jáki 57-nél zsákutca |
| 17. Somlay A u. | 46. Sárosi Gy. u. |
| 18. Szabadságharcos u. | 47. Vidos J. u. |
| 19. Győrffy I. u. | 48. Kulcsár I. u. |
| 20. Kismezei u. | 49. Halastó u. |
| 21. Madách I. u. | 51. Hattyú u. |
| 22.Táncsics M. u. | 51. Sorokmajor u. |
| 23. Dudás u. | 52. Péterffy S. u. |
| 24. Szalézi tér | 53. Zalai Tóth J. u. |
| 25. Margaréta u. | 54. Alpár Gy. u. |
| 26. Jászi O. u. | 55. Dukai Takách J. u. |
| 27. Laky D. u. | 56. Termelők útja |
| 28. Huszt u. | 57. Rába u. |
| 29. Alsóhegyi út zsákutca része |  |

III. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

1 gép

| T - III/3 |  |
| --- | --- |
| Kiemelt utcák |  |
| 01. Kinizsi P. u. |  |
| 02. Bercsényi u. |  |
| 03. Szőkeföldi u. |  |
| 04. Nádor u. |  |
| 05. Gyöngyös u. |  |
| 06. Vak Bottyán u. |  |
| 07. Tátika u. |  |
| Mellékutcák |  |
| 08. Parkerdei út | 29. Angolkert u. |
| 09. Káptalan | 30. Szélkerék u. |
| 10. Vikárius | 31. Szigeti Kilián u. |
| 11, Nótárius | 32. Csepy Dömötör u. |
| 12. II János Pál pápa zsákutca része | 33. Lancsics B. u. |
| 13. Árpád u. | 34. Szenczy Imre u. |
| 14. Béke u. | 35. Weöres S. u. |
| 15. Mátra u. | 32. Eötvös J. u. |
| 16. Tátra u. | 33. Kétrózsa köz |
| 17. Fátra u. | 34. Batsányi J. u. |
| 18. Badacsony u. | 35. Áprily L. u. |
| 19. Minta lakótelep | 36. Tömjénhegy u. |
| 20. Márton Áron zsákutca része (templom mögött) | 37. Szász Béla u. |
| 21. Aranypatak u. | 38. Fadrusz u. |
| 22. Dugovics T. u. | 39. Bodányi Ö. u. |
| 23. Komlósi F. u. | 40. Reismann János u. |
| 24. Áchim A. u. | 41. Rauscher Miksa u. |
| 25. Bárdos A. u. | 42. Lőportár u. |
| 26. Dozmat u. | 43. Bernstein u. |
| 27. Werner Alajos | 44. Varasdy K. u. |
| 28. Torony u. |  |

III. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

1 gép

| T - III/4 |  |
| --- | --- |
| Kiemelt utcák |  |
| 01. Teleki B. u. |  |
| 02. Minerva u. |  |
| 03. Demeter u. |  |
| 04. Diana u. |  |
| 05. Viktória u. |  |
| 06. METRO-hoz vezető út |  |
| 07 . Hóvirág u. |  |
| 08. Tulipán u. |  |
| 09. Bertalanffy M. u. |  |
| 10. Muskátli u. |  |
| 11. Szabadnép u. |  |
| Mellékutcák |  |
| 11. Rumi Rajki I. u. | 35. Saághy u. |
| 12. Nefelejcs u. | 36. Bajnok u. |
| 13. Benczúr Gy. u. | 37. Barabás M. u. |
| 14. Vadrózsa u. | 38. Galamb u. |
| 15. Kaposi J. u. | 39. Hermann O. u. |
| 16. Haladás u. | 40. Pipacs u. |
| 17. Levendula u. | 41. Székely B. u. |
| 18. Szegfű u. | 42. Prága u. |
| 19. Veres P. u. | 43. Kalló u. |
| 20. Nagyszombat tér | 44. Temető u. |
| 21. Szerb A. u. | 45. Kéthly A. u. |
| 22. Görgey A. u. | 46. Arad u. |
| 23. Szt. Imre hcg./A | 47. Hollósy S. u. |
| 24. Tolnai S. u. | 48. Verseny u. |
| 25. Vajdahunyad tér | 49. Munkácsy M. u. |
| 26. Várkonyi I. u. | 50. Damjanich J. u. |
| 27. Csikor E. u. | 51. Élmunkás u. |
| 28. Mészáros J. u. | 52. Május 1. u. |
| 29. Senyefai u. | 53. Vereczkei u. |
| 30. Németh L. u. | 54. Bezerédi A. u. |
| 31. Szabó I. u. | 55. Vörösvár u. |
| 32. Csók I. u. | 56. Tarcsa u. |
| 33. Rezeda u. | 57. Alsóőr u. |
| 34. Farkas K. u. |  |

III. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

1 gép

| T - III/5 |  |
| --- | --- |
| Kiemelt utcák |  |
| 01. Diófa u. |  |
| 02. Kuncz A. u. |  |
| 03. Krúdy Gy. u. |  |
| 04. Felsőőr u. |  |
| Mellékutcák |  |
| 05. Acsádi I. u. | 30. Török I. u. |
| 06. Szabó E. u. | 31. Esthajnal u. |
| 07. Ovad u. | 32. Göncöl u. |
| 08. Bányász u. | 33. Oroszlán u. |
| 09. Bendefy u. | 34. Rák u. |
| 10. Szántó Kovács J. u. | 35. Skorpió |
| 11. Kandó K. u. | 36. Fiastyúk |
| 12. Vas Gereben u. | 37 Titán |
| 13. Páfrány u. | 38. Győzelem u. |
| 14. Rumi út (Csinger kanyar) | 39. Borotszeg u. |
| 15. Hermán u. | 40. Mészáros L. u. |
| 16. Tamási Á. u. | 41. Paál L. u. |
| 17. Orbán B. u. | 42. Akácfa u. |
| 18. Komárom u. | 43. Izsó M. u. |
| 19. Ifjúság u.+3 háznál L alak (D-i oldalon) | 44. Erdősi Sz. u. |
| 20. Gesztenyefa u. | 45. Falukert u. |
| 21. Nyárfa u. | 46. Bádonfa u. |
| 22. Bükkfa u. | 47. Farkas u. |
| 23. Tölgyfa u. | 48. Sándor L. u. |
| 24. Kond vezér u. | 49. Határőr u. |
| 25. Hétvezér u. | 50. Vadász u. |
| 26. Gyurits A | 51. Bogát fasor |
| 27. Álmos vezér u. | 52. Vízmellék u. |
| 28. Ond vezér u. | 53. Festetics u. |
| 29. Előd vezér u. | 54. Almássy u. |

III. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

1 gép

| T - III/6 |  |
| --- | --- |
| Kiemelt utcák |  |
| 01. Sas u. |  |
| 02. Alkotás u. |  |
| 03. Mérleg u. |  |
| 04. Jávor u. |  |
| 05. Sárdi-ér u. |  |
| Mellékutcák |  |
| 06. Pozsony u. | 21. Kolozsvár u. |
| 07. Vas u. | 22. Szabadka u. |
| 08. Hámor u. | 23. Sárvár u. |
| 09. Bártfa u. | 24. Sziget u. |
| 10. Kassa u. | 25. Torockó u. |
| 11. Jegenye u. | 26. Szatmár u. |
| 12. Nyitra u. | 27. Selyemrét u. |
| 13. Lőcse u. | 28. Vépi út - Csaba út összekötő út |
| 14. Körmöc u. | 29. Vénusz u. |
| 15. Selmec u. | 30. Üstökös u. |
| 16. Acél u. | 31. Csillag u. |
| 17. Ipar u. | 32. Napsugár u. |
| 18. Szövő - Puskás összekötő u. | 33. Holdsugár u. |
| 19. Brassó u. | 34 . Kikelet u. |
| 20. Szeben u. |  |

III. ütem útjainak hóeltakarítási körzetei

1 gép

| T - III/7 |  |
| --- | --- |
| Kiemelt utcák |  |
| 01. Welther K. u. |  |
| 02. Eötvös L. u. |  |
| 03. Garai J. u. |  |
| 04. Lovas u. |  |
| 05. Söptei útról börtönhöz bevezető szakasz |  |
| 06. Márkus E. u. |  |
| 07. Losonc u. |  |
| 08. Hadnagy u. |  |
| 09. Dr. Fodor J. tér |  |
| 10. Kertész u. |  |
| 11. Patak u. |  |
| 12. Lipp V. u. |  |
| Mellékutcák |  |
| 13. Szabó M. u. | 24. Borostyánkő u. |
| 14. Akacs M. u. | 25. Léka u. |
| 15. Szegedy Györgyné u. | 26. Tószer tér |
| 16. Somogyi B. u. | 27. Uzsoki u. |
| 17. Hazatius u. | 28. Békefi A. sétány |
| 18. Hargita u. | 29. 11-es huszár úti lakótelep |
| 19. Forró u. | 30. Pinkafői u. |
| 20. 11-es huszár út zsákutca | 31. Csokonai V. M. u. |
| 21. Késmárk u. | 32. Kölcsey F. u. |
| 22. Eszterházy A. u. | 33. Mikszáth K. u. |
| 23. Eperjes u. | 34. Gárdonyi G. u. |

12. sz. melléklet

MULTICAR, KISTRAKTOR HÓELTAKARÍTÁSI KÖRZETEK (JÁRDÁK, BUSZMEGÁLLÓK, KERÉKPÁRUTAK)

I. körzet - belváros

1. Thököly I. u. járda Bizományitól aluljáróig (északi oldal)

2. Aluljáróhoz vezető járdák - 5 db

3. Szelestey L. u. - Gyöngyös melletti parkoló járdája

4. Március 15. tér járdái

5. Malom u.

6. Liszt F. u. – Kőszegi u. kerékpárút

7. Dr. Antal József tér Petőfi S. utcával párhuzamos járda

8. Dr. Antal József tér szökőkút mellett járda szakasz könyvtár lépcsőig

7. Kőszegi u. - Savaria szálló parkolója előtti járda

8. Hefele M. u. – OTP viakolor kerékpárút

9. Király u. – Szt. Márton u. Gyöngyös hídig kerékpárút

10. Kiskar u. kerékpárút

11. Kiskar u. 2 db buszmegálló (Nyomda, volt Gazda áruház)

12. Sörház u. 2 db buszmegálló

13. Nyomda mögötti járda- és kerékpárút a Perint partján

14. Sörház – Magyar u. közötti kerékpárút és járda

15. Brutscher József utcai kerékpárút, Ady téri park kerékpárút

16. Sörház u. 2 db buszmegálló (Ady téri parkkal szemben)

17. Óperint u. kerékpárút (csak járdás szakaszokon)

18. Felsőőr u.-i park járdái

19. Felsőőr u. zöld terület melletti járda Sorok utcától Móricz Zsigmond utcáig.

20. Sorok u. – Juhász Gy. u. sarok

21. Sorok u. 2 db buszmegálló

22. Batthyány tér járdái

23. Wesselényi – Szelestey sarok (járda)

24. Pável Á. sétány Markusovszky úti hídtól Zrínyi utcáig kerékpárút

25. Gyöngyösparti sétány 1-től Szt. Márton utcáig járda

26. Postaköz kerékpáros-gyalogos út

27. 48-as tér, tűzcsapok előtti járda, kerékpárútra merőlegesen

28. Batthyány tér (2 db), Rákóczi F. u. iskola (2 db) buszmegálló

29. Zrínyi – Mátyás király sarok – mindkét oldal

30. Légszeszgyár u. sétánytól hídig

31. Pelikán park járdái (Honvéd u., 7. számtól a hídig is, Honvéd tér, )

32. Honvéd tér 1. előtti járda

33. Markusovszky 2-től Gyöngyös hídig

34. Vörösmarty u. járda Semmelweis u.-tól Horváth B. krt.-ig a

nyugati oldalon,

35. 11-es huszár úti lakótelep

a) 100 lakásos épület előtti burkolt út

b) játszótér déli és nyugati oldalán lévő járda

36. Bocskai krt. - Horváth B. krt. - Bartók B. krt. - Brenner krt. kerékpárút (csak járdás szaka  szok)

Multicar hóeltakarítási körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

II. körzet

1.Kárpáti K. u. – Kenderesi u. között kerékpárút

2.Homok utcai kerékpárút és járda Parkerdő lakóparkig + Buszmegálló

3.Szent István park ingatlanok előtti út CSAK TOLÁS!

4.Dózsa Gy. u. - park melletti járda a hídig

5.Dózsa Gy. u. Tanárképzővel szemben 1 db buszmegálló

6.Magyar u. - Sörház u. között párhuzamos járdák + Sörház saroktól

a járda Romkert végéig

7.Rohonci u. járda - Gépiparitól Magyar u-ig, park felöli oldal

8.Árpád u. - Homok u. sarok járda

9.Bartók B. krt. - Gagarin u.-tól Kenderesi utcáig, túloldalon a Jégpince u.-tól a Kenderesi u-

ig

10.Bartók B. krt. – uszoda felől 1 db buszmegálló

11.Bartók B. krt. – „VI.” ütem felől 1 db buszmegálló

12.Brutscher u. 3 db buszmegálló

13.Magyar L. u.: Nagykar – Gépipari SZKI között

14.Perintpart: Gépipari – Bartók B krt. közötti járda és kerékpárút

15.Rohonci u. mindkét oldal Bartók u.-tól a Váci u.-ig (járdák)

16.Rohonci u. buszmegállók: Órásház és szemben, Haladás pályával szemben,

17.Rohonci út kerékpárút

18.Bem József utca 8. mögötti tűzoltó út.

19.Bem J. 6-18. és Váci M. 68-74. mögötti szervizút és járda

20.Váci M. u.- északi oldal végig, déli oldal a zöldséges pavilon előtti szakaszon kívül végig (járdák)

21.Bem J. u. - kiépített szakaszok mindkét oldalon végig + Bem J. u. 2. mellett merőleges járda Váciig

22.Szürcsapó u. északi oldal Rohonci u.-tól Szabó M. u.-ig, déli oldal

23.Bólyai J. u. sarok (buszmegálló) + járda Domusig

24.Bólyai J. u. kerékpárút

25.Paragvári 79. és Anita presszó közötti járda

26.Szűrcsapó u. buszmegállók: Bólyai sarok 2 db, Szabó M. u. sarok társasház felöli oldalon.

27.Bólyai J. u. - nyugati oldal (Bartóktól Engelsig) + Engels u. külső járda szakasz parkolóig

28. Szabó Miklós utcai park körbe

29.Paragvári u. - Szűrcsapó u.-tól Szent Imre herceg u.-ig a nyugati oldalon, a keleti oldalon

30.Horváth B. krt.-i Gyöngyös híd, buszmegálló kórház oldalánál 1 db

31.Paragvári u. idősek otthona melletti járda

32.Benedek E. u. 1-6. mögötti járda

33.Bem J. u. - Szűrcsapó u. közötti szerviz út

34.Szűrcsapó és Bem J. u. között párhuzamos belső járdák (2 db) park mellett

35.Szűrcsapó - Benedek E. u. összekötő járda (bolt előtt)

36.Vízöntő u. – Váci M. u. összekötő kerékpárút

Multicar hóeltakarítási körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

III. körzet

1. Jáki úti járda Dudás u.-tól Jászi Oszkárig, Dudás u-tól Ferrosütig,

szemben a parkoló körül

2. Jáki úti járda Irinyi János u.-tól Alsóhegyi útig

3.Szalézi tér templom fele menő járda CSAK TOLÁS!

4. Centenáris hídtól Kálvária utcáig tartó kerékpárút

6. Nárai u-Bagolyvártól a Nárai u. 68-ig járda

6. Pohl tó utcától Szabadság harcos utcáig kerékpárút

7. Körmendi út - Centenáris híd 2 db bm.

8. Körmendi út - Győrffy I. u. sarok (járda)

9. VI-os ütem úttestek

10. VI-os ütem – Rohonci úttal párhuzamos belső járda csak a parkolóig

11. VI-os ütem Szűrcsapó u. + Perintparti sétánnyal összekötő utcák

12. Perintparti sétány (járda + kerékpárút)

13. Kodály Z. u.-ban Váci M. u.-tól Kodály Z.u. 35-ig északi oldali járda

14. Aranypatak étteremtől Kodály Z. u. 28-ig

15. Kodály Z. u. 1/A-tól hőközpontig, onnan a Kassák utcáig

16. Kassák u. mindkét oldalán, TESCO-tól

17. Bakó J. u.-ig, illetve a Kodály Z. u. saroktól a Bakó J. u.-ig

18. Faludi F. u. déli oldalán Gazdag E. u.-tól Dolgozók útjáig

19. Gazdag E. u. 3. sz-tól keletre a játszótér déli oldalán

20. Faludi u.-i buszm.-tól a lakótelepig járda + Faludi u. játszótér NY-K irányú két járda

21. Pásztor Csárda buszmegállótól lakótelepig (zöld területen keresztül)

22. Nagy L. u. külső oldalán járda, Nagy L. 24-32 között a ház előtti járda

23. Dolgozók útja – Faludival szemben 1 db

24. Faludi F. u.

25. Nagy László u.

26. Dolgozók útja - Ernuszt K. sarok 2 db

27. Ernuszt K. u. 25. 2 db

28. Dolgozók útja kerékpárút: Rohonci – Bem – Dolgozók útja Szombathely tábláig

29. Oladi körforg –tól Szt. Imre hcg. körforg-ig összekötő út melletti kerékpárút

30. Muskátli utcától Vízöntő utcáig hangszigetelő fal melletti járda, illetve arra merőlegesen

két járdaszakasz az első ingatlanok kerítéséig.

31. Béke tér – forduló bm.

32. Tulipán utca zsák utca része (csak tolásban)

33. Szent Imre hcg. u. - Öntő sarok 2 db bm.

34. Szent Imre hcg u. - Szófia sarok 2 db buszmegálló

35. Szent Imre hcg. kerékpárút (Váci Mihály u-tól körforgalomig)

36. Paragvári út kerékpárút

37. Paragvári u. buszm.(általános isk. 2db, körút sarok 2db, Zeneműv. 2db )

Multicar hóeltakarítási körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

IV. körzet

1. Szt. Qurinius u. kerékpárút

2. Jégpince utca 2 db buszmegálló

3. Erdei Iskola - Középhegyi sarok 2 db bm.

4. Nárai u. külső – Fadrusz u. 1 db bm.

5. Nárai u. külső – Lőportár u. 1 db bm.

6. Nárai u. külső – Batsányi u. 1 db bm.

7. Nárai u. külső – Temesvár u. bm.

8. Alsóhegyi út 3., és Tarcza sarok buszmegállók,

9. Jáki úti temető (buszmegállónál)

10. Jáki út 24. és Plázánál buszmegállók

11. Jáki úti kerékpár út Király sportcentrumig

12. Brenner T. krt. járdái

13. Brenner T. krt. –Nagyvárad 2 db, Plaza 2 db buszmegálló

14. Pohl tó utcától kerékpárút – Körmendi út Szombathely tábláig

15. Külső Pozsonyi u. 1/A és szemben bm.

16. Külső Pozsonyi u. 66. és szemben bm.

17. Erkel F. u. – Temesvár u. 2 db bm.

18. Erkel F. u. 52. és szemben 2 db bm.

19. Diófa utcai kerékpárút

20. Szt. Gellért u. mindkét oldal a Perint hídtól a Kismarton illetve a Fogaras u.-ig

21. Szt. Gellért u. kerékpárút

22. OMV benzínkút, és vendéglátó egység közötti Pásztor utcai kerékpárút

23. Rumi út 162 -től Rumi út 136-ig kerékpárút

24. Savaria Nett-Pack és szemben buszmegállók

25. Rumi út Szőlősi vasútállomástól Bogáti fasorig kerékpárút

26. Rumi út - Bendefy L. sarok 2 db bm.

27. Rumi út - Bükkfa sarok 2 db bm.

28. Rumi u. (régi)- Komárom u. sarok 2db bm.

29. Rumi út - Török I. sarok 2 db bm.

30. Rumi út - Izsó M. sarok 2 db bm.

31. Sport tér buszforduló

32. Rumi u. – Falukert u. 2 db bm.

33. Rumi u. Bogát fasor 2 db bm.

34. Bogáti út 10- és szemben 2 db bm.

35. Szt. István u. – Vadász u. sarok bm.

36. Tárogató u. (Amennyiben az S III/3 –as körzet indításra kerül!)

37. Csalogány u. (Amennyiben az S III/3 –as körzet indításra kerül!)

38. Szt. István kir. u. - Győzelem u. sarok és

szemben bm.

39. Szt. István Kir. U. – Harangláb és szemben bm.

40. Szt. István kir. u. 2. és szemben bm

Multicar hóeltakarítási körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

V. körzet

1. Mátyás király u. 7., 10., 42., 45. buszmegállók

2. Jászai M. u. VG. kerítéstől Szt. Flórián krt.-ig (túloldalon is távhő kerítéstől Szt.

Flóriánig); Gábor Á. u.-tól a Szt. Gellért u.-ig nyugati oldal

3. Jászai M. u-ból Krúdy Gy. u.-ba átvezető szakasz a kazánház és ktsz. között

4. Csaba úti felüljáró, biciklis aluljáró, és járdái

5. Nádasdy F. u. kerékpárút

6. Gayer park kerékpárút

7. Gayer park melletti járdák (Aréna u. Zrínyi u. Hunyadi u. Gyöngyös u.)

8. Perintparti sétány (hóekés kistraktor körzetben is)

9. Szt. Márton u. - Zanati u. északi oldal (Vörösmarty u.-tól Sas u.-ig)

10. Kötő u. (Puskás és Vámház között)

11. Vámház u. + Kötő u. kerékpárút

12. Vásártér u. kerékpárút + járda

13. Sárdi-ér u. kerékpárút

14. Csaba u. kerékpárút

15. Vépi út – Vásártér u. sarok,

16. Vépi úti kerékpárút – Vép fele körforgalom után 20 méterig mindkét oldal

17. Kolozsvár u. Sági – Vépi út közötti kerékpárút

18. Zanati út kerékpárút Zanat faluig

19. Varasd u.: Homa Center körf. – Family Center kijáratáig

20. Zanati út 4 db buszm. + forduló, Zanati út Felszabadulás TSZ 2 db buszm.

21. Zanati út 8 db buszmegálló (Savaria Rehab Team 2 db, Falco 2 db, Gumicenter,

Suzuki, MEVI, Nissan, TESCO előtt)

Kistraktoros körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

I. körzet

- Fő tér:

- A teret É-D irányban átszelő járda Kőszegi utca folytatásában

- Belsikátorhoz vezető út

- Gyöngyös Áruháztól a Külsikátorhoz vezető út

- A gyógyszertár és a cipőbolt között

- Városházára vezető útvonal

- Savaria térre történő rácsatlakozás

- Fő téri „Y”

- Vásártér teljes felülete

- Kossuth 1-3. (Városháza) előtti és melletti járda

2. Belsikátor Parkolólemez melletti átjáró

3. Thököly I. u. 17. (parkoló) előtti járda

4. Szt. Márton 15-től északi oldal Borostyánig. Kisfaludy S. u.-i járda

5. Thököly I. u. buszmegállók

Thököly I. u. 22-24 szemben

Thököly I. u. - Ferences kertje előtt

Thököly I. u. - Ferences kertjével szemben

6. Savaria tér, szökőkút melletti bejáró

7. Múzeum park, a parkot északról és keletről kísérő járda

8. Pável Ágoston Sétány, Kisfaludy S. utcától a Szelestey utcáig húzódó járda

9. Gyöngyösparti sétány

10. Neumann iskola előtti park járdái (Bocskai krt, 11-es Huszár út)

11. Verseny utca végén Lidl sarkától a buszmegállóig járda

12. Verseny utca végén elkerülőre kimenő járda ívek mind két oldal

13. Stromfeld lakóteleptől Stromfeld ltp. buszmegállóhoz vezető járda

14. Kámoni vasúti megálló lépcsőjétől első ház sarkáig járda

15. Tószer téri park mindkét járda

16. Repülők útja melletti kerékpárút, 11-es Huszár úttól Söptei útig.

Kistraktoros körzetek (járdák, buszmegállók, kerékpárutak)

II. körzet

- Éhen Gyula tér

- Szent Márton templom és a piac közötti kerékpár út

- Szent Márton u. járda és bekötő utak

- Barátság u. kerékpárút

- Barátság út játszótér körül

- Bercsényi Miklós utca temetőtől társasházig tartó, és társasház - Szőkeföld u. közötti "V"   járdaszakasz

- Szt. Márton 10-12 mögött É-D irányú járda fizetőparkolók mellett

- Hunyadi u. járda Zrínyitől Gyöngyös u-ig

- Pázmány Péter krt. jobbról, balról buszfordulóig

- Hajnal utca járdák

- Hunyadi 51-et segélyező járdák

- Károlyi Antal utcai járdák

- Mikes Kelemen u. járda

- Hunyadi út déli vége kerékpárút

- Szőlős u. kerékpárút

- Szt. Flórián krt. északi oldal Centenáris hídtól 22-ig, déli oldal Centenáris hídtól Károly   Róbertig

- Károly Róbert Szent Flóriántól keleti oldalon az első ház oldalsó járdájáig

- Zrínyi – Thököly közti járda, Gyöngyös patak mellett

- Jókai Park kerékpárút.

13. sz. melléklet

BELVÁROSI PARKOLÓK HÓELTAKARÍTÁSI KÖRZETEI

I. körzet

1. Kossuth L. u.

2. Hefele M. u. (nem a belső)

3. Bejczy u.

4. Thököly I. u. (mindkét oldal)

5. Zrínyi I. u.

6. Batthány tér

7. Rákóczi F. u. (Thököly I. u. - Batthyány tér között )

8. Hollán E. u.

9. Berzsenyi tér

10. Templom tér

11. Szily J. u. + Szily J. u. 19. sz. udvar

12. Kőszegi u. + VAOSZ udvar

13. Mártírok tere

14. Széchenyi u. (mindkét oldal)

II. körzet

1. Király u.

2. Malom u. + belső is

3. Széll K. u. (Király u. - Vörösmarty u. között)

4. Szelestey L. u. (Király u. - Vörösmarty u. között)

5. Kisfaludy S. u .(Király u. - Vörösmarty u. között)

6. Wesselényi M. u.

7. Március 15. tér SZTK előtt is

8. Markusovszky u.

9. Kórház köz

10. Hübner u.

11. Domonkos u.

12. Báthory u.

13. Deák F. u. (Paragvári u. - Honvéd tér között)

14. Liszt F. u.

15. 14 emeletes ház mögötti parkoló

16. Március 15. tér 1. és 3. mögötti parkolók

17. Karinthy F. u.

III. körzet

1. Thököly I. u. belső (Bizományi mögött)

2. Thököly I. u. belső (Okmányiroda mögött)

3. Piac  I. (déli oldal)

4. Piac  II. (Szt. Márton magas házak északi oldalán)

5. Piac  III. (Templom előtt)

6. Piac  IV. (Volt Gazda Áruház körül)

7. Piac  V. (Vásárcsarnok északi oldal)

8. Kiskar u-ban Kossuth L. u. saroktól északi irányban

5 parkolóhely + Nyomda

9. Hefele M. u. nagy parkoló

10. APEH parkoló

11. Uránia udvar (külső-belső)

12. Király u. belső (Király u. 1-3. udvar)

13. Kisfaludy S. u. belső (Savaria tér mögött)

14. Szt. Márton u. parkoló (Borostyánkővel szemben)

15. Borostyánkő parkoló

16. ISIS parkoló

17. Gazda áruház mögötti parkoló

18. MMIK parkolók

14. sz. melléklet

BELVÁROSON KÍVÜLI PARKOLÓK (HÓELTAKARÍTÁS)

1. Ady tér (volt börtönnél)

2. Éhen Gy. tér + Széll Kálmán 51. tömbbelső

3. Március 15. tér

4. Hunyadi lakótelep parkolói

5. Felsőőr utca parkolói

6. KISZ lakótelep parkolói

7. Derkovits lakótelep parkolói (Új parkoló Kodály Zoltán u. patak part, valamint

Szűrcsapó 22. mellett)

8. Bartók B. krt. parkolói

9. Oladi lakótelep parkolói (Tesco és Árkádia nem!)

10. Csónakázó tó Kenderesi úti parkolói

11. Csónakázó tó Árpád utcai parkoló

12. Deák F. u. parkolói

13. 11-es huszár u. parkolói

14. Hadnagy u. parkolói Eperjes u-tól északra

15. Stromfeld lakótelep parkolói (Lidl parkoló és körforgalom közötti parkoló is)

16. Fedett uszoda parkolói

17. Gagarin u. parkolói

18. Jáki úti temető parkolói

19. Dózsa Gy. u.

20. Puskás T. u.

21. Vörösmarty M. u. 31. sz. udvar (Wesselényire megy ki)

22. „Emlékmű” alatti parkoló

15. sz. melléklet

KERÉKPÁRUTAK LISTÁJA (HÓELTAKARÍTÁS)

1.   Vámház u.

2.   Vásártér u. + járda

3.   Vépi úti kerékpárút – Vép fele körforgalom után 20 méterig mindkét oldal

4.   Sárdi-ér u.

5.   Csaba u.

6.   Kolozsvár u. Sági – Vépi u. közötti kerékpárút

7.   Zanati út Zanat faluig

8.   METRO körforgalom (Öntő u-tól METRO kerítésig)

9.   Barátság u.

10. Szt. Márton u. – Vörösmartytól Barátság utcáig észak nyugati oldalon és a temető oldalánál

11. Nádasdy F. u.

12. Ady tér park

13. Brutscher József utca

14. Kiskar u.

15. Nyomda mögötti járda- és kerékpárút a Perint partján

16. Sörház – Magyar u. közötti kerékpárút

17. Pável Á. sétány Markusovszky úti hídtól Zrínyi utcáig

18. Paragvári út

19. Liszt F. u. – Kőszegi u. – Széchenyi u. – Szily u. – Hollán u.

20. Hefele M. u. – OTP közötti viakolor kerékpárút

21. Hunyadi út déli vége

22. Szőlős u.

23. Szt. Gellért u.

24. Diófa utca

25. Pásztor u. OMV mellett

26. Rumi út 136-tól - 162-ig

27. Rumi út Szőlősi vasútállomástól Bogáti fasorig

28. Rohonci út mindkét oldalon

29. Vízöntő u. – Váci M. u. összekötő kerékpárút

30. Körmendi út – Szombathely tábláig (Szt. Gellért körforg. körül is)

31. Szt Qurinius utca

32. Jáki úti kerékpár út Temesvári utcáig

33. Kárpáti K. u. – Kenderesi u. között

34. Homok utcai kerékpárút és járda Parkerdő lakóparkig

35. Bólyai J. u.

36. Gayer park

37. Perintparti sétány (hóekés kistraktor körzetben is)

38. Szt. Imre herceg. u. (Váci Mihály u-tól körforgalomig)

39. Szt. Imre herceg u. körforgalomtól Dolgozók útja körforgalomig, a 8721-es út mellett

40. Óperint u.

41. Király u. – Szt. Márton u. Gyöngyös hídig

42. Bocskai krt. – Horváth B. krt. – Bartók B. krt. – Brenner krt.

43. Szent István park kerékpárút

44. Varasd u.: Homa Center körf. – Family Center kijáratig

45. Magyar L. u.: Nagykar – Gépipari SZKI között

46. Perintpart: Gépipari – Bartók krt. között

47. Dolgozók útja: Rohonci – Bem – Szombathely tábláig

48. Repülők útja melletti kerékpár út Söptei útig

16. sz. melléklet

HIDAK, BUSZMEGÁLLÓK, JÁRDÁK KISGÉPES HEKYEK LISTÁJA (HÓELTAKARÍTÁS)

I. körzet kézi erős hóeltakarítási (buszmegállók, hidak, járdaszakaszok)

- Szent Gellért utcai gyaloghíd

- Szent Gellért utcai közúti híd + lépcsői

- Szt. Gellért u. - Rumi sarok, Szt. Gellért u. iskola 2 db buszmegálló

- Pásztor utcai gyaloghíd

- Szőlős u. körforg. után buszm. 2db, vegyesbolt előtt buszm. 2 db, Csititó 2 db buszmegálló,

- Rumi út 33., 46., 57., 92., buszmegálló

- Pálya u. 2 db bm.

- Sólyom u. 32. és szemben bm.

- Sólyom u. 64. és szemben bm.

- Csaba út felüljáró lépcsői

- Csaba u. Szatmár u. sarok 2 db, Opel-el szemben 1 db bm.

- Vásártér u. – Jávor u. 2 db buszmegálló

- Vásártér u. –Csaba u. 2 db buszmegálló

- Zrínyi utcai közúti híd

- Gyönygyös utcai ÉK.-i

- Gyönygyös utcai DNy.-i

- Hunyadi úti buszmegállók: Vásárcsarnok előtt, Zrínyi híd mellett,

- Hunyadi úti üzletház mögött, Kinizsi sarkon L alakú járda a parkoló mellett

- Vak Bottyán utcai közúti híd

- Vak Bottyán Casino előtti járda hídig

- Négyesi utcai gyaloghíd

- Brenner park melletti járdák (Vak B. u,. Jurisich M. u. Szt. Flórián krt.)

- Vámhivatalnál 2 db buszmegállótól a Hajnal utca első ház sarkáig járda

- Hunyadi úti közúti hídtól kerékpárútig

- Hunyadi 58-tól hídig sövény melletti járda

- Őrség utcai gyaloghíd

- Szent Márton utcai bicikliút temető falánál

- Szt. Márton u.-i buszmegálló- aluljárónál

- Szt. Márton u.-i buszmegálló – aluljáróval szemben

- Szent Márton biciklis aluljáró lépcsői

- Szent Márton aluljáró lépcsői

- Szent István Király utcai

- Erdősi Szilveszter J. utcai gyaloghíd

- Bogát Szoc. Otthon bm.

- Szent Flórián krt. 33. és szemben buszmegálló

- Szent Flórián körúti híd + lépcsői

- Szent Flórián krt. - víztorony és szemben buszmegáll

- Kisfaludy Sándor utcai közúti híd

- Dr. Pável Ágoston sétány gyaloghíd

- Széll Kálmán utcai közúti híd

- Gyógyszerraktárnál 2db bm.

- Puskás T. u. járda Styl-nél parkoló és utca közötti külső járdaszakasz

- Puskás T. u. - Styl előtt és szemben bm.

- Puskás T. u.- Falco 2 db bm.

- Puskás T. u. – forduló bm

- Szövő u-ban Körmöc u-i átjárónál járda

- Szövő u. - Kötő u. sarok 1 db bm.

- Szövő u. - Alkotás sarok 1 db bm.

- Alkotás 33. bm.

- Nyitra utcai park járdái

- Vasút u. 2 db buszmegálló

- Vasút u. a gyorsáruforg. raktár előtti 2 db buszmegálló

- Éhen Gyula tér Szelestey utcai átjáró

- Szelestey L. u. 27, Szelestey L. u. 11., buszmegállók

- Széll K. u. 2-4., Széll K. u. 26. buszmegállók

- Vörösmarty M. u. 15. (fogtechnika) bm.

- Bocskai I. krt. - Kvalitás előtt és szemben bm.

- Semmelweis I. u. 59. sz. és szemben buszmegálló

- Markusovszky Kórház saroknál lévő járda a parkok mellett

- Horváth B. krt.-i Gyöngyös híd, buszmegálló kórházzal átellenes oldalon 1 db

- Horváth Boldizsár körúti híd

- Március 15. tér körforgalomban lévő kerékpárút szakaszok.

- Markusovszky utcai közúti híd

- Deák Ferenc utcai közúti híd

- Szelestey utcai közúti híd

- Dr. Szabolcs Z. 1-2, 5-6. között és a Kertész utcától az FHO-ig húzódó járda

- Söptei út – Kenyérgyár és szemben buszmegálló

- Söptei út – Lovas út sarok járda

- Külső-Söptei út vasúti átjáró után Söptei 66-ig járda

- Söptei út 72. és szemben, körgyűrűnél (2 db) buszmegállók

- Söptei út – Kenyérgyár és szemben buszmegálló

- Ciao Amico 1 db. bm.

- Magyar Tenger 1 db. bm.

- 11-es huszár út 5., 69., 141. és szemben buszmegálló

- Hadnagy u.-i járda Eperjes u.-tól északra

- Eperjes u. járda Hadnagy és 11-es huszár u. között

- Alsóőr utca mind két felén úttest melletti járda

- 11-es huszár út laktanya előtti járda.

- 11-es huszár út. csomópont járdái (11-es huszár felől)

- 11-es huszár út 15-25-el szemben zöld terület nyugati oldalán húzódó járda

- Holczer malomtól D.-re gyaloghíd + lépcső

- Holczer malom melletti gyaloghíd

- Saághy utcai gyaloghíd

- Búzavirág utcai gyaloghíd

- Öntő utcai közúti híd

- Öntő utca hídtól a körforgalomig a kisajátított telek melletti járda

- Szófia utcai közúti híd

- Szabadnép utcai Gyöngyös ár apasztó közúti híd

II. körzet kézi erős hóeltakarítás (buszmegállók, hidak, járdaszakaszok)

- Újvilág utcai híd

- Szent Gellért utcai közúti híd + lépcsői

- Körmendi út Újvilág utcánál bm.

- Körmendi út – Volán oldalánál 1 db bm.

- 43.Körmendi u. –Hétlábú csárda 2 db bm.

- 44.Körmendi u.- BPW bm.

- Károly Róbert u. 1-3., 8., 38., 45. buszmegállók

- Juhász Gyula utcai gyaloghíd

- Petőfi telep 2 db buszmegálló

- Móra F. u. – páros oldali járda Diófától Fogarasig

- Brenner T. krt. Tóth István park oldala 1 db buszmegálló

- Brenner T. krt. nyugdíjas otthon 2 db buszmegálló

- Jókai Mór utca 2 db buszmegálló

- Óperint u. járda Óperint 1-től hídig

- Óperint utcai híd

- Óperint üzletház és szemben buszmegállók

- Dózsa Gy. u. Tanárképzőnél 1 db buszmegálló

- Magyar László utcai közúti híd

- Gagarin u. – Fürdő u. sarok 2 db buszmegálló

- Gagarin u. – Arany J. u. sarok 2 db buszmegálló

- Csónakázó tó Árpád utca felől gyaloghíd

- Kárpáti K. u. 5 db bm.

- Csónakázó tó Kenderesi utca felől gyaloghíd

- Bartók B. krt. – Csónakázó tó oldalán 1 db buszmegálló

- Bartók Béla krt-i híd + lépcsők

- Bartók B. krt. – Sportkomplexum oldalánál 1 db buszmegálló

- Engels utca (Bólyaitól Rohonci parkolóig külső szűk járdaszakasz)

- Rohonci 5 -19 –ig parkoló melletti szűk járda szakasz

- .Bem-Dolgozók úti híd gyalog-kerékpárhíd

- Kodály Zoltán utcai közúti híd + lépcsők

- (volt) "Bucsui vasúti" gyaloghíd

- Oladi templom – forduló 1 db bm.

- Árpád utcai Aranypatak gyaloghíd + Járdalap

- Aranypatak utcai Aranypatak gyaloghíd +Járdalap

- Ernuszt Kelemen utcai Aranypatak közúti híd

- Eötvös utcai Aranypatak gyaloghíd

- Liget utcai közúti híd

- Dugovics Titusz utcai gyaloghíd

- Árkádia és szemben 2 db buszmegálló és lépcsők

- Kodály Z. u.-ban Váci M. u.-tól Kodály Z.u. 35-ig déli oldali járda

- Kassák L. u. – Tesco 1 db bm.

- Kodály Z. u.-Nagy L.u. sarok 2 db bm.

- Kodály Z. u.- Simon I. u. 2 db bm.

- Dolgozók útja – Faludi sarok 1 db bm.

- Váci u.-i buszmegállók 6 db

- Váci Mihály 65 és Bem 4 közötti járda park mellett

- Szűrcsapó u.: Szabó Miklós sarka (családi ház előtti), Anita presszó 2 db bm.

- Szily J. u – Petőfi S. u. sarok

- Thököly I. u. 20. előtti sarok

- Thököly I. u. járda Kormányablak hátsó parkoló bejárattól Külsikátorig (északi oldal)   buszmegálló mellett

- Kiskar u. nagy  parkoló és Shell benzinkút melletti kis parkoló járdák

- Múzeum park híd, kis híd

- Ady tér Petőfi S. utcai járda

- Cégbíróság A zöldterületeket segélyező járdák

- Paragvári - Bem – Szűrcsapó közötti telefonfülke melletti járda az orvosi rendelőig a parkon keresztül

- 14 emeletes előtti járda

- Ezredév park melletti járda

- Nárai út Bagolyvári járda

- Csónakázó-tó szigetére vezető híd

- Csónakázó-tó körüli lépcső lejárók

- A hídhoz vezető gyalogjárda a Kenderesi u.-ból

- Árpád úton lévő lépcső lejárók

- Tóvendéglőhöz vezető járda

- Horgásztó melletti járda

- Tóvendéglőtől a Múzeum faluig tartó járdaszakasz

- Szent István park

- Váci M. u. 65.-höz vezető gyalogjárda

- Váci u.-i buszmegállók 6 db

- Váci Mihály 65 és Bem 4 közötti járda park mellett

- Szűrcsapó u.: Szabó Miklós sarka (családi ház előtti), Anita presszó 2 db bm.

- Paragvári 86. előtti járda töltésen keresztül, illetve melletti járda gyaloghíd után kerítésig

- Dr. Szabolcs Z. u. gyaloghídtól a Paragvári u-ra átvezető járda

- Paragvári u. töltésnél lévő lépcsők parkoló felől.

- Paragvári 86. előtti járda töltésen keresztül, illetve melletti járda gyaloghíd után kerítésig

- Dr. Szabolcs Z. u. gyaloghídtól a Paragvári u-ra átvezető járda

- Paragvári u. töltésnél lévő lépcsők parkoló felől.

- Csók István utcai közúti híd

- Demeter u. buszmegálló

- Stromfeld ltp. mh. (elkerülő úton) és szemben buszmegálló

- Minerva u. 1 db bm.

- METRO körforgalom (Öntő u.-tól METRO kerítésig) járda

- Kalló u. 1 db.bm.

- Pipacs u. 1 db.bm

- Arborétum és szemben 2 db bm. és lépcsők

- Szent Imre h. u. –Görgey u. sarok 2db bm.

- Szent Imre h. u. - Tulipán sarok 2 db bm.

17. sz. melléklet

GYALOGÁTKELŐK HÓELTAKARÍTÁSA

| 1 | Bartók B. krt. | Gagarin (É) | 1 db |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bartók B. krt. | Homok | 1 db |
| 3 | Bartók B. krt. | Kenderesi (É) | 1 db |
| 4 | Bartók B. krt. | Rohonci (K, és NY) | 2 db |
| 5 | Bartók B. krt. | Bólyai | 1 db |
| 6 | Bartók B. krt. | Szabó M. (NY) | 1 db |
| 7 | Bartók B. krt. | Paragvári (NY) | 1 db |
| 8 | Bocskai krt. | 11-es Huszár (K) | 1 db |
| 9 | Bocskai krt. | 11-es Huszár (kiváló sáv) | 1 db |
| 10 | Bocskai krt. | Semmelweis | 1 db |
| 11 | Brenner T. krt. | Körmendi (NY)/körforg/ | 1 db |
| 12 | Brenner T. krt. | Jáki (K) | 1 db |
| 13 | Brenner T. krt. | Nagyvárad (NY) | 1 db |
| 14 | Brenner T. krt. | Nárai (D) | 1 db |
| 15 | Brenner T. krt. | Kálvária (D) | 1 db |
| 16 | Horváth B. krt. | Paragvári (K) | 1 db |
| 17 | Horváth B. krt. | Markusovszky (K) | 1 db |
| 18 | Horváth B. krt. | Hadnagy (NY) | 1 db |
| 19 | Horváth B. krt. | 11-esHuszár(kiváló sáv) | 1 db |
| 20 | Horváth B. krt. | 11-esHuszár(NY) | 1 db |
| 21 | Pázmány P. krt. | Áruház | 1 db |
| 22 | Pázmány P. krt. | Hunyadi (K) | 1 db |
| 23 | Szent Flórián krt. | Hunyadi (NY) | 1 db |
| 24 | Szent Flórián krt. | Jurisics (NY) | 1 db |
| 25 | Szent Flórián krt. | Rákóczi (K) | 1 db |
| 26 | Szent Flórián krt. | Rumi (K) | 1 db |
| 27 | Szent Flórián krt. | Rumi (NY) | 1 db |
| 28 | Szent Flórián krt. | Autóbusz megállóhely | 1 db |
| 29 | Szent Flórián krt. | Sorok (K) | 1 db |
| 30 | Szent Flórián krt. | Körmendi (K)/körforg/ | 1 db |
| 31 | Hunyadi J. | Szt Gellért (É)/körforg/ | 1 db |
| 32 | Hunyadi J. | Őrség (D) | 1 db |
| 33 | Hunyadi J. | Károlyi A. (É) | 1 db |
| 34 | Hunyadi J. | Szt. Flórián (D - É) | 2 db |
| 35 | Hunyadi J. | Zrínyi I. (D) | 1 db |
| 36 | Petőfi S. | Március 15. tér (NY) | 1 db |
| 37 | Petőfi S. | Kőszegi (K) | 1 db |
| 38 | Petőfi S. | Paragvári (K) | 1 db |
| 39 | Petőfi S. | Szabó M. (NY) | 1 db |
| 40 | Petőfi S. | Akacs (NY) | 1 db |
| 41 | Petőfi S. | Magyar (K) | 1 db |
| 42 | Rohonci u. | Deák F. (D) | 1 db |
| 43 | Rohonci u. | Engels F. (D) | 1 db |
| 44 | Rohonci u. | Bartók B. (D, É) | 2 db |
| 45 | Rohonci u. | Rohonci u. 48. | 1 db |
| 46 | Rohonci u. | Szűrcsapó (D, É) | 2 db |
| 47 | Rohonci u. | Bem (K) | 1 db |
| 48 | Dolgozók u. | Liget (NY) | 1 db |
| 49 | Dolgozók u. | Kassák L. (É) | 1 db |
| 50 | Dolgozók u. | Faludi F. (D) | 1 db |
| 51 | Dolgozók u. | Ernuszt K. (D) | 1 db |
| 52 | Szőlős | Pásztor u. (É) | 1 db |
| 53 | Szőlős | 35. sz. Imaház | 1 db |
| 54 | Szőlős | Szt Gellért (D) | 1 db |
| 55 | Rumi külső | Ifjúság | 1 db |
| 56 | Rumi | 86. Elkerülő (D) | 1 db |
| 57 | Rumi | Szőlős | 1 db |
| 58 | Rumi | Szt. Gellért (D, É) | 2 db |
| 59 | Szent Gellért | Károly R. (K) | 1 db |
| 60 | Szent Gellért | Kőrösi Cs. (K) | 1 db |
| 61 | Szent Gellért | Rumi (NY, K) | 2 db |
| 62 | Szent Gellért | Rákóczi (K) | 1 db |
| 63 | Szent Gellért | Hunyadi (NY, K)/körforg/ | 2 db |
| 64 | Szent Gellért | Károly R. (NY) | 1 db |
| 65 | Szent Gellért | Körmendi (K)/körforg/ | 1 db |
| 66 | Körmendi | Újvilág (D) | 1 db |
| 67 | Körmendi | Szt. Gellért (D, É)/körforg/ | 2 db |
| 68 | Körmendi | Szt. Flórián (D, É)/körforg/ | 2 db |
| 69 | Körmendi | Óperint (D)/körforg/ | 1 db |
| 70 | Károly R. | 29.sz. Áruház | 1 db |
| 71 | Károly R. | Szt. Flórián (D) | 1 db |
| 72 | Károly R. | Szt. Gellért (D) | 1 db |
| 73 | Nárai | Brenner T. krt (K) | 1 db |
| 74 | Kálvária | Brenner (K) | 1 db |
| 75 | Kálvária | Szt. László | 1 db |
| 76 | Kálvária | Dózsa Gy. (NY) (körforg | 1 db |
| 77 | Rákóczi | Thököly (D) körf. | 1 db |
| 78 | Rákóczi | Zrínyi (É, D) | 1 db |
| 79 | Rákóczi | Légszeszgyár (É) | 1 db |
| 80 | Rákóczi | Szt. Flórián (D) | 1 db |
| 81 | Légszeszgyár | Rákóczi (É) | 1 db |
| 82 | Mátyás kir. | Szt. Flórián (É) | 1 db |
| 83 | Mátyás kir. | Légszeszgyár (É) | 1 db |
| 84 | Mátyás kir. | Juhász Gy (D) | 1 db |
| 85 | Mátyás kir. | Thököly (D) | 1 db |
| 86 | Thököly | Mátyás kir. (K) (körf.) | 1 db |
| 87 | Thököly | Rákóczi F. (körf.) | 1 db |
| 88 | Thököly | Bejczy (É) | 1 db |
| 89 | Thököly | Külsikátor | 1 db |
| 90 | Thököly | Aréna | 1 db |
| 91 | Dózsa | Kálvária (D) | 1 db |
| 92 | Dózsa | Esze T. (D) | 1 db |
| 93 | Dózsa | Magyar (D) | 1 db |
| 94 | Szűrcsapó | Paragvári (NY) | 1 db |
| 95 | Szűrcsapó | Szabó M. (D) | 1 db |
| 96 | Szűrcsapó | Bólyai (K) | 1 db |
| 97 | Szűrcsapó | Rohonci (É, D) | 2 db |
| 98 | Váci | Kodály Z. (É) | 1 db |
| 99 | Váci | COOP Áruház | 1 db |
| 100 | Váci | Orvosi rend | 1 db |
| 101 | Váci | Taxiállomás | 1 db |
| 102 | Bem | Aut.ford. | 1 db |
| 103 | Bem | Trafóház (14.sz) | 1 db |
| 104 | Bem | Bem 16. | 1 db |
| 105 | Jégpince | Jókai (NY) | 1 db |
| 106 | Jókai | Gagarin (D) | 1 db |
| 107 | Jókai | EÜ. Főiskola | 1 db |
| 108 | Gagarin | Jókai (K) | 1 db |
| 109 | Gagarin | Vakok Intézete | 1 db |
| 110 | Gagarin | Kunos E. | 1 db |
| 111 | Bólyai | Bartók B. (É) | 1 db |
| 112 | Magyar | Rohonci (É) | 1 db |
| 113 | Sugár | Horváth B. (É)/abc/ | 1 db |
| 114 | Óperint | Szabadságharcos | 1 db |
| 115 | Óperint | Körmendi | 1 db |
| 116 | Óperint | Kiskar (K) | 1 db |
| 117 | Óperint | SHELL üa. kijárati út | 1 db |
| 118 | Aréna | Zrínyi (É, D) | 1 db |
| 119 | Aréna | Thököly | 1 db |
| 120 | Zrínyi | Hunyadi (NY) | 1 db |
| 121 | Zrínyi | Aréna (NY) | 1 db |
| 122 | Zrínyi | Rákóczi (K, NY) | 2 db |
| 123 | Nádasdy | Szt. Márton (É) | 1 db |
| 124 | Nádasdy | Széll K. (É, D) | 2 db |
| 125 | Nádasdy | Szelestey (É, D) | 2 db |
| 126 | Sas | Zanati (É) | 1 db |
| 127 | Zanati | Pálya | 1 db |
| 128 | Szövő | Zanati (É) | 1 db |
| 129 | Zanati | Vépi | 1 db |
| 130 | Vépi | Zanati (D) | 1 db |
| 131 | Selmec | Zanati (É) | 1 db |
| 132 | Zanati | Selmec | 1 db |
| 133 | Ikervári | Zanati (D) | 1 db |
| 134 | Zanati | Lőcse | 1 db |
| 135 | Puskás | Zanati (É) | 1 db |
| 136 | Zanati | Sárvár | 1 db |
| 137 | Selyemrét | Zanati | 1 db |
| 138 | Kőszegi | Petőfi (D) | 1 db |
| 139 | Kőszegi | Mártírok tere (É) | 1 db |
| 140 | Kőszegi | Fő tér | 1 db |
| 141 | Szelestey | Honvéd (K) | 1 db |
| 142 | Szelestey | Wesselényi (K) | 1 db |
| 143 | Szelestey | Vörösmarty (NY, K) | 2 db |
| 144 | Szelestey | Welther (NY) | 1 db |
| 145 | Szelestey | Nádasdy (NY) | 1 db |
| 146 | Szelestey | Éhen Gy tér | 1 db |
| 147 | Király | Petőfi (D) | 1 db |
| 148 | Király | Mártírok tere (É, D) | 2 db |
| 149 | Király | Kisfaludy (D) | 1 db |
| 150 | Király | Fő tér (É) | 1 db |
| 151 | Kisfaludy | Király (K) | 1 db |
| 152 | Kisfaludy | Vörösmarty (NY, K) | 2 db |
| 153 | Március 15. tér | Petőfi (NY-É) | 2 db |
| 154 | Március 15. tér | Deák (D) | 1 db |
| 155 | Március 15. tér | Karinthy (D) | 1 db |
| 156 | Március 15. tér | Király (É) | 1 db |
| 157 | Markusovszky | Deák (É) | 1 db |
| 158 | Deák | Hadnagy (NY) | 1 db |
| 159 | Deák | Markusovszky (K) | 1 db |
| 160 | Deák | Március 15. tér (NY) | 1 db |
| 161 | Deák | Paragvári (K) | 1 db |
| 162 | Akacs | Petőfi (É) | 1 db |
| 163 | Szabó M. | Petőfi (É) | 1 db |
| 164 | Domus bej.út | Szűrcsapó (D) | 1 db |
| 165 | Paragvári | Petőfi (É) | 1 db |
| 166 | Paragvári | Deák (D, É) | 1 db |
| 167 | Paragvári | Horváth B. (D, É) | 2 db |
| 168 | Paragvári | Szűrcsapó (D) | 1 db |
| 169 | Paragvári | Bem (D) | 1 db |
| 170 | Paragvári | Váci M. (D) | 1 db |
| 171 | Szent Imre h. | Szófia (É) | 1 db |
| 172 | Szent Imre h. | Saághy I. (É) | 1 db |
| 173 | Szent Imre h. | Kámon templom | 1 db |
| 174 | Öntő u. | Maros u. | 1 db |
| 175 | Öntő u. | Szent Imre h. u. | 1 db |
| 176 | Muskátli | Szent Imre h. u. | 1 db |
| 177 | Muskátli | Nagyszombat tér | 1 db |
| 178 | Muskátli | Vízöntő u. | 1 db |
| 179 | Benczúr Gy. U. | Muskátli | 1 db |
| 180 | Muskátli | Dolgozók u. | 1 db |
| 181 | 11-es Huszár | Pelikán Étterem | 1 db |
| 182 | 11-es Huszár | Horváth B. krt. (É) | 1 db |
| 183 | 11-es Huszár | Eperjes | 1 db |
| 184 | 11-es Huszár | 11-es Huszár u. 111. | 1 db |
| 185 | 11-es Huszár | Élmunkás | 1 db |
| 186 | 11-es Huszár | Bezerédi | 1 db |
| 187 | 11-es Huszár | Stromfeld A. u. | 1 db |
| 188 | 11-es Huszár | Repülők u. | 1 db |
| 189 | Vörösmarty | Szent Márton (É) | 1 db |
| 190 | Vörösmarty | Kisfaludy (D, É) | 2 db |
| 191 | Vörösmarty | Széll K. (É, D) | 2 db |
| 192 | Vörösmarty | Szelestey (É) | 1 db |
| 193 | Vörösmarty | Semmelweis (D, É) | 2 db |
| 194 | Vörösmarty | Horváth B. krt. (D) | 1 db |
| 195 | Wesselényi | Szent Márton (É) | 1 db |
| 196 | Wesselényi | Kisfaludy S.(D) | 1 db |
| 197 | Wesselényi | Széll K. (D, É) | 2 db |
| 198 | Wesselényi | Szelestey (D) | 1 db |
| 199 | Wesselényi | Honvéd (D) | 1 db |
| 200 | Széll K. | Király (K) | 1 db |
| 201 | Széll K. | Wesselényi (NY) | 1 db |
| 202 | Széll K. | Vörösmarty (NY, K) | 2 db |
| 203 | Széll K. | Nádasdy (NY) | 1 db |
| 204 | Széll K. | Éhen Gy tér (NY) | 1 db |
| 205 | Mártírok tere | Király (NY)/Savaria Hotel/(É, D) | 2 db |
| 206 | Mártírok tere | Savaria hotel (D, É) | 2 db |
| 207 | Mártírok tere | Kőszegi (K) | 1 db |
| 208 | Welther K. | Széll K. (É) | 1 db |
| 209 | Welther K. | Szelestey (D, É) | 2 db |
| 210 | Szt. Márton | Hunyadi (Borostyánkő Áruház) | 1 db |
| 211 | Szt. Márton | Barátság (K) | 1 db |
| 212 | Szt. Márton | Vörösmarty (K) | 1 db |
| 213 | Ady tér | Autóbusz PU. | 1 db |
| 214 | Ady tér | Petőfi (D) | 1 db |
| 215 | Sörház | Petőfi | 1 db |
| 216 | Sörház | Brutscher | 1 db |
| 217 | Sörház | Iskola | 1 db |
| 218 | Éhen Gy. tér | Széll K 51. | 1 db |
| 219 | Éhen Gy. tér | Szelestey (É) | 1 db |
| 220 | Vasút | Éhen Gy. Tér Széll K(D) | 1 db |
| 221 | Vasút | Autóbusz PU | 1 db |
| 222 | Vasút | Éhen Gy.(K)/Vasútállomás/ | 1 db |
| 223 | Semmelweis | Nádasdy (NY) | 1 db |
| 224 | Semmelweis | Vörösmarty (K) | 1 db |
| 225 | Honvéd | Vörösmarty (NY) | 1 db |
| 226 | Hefele | Kossuth (É) | 1 db |
| 227 | Hefele | Mélygarázs út | 1 db |
| 228 | Hefele | Levéltári út | 1 db |
| 229 | Kossuth | Bejczi | 1 db |
| 230 | Kossuth | Hefele (K) | 1 db |
| 231 | Kossuth | Mélygarázs behajtó | 1 db |
| 232 | Fő tér foghíj | Hefele (Levéltár) | 1 db |
| 233 | Széchenyi | Fő tér (Áruház) | 1 db |
| 234 | Szily J. | Petőfi (D) | 1 db |
| 235 | Szily J. | Bíróság | 1 db |
| 236 | Hollán E. | Kiskar (K, NY) | 2 db |
| 237 | Kiskar | Óperint (É) | 1 db |
| 238 | Kiskar | Kossuth L. | 1 db |
| 239 | Kiskar | SHELL kút bejárati út | 1 db |
| 240 | Kiskar | SHELL üa.áll. | 1 db |
| 241 | Kiskar | Thököly | 1 db |
| 242 | Bejczy I. | Thököly | 1 db |
| 243 | Bejczy I. | Fő tér (Kormány ablak) | 1 db |
| 244 | Vásárcsarnok (D, É) | Hunyadi | 1 db |
| 245 | Barátság | Szent Márton (É) | 1 db |
| 246 | Márkus Emília | Vörösmarty (K, NY) | 2 db |
| 247 | Saághy | Szent Imre h. (NY) | 1 db |
| 248 | Saághy | 11-es Huszár (NY) | 1 db |
| 249 | Szőkeföldi | Barátság | 1 db |
| 250 | Szent László kir | Tompa | 1 db |
| 251 | Tompa | Szent László kir | 1 db |
| 252 | Kodály | Simon I. (K) | 1 db |
| 253 | Kodály | Gazdag E. | 1 db |
| 254 | Kodály | Nagy László | 1 db |
| 255 | Kassák L. | Kodály Z. (É) | 1 db |
| 256 | Jáki | Brenner T.(D) | 1 db |
| 257 | Levendula | Muskátli (D) | 1 db |
| 258 | Szent László kir | Kálvária (É) | 1 db |
| 259 | Viktória u. | Elkerülő (É) | 1 db |
| 260 | Viktória u. | Diana u. | 1 db |
| 261 | Minerva u. | Silvana | 1 db |
| 262 | Demeter u. | Minerva u. | 1 db |
| 263 | Sorok | Felsőőr | 1 db |
| 264 | Söptei | Losonc | 1 db |
| 265 | Erkel F. | Temesvár | 1 db |
| 266 | Verseny | 87-89. | 1 db |

18. sz. melléklet

PARKOLÓ AUTOMATÁK LISTÁJA (HÓELTAKARÍTÁS)

| 1 | Ady tér 40. |
| --- | --- |
| 2 | Batthyány tér 5. |
| 3 | Batthyány tér u. 9. |
| 4 | Bejczy I. u. 1. |
| 5 | Deák F. u. 05. - Pelikán park |
| 6 | Deák F. u. 12. |
| 7 | Éhen Gy. Tér 4. |
| 8 | Gyöngyös u. 10. |
| 9 | Hefele M. u. 03-05. Levéltár |
| 10 | Hollán E. u. 04. |
| 11 | Hollán E. u. 15. |
| 12 | Kinizsi P. u. (Nádor u. 6.) |
| 13 | Király u. 1/A. belső parkoló |
| 14 | Király u. 9 |
| 15 | Kisfaludy S. u. 14. belső parkoló |
| 16 | Kisfaludy S. u. 21. |
| 17 | Kisfaludy S. U. 24. belső parkoló (Borostyánkő) |
| 18 | Kisfaludy S. u. 3. |
| 19 | Kisfaludy S. u. 37. |
| 20 | Kisfaludy S. u. 65. |
| 21 | Kiskar u. 6. |
| 22 | Kórház köz 3. |
| 23 | Kossuth L. u. 16. |
| 24 | Kőszegi u. 1. VAOSZ |
| 25 | Kőszegi u. 25 |
| 26 | Kőszegi u. 33. belső APEH udvar |
| 27 | Liszt F. u. 2. Könyvtár |
| 28 | Malom u. 1. |
| 29 | Március 15. tér 6. |
| 30 | Március 15. tér 7. Rendelőintézet |
| 31 | Markusovszky u. 1/a |
| 32 | Markusovszky u. 8. kórház |
| 33 | Mártírok tere 5. A-C |
| 34 | Piac bejárat (Kinizsi u. 1.) |
| 35 | Piac Gazda áruház (Barátság u. 37.) |
| 36 | Piac iskola (Barátság u. 25.) |
| 37 | Piac kijárat (Szent M. u. 8.) |
| 38 | Piac orvosi rendelő (Szent M. u. 18) |
| 39 | Piac templom (Barátság u. 33.) |
| 40 | Rákóczi F. u. 1. |
| 41 | Rákóczi F. u. 5. belső (Isis parkoló) |
| 42 | Sorok u. (Kiskar u. 11.) |
| 43 | Sörház u. 1. (Nagykar u. 3.) |
| 44 | Sörház u. 5. |
| 45 | Széchenyi I. u. 10. |
| 46 | Szelestey L. u. - Malom u. belső (Malom u. 5. belső) |
| 47 | Szelestey L. u. 12 |
| 48 | Szelestey L. u. 24 |
| 49 | Szelestey L. u. 46. |
| 50 | Szelestey L. u. 51. |
| 51 | Szelestey L. u. 60/A. |
| 52 | Széll K. u. 8. |
| 53 | Széll K. u. 16 |
| 54 | Széll K. u. 31. |
| 55 | Széll K. u. 38. |
| 56 | Széll K. u. 51. |
| 57 | Széll K. u. 51. A-C. belső |
| 58 | Szent Márton u. 19. híd |
| 59 | Szent Márton u. 27. parkoló. |
| 60 | Szily J. u. 11. |
| 61 | Szily J. u. 19. belső |
| 62 | Thököly I. u. 13. |
| 63 | Thököly I. u. 31 |
| 64 | Thököly I. u. 38/a |
| 65 | Thököly I. u. 45 |
| 66 | Uránia u. 6. |
| 67 | Vak B. u. 6. |
| 68 | Vasút u. 1. |
| 69 | Vasút u. 15. |
| 70 | Wesselényi M. u. 14 |
| 71 | Wesselényi M. u. 2/a |
| 72 | Zrínyi I. u. 27. |

19. sz. melléklet

HULLAÉDKGYŰJTŐ SZIGETEK LISTÁJA (HÓELTAKARÍTÁS)

| 1. | 11-es huszár út, Gödör étterem előtt |
| --- | --- |
| 2. | Ady tér mögött, Börtön mellett |
| 3. | Akacs M. u. - Petőfi u. sarkán, parkolóban |
| 4. | Apáczai Cs. J. sétány és Kassák L. u. sarkán |
| 5. | APEH parkolóban (ez volt régen a Kőszegi u. és a Király u. közötti parkolóban) |
| 6. | Árpád u. buszváró mellett |
| 7. | Bádonfa u., Sport téli buszforduló (csak üveg) |
| 8. | Belsikátor belső udvarban |
| 9. | Bem J. u. 27. ház előtt, buszfordulónál |
| 10. | Bem J. u. elején, parkolóban |
| 11. | Bogáti u. buszforduló (csak üveg) |
| 12. | Diófa u. 5. sz. házzal szemben |
| 13. | DOMUS Rohonci úti parkolóban |
| 14. | Dr. Szabolcs Z. u., Fiatal házasok otthonánál |
| 15. | Eperjes u. Sugár úti sportcsarnok melletti parkolóban |
| 16. | Ernuszt K. u., ABC parkolóban |
| 17. | Faludi F. u. - Bakó J. u. sarkán |
| 18. | Felsőőr u. - Vajda J. u. sarkán |
| 19. | Hunyadi J. u. 51. sz. mögött |
| 20. | Károly R. krt., posta és ABC mögötti parkolóban |
| 21. | Kilátó u. 46. sz. előtt |
| 22. | Kodály Z. u., 10 emeletes mellett |
| 23. | Levendula u. és Haladás u. sarkán |
| 24. | Márton Á. u. - Ernuszt K. utca sarkán |
| 25. | Márton Á. u. 114. házzal szemben |
| 26. | Metró áruháznál |
| 27. | Nagy L. u. - Kodály Z. u. sarkán |
| 28. | Nagykar u. 1-3. parkolóban |
| 29. | Nárai külső u. 39. sz. házzal szemben |
| 30. | Németh L. u. elején |
| 31. | Pázmány P. krt. - Barátság u. sarkán |
| 32. | Pázmány P. u., COOP parkolójában |
| 33. | Rákóczi F. u. 25., Gázmű mellett |
| 34. | Rákóczi F. u., Reguly Iskola mellett |
| 35. | Rákóczi F. u., Zeneiskola mögötti parkoló (csak papír) |
| 36. | Rohonci 30. sz. mögötti parkolóban |
| 37. | Rohonci u. 10., 10 emeletes mögötti parkolóban |
| 38. | Rohonci út, Árkádia parkolóban |
| 39. | Sárvár u. elején |
| 40. | Szent Imre herceg u. - Mészáros J. u. sarkán |
| 41. | Szt Flórián krt. és Krúdy közötti parkolóban |
| 42. | Szt. Gellért u. - Fogaras u. sarkán, parkolóban |
| 43. | Szt. István király útja 60/A előtt (csak üveg) |
| 44. | Szt. Márton u. 10. mögött, Piac parkolóban |
| 45. | Szűrcsapó u. 10. sz. előtt, buszmegálló mellett |
| 46. | Szűrcsapó u. bölcsödével szemben, út szélén |
| 47. | TESCO, Zanati út |
| 48. | Váci M. u. - Paragvári u. parkoló bejáratánál jobb oldalt |
| 49. | Váci M. u. COOP bolt mögött, garázsoknál |
| 50. | Váci M. u., Kodály Z. úttal szemben |
| 51. | Vásárcsarnok mögött, Barátság u. parkolójában |
| 52. | Vasút u. 8. előtt |
| 53. | Zanat buszforduló mellett (csak üveg) |

20. sz. melléklet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA

Az alábbi utcákban csak akkor végezhető hó eltakarítás, ha az időjárás a közszolgáltatás elvégzését veszélyezteti, mivel a felsorolásban szereplő utcák nem Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében vannak.

| 1. | Áfonya utca |
| --- | --- |
| 2. | Eper utca |
| 3. | Fenyő utca |
| 4. | Korpás utca |
| 5. | Bogáncs utca |
| 6. | Ciklámen körút |
| 7. | Jázmin utca |
| 8. | Viola utca |
| 9. | Rózsa köz |
| 10. | Ibolya köz |
| 11. | II. János Pál pápa krt. |
| 12. | Káptalan utca |
| 13. | Vikárius utca |
| 14. | Falunagy utca |
| 15. | Notárius utca |
| 16. | Ádám László utca |
| 17. | Lovagló utca |
| 18. | Matók Leó utca |
| 19. | Brenner János utca |
| 20. | Gyimesi Szilárd utca |
| 21. | Rákosi Jenő utca |
| 22. | Picege utca |
| 23. | Németh Pál utca |
| 24. | Rajczy Imre utca |
| 25. | Bertalan Árpád utca |
| 26. | Tóth István utca |
| 27. | Csató Béla utca |
| 28. | Garamvölgyi Tivadar utca |
| 29. | Olad Plató teljes területe |